|  | APSTIPRINĀTS iepirkuma komisijas sēdē Rīgā, 2018.gada 22.augustā protokols Nr. VAMOIC 2018/129-01 |
| --- | --- |

IEPIRKUMA

“Būvniecības ieceres dokumentācijas, tehnisko specifikāciju un TBCE izstrāde objektam “Administratīvās ēkas jaunbūve “Ādažu nacionālajā mācību centrā”

Kadagā, Ādažu novadā””

(identifikācijas Nr.VAMOIC 2018/129)

NOTEIKUMI

# Iepirkuma priekšmets:

  - Iepirkuma priekšmets ir būvniecības ieceres dokumentācijas, tehnisko specifikāciju un TBCE (Type B Cost Estimate tāmju) izstrāde objektam “Administratīvās ēkas jaunbūve “Ādažu nacionālajā mācību centrā” Kadagā, Ādažu novadā” saskaņā ar projektēšanas uzdevumu (pielikums Nr.8) un līguma projektu (pielikums Nr.6).

  - Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma (turpmāk – ADJIL) 6.panta devīto daļu.

  - Iepirkuma nomenklatūras kods (CPV): 71000000.

# Pasūtītājs un iepirkuma rīkotājs:

###### Pasūtītājs un iepirkuma rīkotājs – Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs (turpmāk – Centrs), kas atrodas Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV-1046.

  - Organizatoriska rakstura informāciju sniedz – Centra Juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Infrastruktūras līgumu un iepirkumu nodaļas pārvaldes vecākā referente Madara Udalova, e-pasts: madara.udalova@vamoic.gov.lv, tālrunis: 67300202, fakss: 67300207.

  - Finansējuma avots – valsts budžets (100%).

- Piedāvājuma nodrošinājums:

  - Pretendentam jāiemaksā vai jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums 2000.00 EUR (divi tūkstoši eiro, 00 centi) apmērā.

  - Piedāvājuma nodrošinājums ir noteikumu 3.1.punktā noteiktās naudas summas iemaksa noteikumu 3.4. punktā norādītajā pasūtītāja kontā vai bankas garantija saskaņā ar (Pielikumu Nr.2), vai apdrošināšanas polise saskaņā ar (Pielikumu Nr.2) par minēto summu, kuru pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz pasūtītājam kā nodrošinājumu piedāvājuma spēkā esamībai.

  - Piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņam jābūt ne mazāk kā 6 (seši) kalendārie mēneši no piedāvājuma atvēršanas dienas.

  - Ja piedāvājuma nodrošinājums ir naudas summas iemaksa, tad tā ieskaitāma pasūtītāja kontā:

Nosaukums: Valsts aizsardzības un militāro objektu iepirkumu centrs

Reģistrācijas Nr. 90009225180

Adrese: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046, Latvija

Banka: Valsts kase

Konts: LV60 TREL 8100 6560 0500 0

Norādot mērķi: piedāvājuma nodrošinājums iepirkumā “Būvniecības ieceres dokumentācijas, tehnisko specifikāciju un TBCE izstrāde objektam “Administratīvās ēkas jaunbūve “Ādažu nacionālajā mācību centrā” Kadagā, Ādažu novadā””, identifikācijas Nr. VAMOIC 2018/129 un piedāvājumam jāpievieno bankas apstiprināts maksājuma dokumenta oriģināls.

  - Ja piedāvājuma nodrošinājums ir bankas garantija (galvojums) vai apdrošināšanas polise – jāiesniedz spēkā esošs attiecīgā dokumenta oriģināls, kas satur neatsaucamu apsolījumu samaksāt pasūtītājam pēc pirmā pieprasījuma pilnu nodrošinājuma summu, kad iestājies kāds no noteikumu 3.6.punktā minētajiem gadījumiem. Ja pretendents kā piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz apdrošināšanas polisi, tad piedāvājumam jāpievieno apstiprināts polises apmaksu (prēmijas samaksu) apliecinoša dokumenta oriģināls. Piedāvājuma nodrošinājuma dokuments (oriģināls) jāiesniedz atsevišķi, neiesienot to piedāvājuma paketē, bet pretendenta apliecināta piedāvājuma nodrošinājuma kopija iešujama piedāvājuma paketē.

  - Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam, vai pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - pretendents atsauc savu piedāvājumu piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņa laikā;

    - pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis Līguma izpildes Bankas garantiju, vai apdrošināšanas polisi, vai nav ieskaitījis pasūtītāja norādītajā norēķinu kontā Līguma izpildes nodrošinājumu – Drošības naudu;

    - pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, pasūtītāja noteiktajā termiņā neparaksta iepirkuma līgumu.

  - Piedāvājuma nodrošinājuma atgriešanas kartība pēc līguma spēkā stāšanās vai lēmuma pieņemšanas par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu (izņemot noteikumu 3.6.punktā noteiktajos gadījumos):

    - bankas garantija tiek atgriezta bankai;

    - apdrošināšanas polise apdrošināšanas kompānijai vai pretendentam (pēc rakstveida pieprasījuma iesniegšanas Centrā);

    - piedāvājuma nodrošinājums – naudas summas iemaksu pasūtītāja norādītajā kontā – tiek atmaksāta Pretendentam 10 (desmit) darba dienu laikā.

# Iepirkuma pretendenti:

  - Par pretendentu var būt persona vai personu grupa, kas iesniegusi piedāvājumu, lai piedalītos iepirkumā par projektēšanas darbu veikšanu, saskaņā ar pasūtītāja prasībām (turpmāk – Pretendents).

  - Pretendentam:

    - ir jābūt fiziskai vai juridiskai personai, kurai ir tiesības veikt iepirkuma priekšmetā norādītos darbus Latvijas Republikā;

    - fizisko vai juridisko personu apvienība – turpmāk tekstā piegādātāju apvienība jebkurā to kombinācijā, kurai ir tiesības veikt iepirkuma priekšmetā norādītos darbus Latvijas Republikā.

  - Pretendentam iepirkuma priekšmetā norādīto darbu izpildei jābūt nepieciešamiem resursiem un materiālām iespējām.

  - Pretendentam, piegādātāju apvienības biedriem un apakšuzņēmējiem, kuri veiks darbus, jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Būvkomersantu reģistrā.

  - Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā.

  - Pretendenta atbildīgajiem speciālistiem ir atbilstoša kvalifikācija darbu veikšanai.

# Iepirkuma noteikumu saņemšana un iepirkuma termiņi:

  - Iepirkuma noteikumus ieinteresētie piegādātāji var saņemt darbdienās no plkst.08:30 līdz plkst.17:00 Centra Kancelejā, Ernestīnes ielā 34, Rīgā, līdz 2018.gada 21.septembrim plkst.10:00 vai lejupielādēt elektroniskā formā Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas mājas lapā www.mod.gov.lv sadaļā „Izsludinātie iepirkumi”.

Iepirkuma noteikumiem pievienoto Projektēšanas uzdevumu (Pielikums Nr.8) ieinteresētie piegādātāji var saņemt atsevišķi, iepriekš piesakoties pie iepirkuma noteikumu 2.2.punktā minētās personas.

Lejupielādējot iepirkuma noteikumus, ieinteresētais piegādātājs uzņemas atbildību sekot līdzi turpmākām izmaiņām iepirkuma noteikumos, kā arī par iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto Piegādātāju jautājumiem, kas tiek publicētas Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas interneta mājas lapā pie iepirkuma noteikumiem.

  - Ieinteresētie piegādātāji var saņemt iepirkuma noteikumus pasta sūtījumā, nosūtot Centram pieprasījumu vai veicot pieprasījumu kurjerdienestam saņemt noteikumus 5.1.punktā noteiktajā laikā. Ja pieprasījums saņemt iepirkuma noteikumus ir nosūtīts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, tas tiek izsūtīts ieinteresētajam piegādātājam triju darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

  - Piedāvājuma dokumenti pretendentam jāiesniedz slēgtā un aizzīmogotā iepakojumā Centra Kancelejā, Ernestīnes ielā 34, Rīgā, līdz 2018.gada 21.septembrim plkst.10:00. Pretendentu piedāvājumi, kas iesniegti pēc šī termiņa, netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

  - Piedāvājumu atvēršanas sanāksme sāksies 2018.gada 21.septembrī plkst.10:00 Centra telpās. Pretendenta pārstāvji var piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē. Sakarā ar Centrā pastāvošo caurlaižu režīmu sava dalība jāpiesaka pie noteikumu 2.2.punktā minētās personas. Pretendenta pārstāvjiem jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

  - Ja Pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju, pasūtītājs to sniedz ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Iepirkuma komisija, rakstiski informējot ieinteresētos piegādātājus, kuri saņēmuši noteikumus, var pagarināt piedāvājuma iesniegšanas termiņu.

  - Ieinteresētajiem piegādātājiem ir iespējama objekta apskate 2018.gada 14.septembrī plkst.10:00. Pasūtītāja kontaktpersona ir Jānis Bērziņš, tālruņa Nr. 26333649. Ņemot vērā pastāvošo caurlaižu režīmu objektos, līdz 2018.gada 13.septembra plkst. 15:00 ieinteresētajiem piegādātājam jānosūta uz e-pasta adresi: janis.berzins@mil.lv ieskanēts pieteikums ar informāciju par piegādātāju (nosaukums, reģistrācijas numurs, kontakttālrunis) un personām (vārds, uzvārds, personas kods), kuras piedalīsies objekta apskatē. Ņemot vērā pastāvošo caurlaižu režīmu objektā, ieinteresētajiem piegādātājiem jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

# Vispārīgie iepirkuma izpildes un samaksas noteikumi:

  - Būvniecības ieceres dokumentācijas, tehnisko specifikāciju un TBCE izstrādes kopējais termiņš tiks noteikts saskaņā ar pretendenta sagatavoto būvprojekta izstrādes kalendāro laika grafiku, bet ne vairāk kā 23 (divdesmit trīs) kalendārās nedēļas no līguma spēkā stāšanās dienas.

  - Apmaksas noteikumi: saskaņā ar līguma projekta noteikumiem (pielikums Nr.6).

  - Galīgais norēķins saskaņā ar līguma projekta noteikumiem (pielikums Nr.6).

  - Līguma grozījumi iespējami saskaņā ar līguma projekta noteikumiem (pielikums Nr.6).

  - Komisija līguma slēgšanas tiesības piešķir Būvkomersantam, kurš atbilst Būvniecības likuma 22.panta pirmajai daļai un, ja Pretendentam:

    - fiziskai vai juridiskai personai,

- Pretendenta izraudzītajam būvprojekta vadītājam ir patstāvīgas prakses tiesības saskaņā ar Būvniecības likuma 13.pantu;

    - piegādātāju apvienībai,

  - tiesības pārstāvēt piegādātāju apvienību ir piešķirtas apvienības biedram, kura izraudzītajam būvprojekta vadītājam ir patstāvīgas prakses tiesības saskaņā ar Būvniecības likuma 13.pantu;

  - Apakšuzņēmēju (turpmāk tekstā – apakšuzņēmēji) piesaistes gadījumā pretendents norāda visus paredzamos apakšuzņēmējus un norāda apakšuzņēmējam izpildei nododamās līguma daļas un to apjomu (%) atbilstoši Noteikumu pielikumam Nr.4.

  - Līgums tiek slēgts pēc:

    - Līguma izpildes nodrošinājuma 10% (desmit procenti) apmērā no līgumcenas iesniegšanas pasūtītājam. Par līguma izpildes nodrošinājumu var būt:

- Bankas garantija (Pielikums Nr.3);

vai

- Drošības nauda.

    - Līguma izpildes nodrošinājuma spēkā esamības termiņam jābūt vismaz līdz datumam, kas ir 14 (četrpadsmit) dienas pēc kompetentās institūcijās akceptēta Būvprojekta un Būvatļaujas ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi nodošanas Pasūtītājam datuma, ko apliecina nodošanas-pieņemšanas akts.

# Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā un dokumentu noformējums:

  - Par piedalīšanos iepirkumā Pretendenti paziņo ar iepirkuma piedāvājuma dokumentu iesniegšanu Centra Kancelejā (110.kabinetā) Ernestīnes ielā 34, Rīgā, līdz noteikumos 5.3.punktā noteiktajam termiņam.

  - Pretendenta pārstāvji var piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē. Sakarā ar Centrā pastāvošo caurlaižu režīmu sava dalība jāpiesaka pie noteikumu 2.2.punktā minētās personas. Pretendenta pārstāvjiem jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

  - Piedāvājumu noformēšana:

    - Piedāvājuma dokumenti jāiesniedz vienā iepakojumā:

      - visiem dokumentiem jābūt latviešu valodā vai, ja to oriģināli ir svešvalodā, attiecīgajam dokumentam jāpievieno tā tulkojums latviešu valodā;

      - piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām;

      - visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar izturīgu diegu vai auklu. Diegiem jābūt stingri nostiprinātiem, uzlīmējot baltu papīra lapu. Šuvuma vietai jābūt apstiprinātai ar Pretendenta zīmogu un Pretendenta pārstāvja ar pārstāvības tiesībām parakstu, jānorāda atšifrēts lappušu skaits. Piedāvājumam jābūt noformētam tā, lai novērstu iespēju nomainīt lapas, nesabojājot nostiprinājumu;

      - piedāvājumam ir jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem;

      - piedāvājuma sākumā jāievieto satura rādītājs. Ja piedāvājums iesniegts vairākos sējumos, satura rādītājs jāsastāda katram sējumam atsevišķi, pirmā sējuma satura rādītājā jānorāda sējumu skaits un lapu skaits katrā sējumā.

      - ja piedāvājums vai atsevišķas tā daļas satur komercnoslēpumu, piedāvājuma lapām, kuras satur šāda rakstura informāciju, ir jābūt ar atzīmi „Komercnoslēpums”, izņemot ADJIL noteiktos gadījumus.

    - Iepirkumam jāiesniedz piedāvājuma dokumentu oriģināls;

  - Dokumenti jāiesniedz personīgi slēgtā, aizzīmogotā iesaiņojumā Centra Kancelejā, Ernestīnes ielā 34, Rīga, LV-1046 vai jānosūta pasta sūtījumā. Uz iesaiņojuma jānorāda:

    - Pretendenta nosaukums, adrese, tālrunis;

    - norāde: Iepirkumam “Būvniecības ieceres dokumentācijas, tehnisko specifikāciju un TBCE izstrāde objektam “Administratīvās ēkas jaunbūve “Ādažu nacionālajā mācību centrā” Kadagā, Ādažu novadā””, identifikācijas Nr. VAMOIC 2018/129, neatvērt līdz 2018.gada 21.septembrim plkst.10:00;

  - Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

  - Ja pretendents maina vai papildina savu piedāvājumu pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām (noteikumu 5.3.punkts), iepirkuma komisija noraida pretendentu jebkurā piedāvājumu vērtēšanas posmā.

- Fiziskās personas datu apstrāde:

  - Šīs sadaļas noteikumi nosaka fizisko personu datu apstrādes kārtību gadījumos, kad uz iepirkuma procedūru ir attiecināma Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regula Nr.2016/679  “par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)” (turpmāk – GDPR). Ja iepirkuma priekšmets saskaņā ar GDPR preambulas 16.panta noteikumiem ir saistīts ar valsts drošību, GDPR un šīs sadaļas noteikumi netiek piemēroti;

  - Personas datu apstrādes pamatojums – iepirkuma procedūru īstenošana, iepirkuma līguma noslēgšana un izpilde, GDPR 6.panta pirmās daļas b) un c) apakšpunkts;

  - Pretendents saņem visu savā piedāvājumā norādīto fizisko personu (tai skaitā no visu personu apvienības biedru neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura, kā arī visu apakšuzņēmēju, ja tādi tiek piesaistīti, speciālistiem, darbiniekiem, kontaktpersonām u.c.) piekrišanu savu personas datu apstrādei, kuru veiks Pasūtītājs gan iepirkuma procedūrā, gan līguma izpildē, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums (Pretendents apliecina piekrišanas saņemšanu aizpildot Pieteikuma veidlapu (pielikums Nr.1.)

  - Iepirkuma procedūrā iesniegtajos dokumentos norādīto fizisko personu dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu iepirkuma norisi atbilstoši publisko iepirkumu jomu reglamentējošajiem un citiem normatīvajiem aktiem;

  - Gadījumos, kad to pieprasa publisko iepirkumu jomu reglamentējošie normatīvie akti vai uz iepirkuma priekšmeta izpildi attiecināmie normatīvie akti, personu dati tiks publiskoti atbilstoši tajos noteiktajam apjomam.

# Iepirkuma piedāvājums:

  - Piedāvājuma dokumenti jāsakārto šādā secībā:

    - pieteikuma veidlapa (pielikums Nr.1);

    - kvalifikācijas dokumenti;

    - tehniskais un finanšu piedāvājums.

  - Pieteikuma oriģināls (aizpildīts noteikumu pielikums Nr.1), kuru paraksta persona ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā nostiprinātām pārstāvības tiesībām vai citai personai, kuru ir pilnvarojusi persona, kuras pārstāvības tiesības ir nostiprinātas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

  - Pretendentam ir tiesības papildināt vai atsaukt savu piedāvājumu. Piedāvājuma papildinājumi un atsaukumi, ja tādi ir, jāiesniedz rakstiskā formā personīgi vai nosūtot pa pastu uz šādu adresi: Centra Kancelejai, Ernestīnes ielā 34, LV-1046 līdz 2018.gada 21.septembrim plkst.10:00 slēgtā, aizzīmogotā iepakojumā. Uz iepakojuma jānorāda:

    - Pretendenta nosaukums, adrese, tālrunis;

    - norāde: Iepirkumam Iepirkumam “Būvniecības ieceres dokumentācijas, tehnisko specifikāciju un TBCE izstrāde objektam “Administratīvās ēkas jaunbūve “Ādažu nacionālajā mācību centrā” Kadagā, Ādažu novadā””, identifikācijas Nr. VAMOIC 2018/129, neatvērt līdz 2018.gada 21.septembrim plkst.10:00;

    - papildus norāde uz aploksnes: “PAPILDINĀJUMS”, “GROZĪJUMI” vai “ATSAUKUMS”.

  - Atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izslēdz Pretendenta tālāku līdzdalību iepirkumā.

- Kvalifikācijas dokumenti:

  - Pretendents – fiziska vai juridiska persona – par sevi iesniedz šādus dokumentus:

    - Spēkā esoša Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņa (oriģināls vai apliecināta kopija), kurā ir uzrādītas pretendenta personas ar pārstāvības tiesībām un pārstāvības apjoms (norāde, vai persona/-as ir tiesīga pārstāvēt atsevišķi vai kopā ar citu personu/-ām) (izziņai jābūt izsniegtai ne agrāk kā 3 (trīs) mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas).

    - Pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt piedāvājumu un/vai iepirkuma līgumu, ja tā atšķiras no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā norādītās;

    - Projektēšanas darbos iesaistīto inženiertehnisko speciālistu saraksts (atsevišķi norādot atbildīgo būvprojekta vadītāju, kurš sertificēts arhitekta praksē) saskaņā ar šo noteikumu pielikumu Nr.5;

      - ja inženiertehnisko speciālistu sarakstā norādītais atbildīgais būvprojekta vadītājs nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta, piegādātāja apvienības biedra vai apakšuzņēmēja darbinieks, tad pretendentam jāiesniedz attiecīgā komersanta un atbildīgā būvprojekta vadītāja parakstīts Apliecinājums (pielikums Nr.9) par to, ka pirms iepirkuma līguma noslēgšanas tiks nodibinātas darba tiesiskās attiecības, un par speciālistu tiks sniegta informācija Būvkomersantu reģistram atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

    - apakšuzņēmēju piesaistīšanas gadījumā – apakšuzņēmēju saraksts (pielikums Nr.4), kurā norāda visus piesaistītos apakšuzņēmējus ar norādi, kādus darbus norādītais apakšuzņēmējs veiks.

    - ārvalstu Pretendentam jāiesniedz attiecīgās valsts (kurā tas ir reģistrēts) izsniegtas uzņēmuma reģistrācijas dokumenta/izziņas kopija.

  - Pretendents – piegādātāju apvienība – par sevi iesniedz šādus dokumentus:

    - Gadījumos, ja Pretendents kā piegādātāju apvienība nav reģistrēta Komercreģistrā, sabiedrības līguma oriģināls vai apliecināta kopija ar apliecinājumu:

      - kuram piegādātāju apvienības biedram ir tiesības pārstāvēt piegādātāju apvienību;

      - katra piegādātāju apvienības biedra atbildības apjomu;

    - Gadījumos, ja piegādātāju apvienība ir reģistrēta Komercreģistrā - spēkā esoša personālsabiedrības līguma apliecināta kopija;

    - Pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt piedāvājumu un/vai iepirkuma līgumu, ja tā atšķiras no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai sabiedrības līgumā norādītās;

    - Projektēšanas darbos iesaistīto inženiertehnisko speciālistu saraksts (atsevišķi norādot atbildīgo būvprojekta vadītāju, kurš sertificēts arhitekta praksē) saskaņā ar šo noteikumu pielikumu Nr.5;

      - ja inženiertehnisko speciālistu sarakstā norādītais atbildīgais būvprojekta vadītājs nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta, piegādātāja apvienības biedra vai apakšuzņēmēja darbinieks, tad pretendentam jāiesniedz attiecīgā komersanta un atbildīgā būvprojekta vadītāja parakstīts Apliecinājums (pielikums Nr.9) par to, ka pirms iepirkuma līguma noslēgšanas tiks nodibinātas darba tiesiskās attiecības, un par speciālistu tiks sniegta informācija Būvkomersantu reģistram atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

    - apakšuzņēmēju piesaistīšanas gadījumā – apakšuzņēmēju saraksts (pielikums Nr.4), kurā norāda visus piesaistītos apakšuzņēmējus ar norādi, kādus darbus norādītais apakšuzņēmējs veiks.

    - ārvalstu Pretendentam jāiesniedz attiecīgās valsts (kurā tas ir reģistrēts) izsniegtas uzņēmuma reģistrācijas dokumenta/izziņas kopija.

  - Par darbu izpildē piesaistītajiem apakšuzņēmējiem Pretendents iesniedz šādus dokumentus:

    - apliecinājuma oriģināls (Pielikums Nr.10), kas apliecina katra apakšuzņēmēja gatavību veikt darbus iepirkuma līguma ietvaros. Apliecinājums jāparaksta apakšuzņēmēja pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Gadījumā, ja apliecinājumu paraksta pilnvarota persona, jāiesniedz personas ar pārstāvības tiesībām izsniegta pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt apliecinājumu;

    - pretendentam jāiesniedz 10.1.1.punktā norādīto dokumentu par katru piesaistīto apakšuzņēmēju;

    - Ārvalstu pretendentiem ir jāiesniedz Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra izziņai ekvivalents dokuments, ja to izsniegušas attiecīgas ārvalstu institūcijas, iestādes vai personas, kas saskaņā ar pretendenta reģistrācijas valsts normatīvajiem aktiem ir tiesīgas to darīt.

- Tehniskais un finanšu piedāvājums:

  - Būvniecības ieceres dokumentācijas, tehnisko specifikāciju un TBCE izstrādes kopējais termiņš tiks noteikts saskaņā ar pretendenta sagatavoto būvprojekta izstrādes kalendāro laika grafiku, bet ne vairāk kā 23 (divdesmit trīs) kalendārās nedēļas no līguma spēkā stāšanās dienas.

  - Tehniskais un finanšu piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar šī iepirkuma noteikumu Tāmes formu (pielikumā Nr.7):

    - iekļaujot visus iepirkuma priekšmetā norādītos darbus;

    - norādot visas tāmes formā paredzētās pozīcijas, izmaksas;

    - norādot kopējo cenu eiro, ietverot tajā visus Latvijas Republikas likumdošanā noteiktos valsts un pašvaldības noteiktos nodokļus un nodevas;

# piedāvājuma cena un summas tāmē ir jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata;

    - Pretendents iesniedz Būvprojekta izstrādes kalendāro laika grafiku nedēļās, atbilstoši Tāmē norādītajiem darbiem, nepārsniedzot Būvprojekta izstrādes termiņu.

# Piedāvājuma neizskatīšanas gadījumi:

  - Pieteikums nav parakstīts atbilstoši noteikumu 9.2.punktam.

# Pretendentu kvalifikācijas pārbaude:

  - Komisija veic pretendentu kvalifikācijas pārbaudi.

##### Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā, un piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja komisija konstatē, ka:

    - pretendents nav iekļāvis iepirkuma pieteikumā (pielikums Nr.1) pieprasīto informāciju un/vai iekļautā informācija neatbilst iepirkuma noteikumiem.

    - kvalifikācijas dokumenti nav iesniegti atbilstoši noteikumu 10.punkta prasībām un/vai to saturs neatbilst noteikumu 10.punkta prasībām un/vai pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, tajā skaitā, nav sniedzis iepirkuma komisijas pieprasīto precizējošo informāciju iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā;

    - pretendents neatbilst kādai no iepirkumu noteikumu 4.punkta noteikumu prasībām.

    - pretendents neatbilst kādai no iepirkuma noteikumu 4. un/vai 10.punkta prasībām, pamatojoties uz informāciju, ko iepirkuma komisija ieguvusi Pretendenta piedāvājumā sniegtās informācijas pārbaudes un/vai precizēšanas rezultātā.

    - ja pasūtītājs ir saņēmis valsts drošības iestādes atzinumu, ka iepirkuma līguma noslēgšana ar kandidātu vai pretendentu var radīt draudus nacionālajai drošībai;

  - Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā, ja komisija konstatē, ka Pretendents neatbilst kādai no iepirkuma noteikumu 4.punkta prasībām vai uz kādu no personām, kas iekļauta apvienībā, attiecas kāds no 13.2.1., 13.2.2., 13.2.4., 13.2.5.punktos minētajiem izslēgšanas nosacījumiem.

  - Ja pretendents piesaista apakšuzņēmējus, Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā, ja komisija konstatē, ka uz kādu no apakšuzņēmējiem attiecas kāds no 13.2.2., 13.2.4., 13.2.5.punktos minētajiem izslēgšanas nosacījumiem.

# Tehniskā un Finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaude:

  - Pēc Pretendentu kvalifikācijas pārbaudes, komisija veic pārbaudi izturējušo pretendentu tehniskā un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi.

  - Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā un piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja komisija konstatē, ka:

    - Pretendents nav iesniedzis tāmi vai iesniegtais dokuments neatbilst iepirkuma noteikumu 11.2.punktam un/vai Pretendents nav iesniedzis piedāvājumu par pilnu iepirkuma priekšmeta apjomu;

    - Pretendents nav gatavs darbus pabeigt 11.1.punktā noteiktajā termiņā;

    - Tehniskais un finanšu piedāvājums nav iesniegts, atbilstoši iepirkuma noteikumu prasībām un/vai to saturs neatbilst iepirkuma noteikumu prasībām.

- Piedāvājumu vērtēšana:

  - Pēc pretendentu piedāvājumu atbilstības pārbaudes komisija veic piedāvājumu atbilstības pārbaudi izturējušo pretendentu piedāvājumu vērtēšanu.

  - Iepirkuma komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi pretendentu piedāvājumos. Vērtējot finanšu piedāvājumu, iepirkuma komisija rīkojas saskaņā ar ADJIL 48.panta septīto un astoto daļu.

  - Iepirkuma noteikumu prasībām atbilstošie piedāvājumi tiek salīdzināti pēc cenas (bez PVN).

- Informācijas pārbaude pirms lēmuma pieņemšanas

  - Iepirkuma komisija saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmo un otro daļu veic informācijas pārbaudi attiecībā uz pretendentu, kurš atbilst iepirkuma noteikumiem un kam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

  - Ja iepirkuma komisija, veicot Noteikumu 16.1.punktā minēto pārbaudi, konstatē, ka attiecībā uz pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība vai pretendenta piesaistītu apakšuzņēmēju(iem) ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras var ietekmēt vai kavēt līguma izpildi, pretendents tiek izslēgts no tālākas dalības iepirkumā.

- Iepirkuma uzvarētāja noteikšana, rezultātu paziņošana, līguma slēgšana:

  - Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš ir piedāvājis iepirkuma noteikumu prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu bez PVN.

  - Lēmumu par iepirkuma rezultātiem iepirkuma komisija pretendentiem paziņo rakstiski 5 (piecu) darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

  - Iepirkuma uzvarētājs 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no lēmuma nosūtīšanas dienas iesniedz Līguma izpildes nodrošinājumu saskaņā ar Iepirkuma noteikumiem. Rekvizītus Līguma izpildes nodrošinājuma – Drošības naudas ieskaitam iepirkuma komisija norāda uzvarētājam vēstulē par iepirkuma rezultātiem.

  - Ja iepirkuma uzvarētājs 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no lēmuma nosūtīšanas dienas neiesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājumu saskaņā ar Iepirkuma noteikumiem, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.

  - Pasūtītājs slēdz ar iepirkuma uzvarētāju rakstisku iepirkuma līgumu, ko izstrādājis pasūtītājs, saskaņā ar ADJIL un citiem normatīviem aktiem. Iepirkuma līgums tiek sagatavots, pamatojoties uz iepirkuma komisijas lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, iepirkuma noteikumiem pievienoto līguma projektu (pielikums Nr.6) un iepirkuma uzvarētāja piedāvājumu.

  - Iepirkuma uzvarētājam līgums jāparaksta un parakstīti abi tā eksemplāri jāiesniedz Centrā, 10 (desmit) kalendāro dienu laikā (Pasūtītāja kancelejas atzīme par dokumenta saņemšanu), no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt līgumu izsūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā uzvarētājs neiesniedz Centrā parakstītus abus līguma eksemplārus, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.

  - Ja 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas personālsabiedrība netiek reģistrēta un minētie dokumenti netiek iesniegti, tas tiek uzskatīts par pretendenta (piegādātāju apvienības) atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.

# Iepirkuma komisija:

  - Iepirkuma komisija ir izveidota ar Centra 2018.gada 22.augusta rīkojumu Nr.RPDJ/2018-1106 un darbojas saskaņā ar ADJIL un iepirkuma noteikumiem.

  - Iepirkuma komisija ir lemttiesīga, ja komisijas sēdē piedalās vismaz 2/3 (divas trešdaļas) no komisijas locekļiem.

  - Iepirkuma komisijas lēmumi pieņemami sēdes laikā, atklāti balsojot. Komisijas sēdes tiek protokolētas.

  - Komisijas tiesības:

    - rakstiski pieprasīt precizēt iesniegto informāciju no Pretendentiem, kas piedalās iepirkumā;

    - pārbaudīt visu Pretendenta sniegto ziņu patiesumu;

    - pieaicināt komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām;

    - lemt par iepirkuma termiņu pagarināšanu;

    - piedāvājumu atvēršanas sanāksmes laikā Pretendentu pārstāvju klātbūtnē caurauklot Pretendenta iesniegto piedāvājuma dokumentu oriģinālu paketi, ja tā iesniegta necaurauklota. Šajā gadījumā komisija neatbild par iesniegto dokumentu komplektāciju;

    - pārbaudīt Pretendenta iesniegto ziņu patiesumu, ar Pretendenta piekrišanu veikt pārbaudi, lai konstatētu Pretendenta ražošanas iespējas un kvalitātes kontroles nodrošināšanas pasākumus, vai pieprasīt savā vārdā šo pārbaudi veikt oficiālai kompetentai iestādei valstī, kur Pretendents reģistrēts;

    - pārbaudīt Satversmes aizsardzības biroja Nacionālajā drošības iestādē vai līguma noslēgšana ar Pretendentu nerada draudus nacionālajai drošībai. Iepirkuma komisija informāciju pārbauda arī par Pretendenta norādīto piegādātāju, uz kura iespējām tas balstās;

    - vērtējot Pretendenta piedāvājumu, par pamatu ņemt aktuālo informāciju, kas iegūta informācijas pārbaudes un/vai precizēšanas rezultātā;

    - lūgt Pretendentus rakstveidā pagarināt piedāvājumu derīguma termiņu;

    - veikt citas darbības saskaņā ar ADJIL, šiem noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem;

    - pieprasīt piegādātāju apvienībai, attiecībā, uz kuru pieņemts lēmums slēgt līgumu, reģistrēt personālsabiedrību saskaņā ar piedāvājumā norādīto atbildības apjomu, kā arī veikt visas nepieciešamās darbības, lai iegūtu tiesisko statusu, atbilstoši Būvniecības likuma un citu normatīvo aktu prasībām, komercdarbības veikšanai projektēšanas uzdevumā (pielikums Nr.8) norādīto projektēšanas darbu veikšanai.

  - Komisijas pienākumi:

    - izskatīt Pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas iesniegti noteiktajā piedāvājumu iesniegšanas termiņā;

    - pieņemt lēmumu par iepirkuma rezultātiem;

    - veikt citas darbības saskaņā ar ADJIL, šiem noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

# Pretendentu tiesības un pienākumi:

  - Pretendenta tiesības:

    - savlaicīgi pieprasīt komisijai papildu informāciju par noteikumiem;

    - iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu par piedāvājuma iesniegšanu;

    - veikt citas darbības saskaņā ar ADJIL, citiem normatīvajiem aktiem un šiem noteikumiem.

  - Pretendenta pienākumi:

    - ja piedāvājums tiek sūtīts pasta sūtījumā, Pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu Centrā ne vēlāk kā noteiktajā piedāvājumu atvēršanas termiņā;

    - rakstveidā, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus par piedāvājumu uz komisijas uzdotajiem jautājumiem;

    - līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus iepirkuma noteikumos minētos noteikumus kā pamatu līguma izpildei;

    - veikt citas darbības saskaņā ar ADJIL, citiem normatīvajiem aktiem un šiem noteikumiem.

# Pārējie noteikumi:

  - Iepirkuma komisija un piegādātājs/pretendents ar informāciju apmainās rakstiski. Mutvārdos sniegtā informācija iepirkuma ietvaros nav saistoša.

  - Visi izdevumi, kas saistīti ar iepirkuma piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, jāsedz iepirkuma Pretendentam.

  - Iepirkuma noteikumi sastādīti latviešu valodā uz 10 (desmit) lapām, kam pievienoti šādi pielikumi:

pielikums Nr.1 – 	Iepirkuma pieteikuma forma uz 3 (trim) lapām;

pielikums  Nr.2 –    Piedāvājuma nodrošinājuma paraugi kopā uz 3 (trīs) lapām;

pielikums Nr.3–      Līguma izpildes nodrošinājuma paraugs  uz 2 (divām)   lapām;

pielikums Nr.4 – 	Apakšuzņēmēju saraksta paraugs uz 1 (vienas) lapas;

pielikums Nr.5 – 	Projektēšanas darbos iesaistīto inženiertehnisko speciālistu saraksts uz 1 (vienas) lapas;

pielikums Nr.6 – 	Līguma projekts uz 27 (divdesmit septiņām) lapām;

pielikums Nr.7 –	Tāmes formas paraugs uz 1 (vienas) lapas;

pielikums Nr.8 –	Projektēšanas uzdevuma kopija pievienota iepirkuma noteikumiem atsevišķi, kuru var saņemt, iepriekš piesakoties pie iepirkuma noteikumu 2.2. punktā minētās personas.

pielikums Nr.9 – Apliecinājums par darba tiesisko attiecību nodibināšanu uz 1       (vienas) lapas;

pielikums Nr.10 – Apliecinājums uz 1 (vienas) lapas.

| Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs: | ##### G.Grīnieks |
| --- | --- |

Pielikums Nr.1

Iepirkuma, identifikācijas Nr. VAMOIC 2018/129,

noteikumiem

PIETEIKUMS

Iepirkumam “Būvniecības ieceres dokumentācijas, tehnisko specifikāciju un TBCE izstrāde objektam “Administratīvās ēkas jaunbūve “Ādažu nacionālajā mācību centrā”

Kadagā, Ādažu novadā””

(identifikācijas Nr. VAMOIC 2018/129)

| Kam: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs Ernestīnes ielā 34 Rīga, LV-1046 Latvija | No: _________________________________ (pretendenta nosaukums un adrese) |
| --- | --- |

Godātā komisija,

Saskaņā ar iepirkuma noteikumiem, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu. Mēs piekrītam iepirkuma noteikumiem, tajā skaitā Jūsu izstrādātā līguma projekta noteikumiem un piedāvājam veikt “Būvniecības ieceres dokumentācijas, tehnisko specifikāciju un TBCE izstrāde objektam “Administratīvās ēkas jaunbūve “Ādažu nacionālajā mācību centrā” Kadagā, Ādažu novadā””, saskaņā ar iepirkuma noteikumiem un tā pielikumu noteikumiem, par kopējo summu:

| Piedāvājuma cena |  |
| --- | --- |
| EUR (bez PVN 21%) |  |
| PVN 21% |  |
| EUR (ar PVN 21%) |  |

Piedāvājuma cena vārdos (bez PVN 21%):

..........................................................................................................................................................

Piedāvājuma cena vārdos (ar PVN 21%):

..........................................................................................................................................................

- Mēs apstiprinām, ka pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.

- Būvniecības ieceres dokumentācijas, tehnisko specifikāciju un TBCE izstrādes kopējais termiņš tiks noteikts saskaņā ar pretendenta sagatavoto būvprojekta izstrādes kalendāro laika grafiku, bet ne vairāk kā 23 (divdesmit trīs) kalendārās nedēļas no līguma spēkā stāšanās dienas.

- Mēs apliecinām, ka iepirkuma noteikumu priekšmetā paredzēto projektēšanas darbu veikšanai piesaistītajiem ..................................... (Pretendenta nosaukums) atbildīgajiem speciālistiem ir atbilstoši būvprakses sertifikāti, vai Pretendentam izsniegtu licenču kopijas par tiesībām veikt projektēšanu, uz kuriem netiek piesaistīti apakšuzņēmēji.

- Mēs piekrītam iepirkuma līguma projekta noteikumiem.

- Mēs piekrītam, ka iepirkuma līgums stājas spēkā tā reģistrācijas dienā pie Pasūtītāja.

- Mēs apliecinām, ka līguma izpildes tiesību piešķiršanas gadījumā iesniegsim Līguma izpildes nodrošinājumu, saskaņā ar Iepirkuma noteikumiem.

- Mēs piekrītam iepirkuma komisijas vai oficiālas kompetentas iestādes pārbaudei, lai konstatētu mūsu ražošanas (darbības) iespējas un kvalitātes kontroles nodrošināšanas pasākumus.

- Mēs apliecinām, ka nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā.

- Mēs apliecinām, ka uzvaras gadījumā nodrošināsim civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

- Mēs apliecinām, ka informācija un personas dati, kas ir iesniegti saistībā ar iepirkumu “Būvniecības ieceres dokumentācijas, tehnisko specifikāciju un TBCE izstrāde objektam “Administratīvās ēkas jaunbūve “Ādažu nacionālajā mācību centrā” Kadagā, Ādažu novadā””, ir apstrādāti, ievērojot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus tādā veidā, ka apstrādē ir ievērotas Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības un ir nodrošināta attiecīgo datu subjektu tiesību aizsardzība.

- Mēs apliecinām, ka datu subjekti, uz kuriem attiecas iepirkuma vai līguma izpildes laikā iesniegtie dati, ir informēti, kā arī ir devuši savu piekrišanu personas datu iesniegšanai Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrā (kontaktinformācija - adrese Ernestīnes iela 34, Rīga, tālrunis 67300200, e-pasts vamoic@vamoic.gov.lv, mājas lapa www.vamoic.gov.lv) saistībā ar  iepirkumu “Būvniecības ieceres dokumentācijas, tehnisko specifikāciju un TBCE izstrāde objektam “Administratīvās ēkas jaunbūve “Ādažu nacionālajā mācību centrā” Kadagā, Ādažu novadā””, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma vai Aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likumu noteikumiem, kā arī ir informēti, ka to dati tiek apstrādāti un uzglabāti nepieciešamo datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas noteikts lietu nomenklatūrā un / vai normatīvajos aktos; ka dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot, ja tas būtu nepieciešams šeit noteiktās datu apstrādes nolūkam, vai ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti.

- Mēs apliecinām, ka datu subjekti ir informēti par Vispārīgās datu aizsardzības regulas 14. panta otrās daļas c) – e) apakšpunktos minētajām tiesībām, Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktajiem ierobežojumiem izdarīt izmaiņas iesniegtajā informācijā un dokumentos.

- Mēs apliecinām, ka ............. (pretendenta nosaukums) ir mazais vai vidējais uzņēmums (attiecīgo pasvītrot).

Pretendenta nosaukums: ...................................................................................................................

Reģistrēts:..........................................................................................................................................

ar Nr. .................................................................................................................................................

Juridiskā adrese:.................................................................................................................................

Biroja adrese: ....................................................................................................................................

Kontaktpersona: ................................................................................................................................

(Vārds, Uzvārds, amats)

Telefons:............................................................................................................................................

Fakss:.................................................................................................................................................

E-pasts:...............................................................................................................................................

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: ................................................................................................

Banka:................................................................................................................................................

Kods: .................................................................................................................................................

Konts:.................................................................................................................................................

Informācija par personu, kura gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, parakstīs līgumu:

| 1. | Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Ieņemamais amats |  |
| 3. | Darbības pamats (piemēram, statūti, pilnvarojums) |  |

Apliecinām, ka visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir pilnīgi un patiesi.

Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no _________ (_____________) lapām.

Paraksts:

- Vārds, uzvārds:

Amats:

Pieteikums sastādīts un parakstīts 2018. gada

z.v.

Pielikums Nr.2

Iepirkuma, ID

Nr. VAMOIC 2018/129,

noteikumiem

Piedāvājuma nodrošinājums

Ņemot vērā, ka (pretendenta nosaukums), (datums) ir iesniedzis savu piedāvājumu iepirkumā “Būvniecības ieceres dokumentācijas, tehnisko specifikāciju un TBCE izstrāde objektam “Administratīvās ēkas jaunbūve “Ādažu nacionālajā mācību centrā” Kadagā, Ādažu novadā””, identifikācijas Nr. VAMOIC 2018/129” ( turpmāk tekstā – „Piedāvājums”) ar šo tiek apliecināts, ka (Bankas nosaukums), kas atrodas (Valsts nosaukums), ar juridisko adresi (adrese), turpmāk tekstā – „Banka”, uzņemas galvojuma saistības par labu Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram (turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”) pienācīgi veikt maksājumu (summa) apmērā Pasūtītājam, ar ko Banka saista sevi, kā arī tās tiesību un saistību pārņēmējus.

Apzīmogots ar Bankas zīmogu (gada) (datuma) (mēneša) dienā.

Šīs saistības nosacījumi ir šādi:

- ja Pretendents atsauc savu piedāvājumu piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņa laikā;

- ja Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis Līguma izpildes Bankas garantiju, vai apdrošināšanas polisi vai nav ieskaitījis pasūtītāja norādītajā norēķinu kontā Līguma izpildes nodrošinājumu – Drošības naudu;

- ja Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, pasūtītāja noteiktajā termiņā neparaksta iepirkuma līgumu

Banka, pēc Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma, apņemas veikt Pasūtītājam maksājumu iepriekš minētās summas ietvaros, neprasot no Pasūtītāja pamatot savu prasību, pie nosacījuma, ka Pasūtītājs savā pieprasījumā norādīs, ka pieprasītā summa viņam pienākas sakarā ar viena vai jebkura no nosacījumiem iestāšanos, un minot konkrēto nosacījumu vai nosacījumus, kuri iestājušies.

Šis galvojums ir spēkā līdz (gads) (datums) (mēnesis).

Paraksts un zīmogs

Bankas nosaukums

Adrese

Datums

Neatsaucama pirmā pieprasījuma beznosacījumu piedāvājuma nodrošinājuma apdrošināšanas polise

Pēc pretendenta pieprasījuma aizpilda apdrošinātājs, pēc nepieciešamības noformējot uz savas veidlapas*

Apdrošināšanas polise Nr.___________________

Apdrošinājuma ņēmējs:

Uzņēmējs

Reģ.Nr.

Adrese

Apdrošinātais:

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs

Reģ.Nr. 90009225180

Adrese: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046

Apdrošināšanas objekts:

Neatsaucams, beznosacījumu pirmā pieprasījuma piedāvājuma nodrošinājums, saskaņā ar iepirkuma Nr.VAMOIC 2018/129 noteikumu __________ punkta/punktu noteikumiem.

Apdrošināšanu regulējošie noteikumi:

Apdrošinātāja noteikumi, noteikumu nosaukums un Nr.

Apdrošināšanas nosacījumi:

Termiņš:_______________ **

Maksimālā iespējamā Apdrošināšanas atlīdzība ir EUR ________ (___________) (ne mazāk kā EUR _______) **

Īpašie nosacījumi (iekļauj apdrošināšanas polises noteikumos):

- Šī piedāvājuma nodrošinājuma garantija ir neatsaucama pirmā pieprasījuma beznosacījumu apdrošināšanas polise, kuras ietvaros Apdrošinātājam jāizmaksā Apdrošināšanas atlīdzība, neprasot Apdrošinātajam pamatot savu prasību, pie nosacījuma, ka Apdrošinātais savā pieprasījumā norādīs, ka pieprasītā summa viņam pienākas sakarā ar viena vai jebkura no nosacījumiem iestāšanos, un minot konkrēto nosacījumu vai nosacījumus, kuri iestājušies, tai skaitā, ja minētajai apdrošināšanas polisei un apdrošināšanas līgumam tiek piemēroti Starptautiskās tirdzniecības un rūpniecības kameras vienotie noteikumi Nr.758 par pieprasījuma garantijām “The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees” (turpmāk – Apdrošināšanas polise).

- Apdrošināšanas atlīdzību Apdrošinātais ir tiesīgs pieprasīt šādos gadījumos:

  - ja Pretendents atsauc savu piedāvājumu piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņa laikā;

  - ja Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis Līguma izpildes nodrošinājumu saskaņā ar iepirkuma noteikumu prasībām.

  - ja Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, pasūtītāja noteiktajā termiņā neparaksta iepirkuma līgumu.

- Apdrošinātājam pēc Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas ir tiesības rakstveidā pieprasīt no Apdrošinātā dokumentus, kas apstiprina noteikumu 2.punktā minēto apstākļu iestāšanos.

- Apdrošināšanas polise no Apdrošinājuma ņēmēja un Apdrošinātāja puses ir neatsaucama.

- Apdrošinātajam nav jāpieprasa atlīdzības summa no Apdrošinājuma ņēmēja pirms Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas pieteikuma iesniegšanas Apdrošinātājam.

- Ja tiek konstatētas pretrunas starp Apdrošināšanas polisi un apdrošināšanas līgumu vai Apdrošinātāja noteikumiem, tad prioritāri un visām iesaistītajām pusēm saistoši ir Apdrošināšanas polisē ietvertie īpašie nosacījumi.

Paraksts un zīmogs

Apdrošinātāja nosaukums

Adrese

Datums

*	apdrošināšanas polisei jāpievieno to regulējošie apdrošināšanas noteikumi un apdrošināšanas prēmijas apmaksu apliecinoši dokumenti. Gadījumā, ja polisi izsniedz apdrošināšanas brokeris, kopā ar polisi jāiesniedz attiecīgās apdrošināšanas sabiedrības izsniegti dokumenti, kas apliecina brokera tiesības parakstīt apdrošināšanas polisi, pielikumus un īpašos nosacījumus.

** 	saskaņā ar noteikumu nosacījumiem.

Pielikums Nr.3

- Iepirkuma, ID

- Nr. VAMOIC 2018/129,

noteikumiem

Līguma izpildes Bankas garantija (Beznosacījumu)

Kam: 		Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram (turpmāk saukts - “Pasūtītājs”)

Adrese: 	Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046

/Darbu izpildītāja nosaukums un adrese/ (turpmāk saukts „Darbu izpildītājs”) ir apņēmies saskaņā ar iepirkuma “Būvniecības ieceres dokumentācijas, tehnisko specifikāciju un TBCE izstrāde objektam “Administratīvās ēkas jaunbūve “Ādažu nacionālajā mācību centrā” Kadagā, Ādažu novadā””

“Būvniecības ieceres dokumentācijas, tehnisko specifikāciju un TBCE izstrāde objektam “Administratīvās ēkas jaunbūve “Ādažu nacionālajā mācību centrā” Kadagā, Ādažu novadā””, identifikācijas Nr.VAMOIC 2018/129, noteikumim un lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkumā veikt iepirkumā paredzētos darbus.

Ņemot vērā to, ka ir izvirzīti noteikumi, ka Darbu izpildītājam līdz līguma noslēgšanai ir jāiesniedz Bankas garantija par iepirkuma noteikumos norādīto summu kā nodrošinājums Darbu izpildītāja saistību izpildei saskaņā ar līgumu “Būvniecības ieceres dokumentācijas, tehnisko specifikāciju un TBCE izstrāde objektam “Administratīvās ēkas jaunbūve “Ādažu nacionālajā mācību centrā” Kadagā, Ādažu novadā”” (turpmāk saukts „Līgums”),

Banka apliecina, ka ir Garantētāja un Banka uzņemamas pret Pasūtītāju saistības Darbu izpildītāja vārdā par kopējo summu (Garantijas summa) (summa vārdiem), kas maksājama tādās valūtās un proporcijās, kādās maksājama Līguma cena, un Banka apņemamies samaksāt Pasūtītājam, pēc Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma, neceļot nekādus iebildumus vai pretenzijas, jebkuru summu vai summas (Garantijas summa) ietvaros, kā iepriekš minēts un neprasot, lai Pasūtītājs pierādītu vai norādītu pamatu vai iemeslus, kāpēc tas pieprasa attiecīgu summu.

Banka atsakās no tiesības prasīt, lai, pirms pieprasījuma iesniegšanas Bankai, Pasūtītājs pieprasītu parādu no Darbu izpildītāja.

Banka arī piekrīt, ka nekādas izmaiņas vai papildinājumi, vai jebkādi citi grozījumi Līguma noteikumos vai jebkurā no darbiem, kas veicami saskaņā ar Līguma noteikumiem, vai jebkurā no Līguma dokumentiem, kādi var tikt noslēgti starp Pasūtītāju un Darbu izpildītāju, nekādā veidā neatbrīvos Banku no nevienas saistības, kas paredzētas šajā Garantijā, un Banka ar šo atsakās no tiesības prasīt paziņot mums par šādām izmaiņām, papildinājumiem vai grozījumiem.

Šī garantija ir spēkā līdz ___ (datums) (ieskaitot), un visas prasības saistībā ar šo garantiju jāiesniedz ________________, ______________, ______ ielā___, __________, LV – _____________, Latvijā līdz augstāk minētajam datumam.

Pēc šī datuma garantija zaudēs spēku neatkarīgi no tā, vai garantijas oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ Bankai vai ne.

Banka anulēs garantiju pirms garantijā noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs rakstveidā atbrīvos Banku no tās saistībām saskaņā ar šo garantiju.

Summas, kuras Banka samaksājusi pēc Pasūtītāja pieprasījuma saskaņā ar šo garantiju, samazina kopējo garantēto apjomu.

Šī garantija ir sastādīta un izsniegta vienā eksemplārā – iesniegšanai Pasūtītājam.

Paraksts un zīmogs

Bankas nosaukums

Adrese

Datums

Pielikums Nr.4

Iepirkuma, identifikācijas

Nr. VAMOIC 2018/129,

noteikumiem

Apakšuzņēmēju saraksts, darbu veids un paredzētais darbu apjoms vienībās un euro

| Apakšuzņēmēja nosaukums reģistrācijas numurs, pārstāvēt tiesīgā persona, kontakt -informācija | Mazais vai vidējais uzņēmums | Darbu veids | Darbu apjoms % un EUR (bez PVN) no kopējā darbu apjoma | Saistītie uzņēmumi | Apakšuzņēmēja apakšuzņēmējs (ja tāds tiks piesaistīts) nosaukums, reģistrācijas numurs, pārstāvēt tiesīgā persona, kontakt-informācija | Mazais vai vidējais uzņēmums | Darbu veids | Darbu apjoms % un EUR (bez PVN) no Apakš-uzņēmējam nodotā darbu apjoma4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ar šo_____________reģ.Nr._______________, jur.adrese ____________________, apliecina, ka “Būvniecības ieceres dokumentācijas, tehnisko specifikāciju un TBCE izstrāde objektam “Administratīvās ēkas jaunbūve “Ādažu nacionālajā mācību centrā” Kadagā, Ādažu novadā””

, identifikācijas Nr. VAMOIC 2018/129 paredzēto projektēšanas darbu apjoms sastāda - ______% no kopējā apjoma un apakšuzņēmēju paredzēto projektēšanas darbu apjoms sastāda - ______% no kopējā apjoma.

Saraksts sastādīts un parakstīts 2018.gada ..................................................................................Z. V.

Pielikums Nr.5

- Iepirkuma, identifikācijas Nr. VAMOIC 2018/129,

noteikumiem

Projektēšanā inženiertehnisko iesaistīto speciālistu saraksts

| Nr. P.k. | Speciālista vārds, uzvārds | Sertifikācijas joma | Sertifikāta Nr. | Speciālista darba devējs (komersanta nosaukums un reģ. Nr.) | Speciālista kontakttālrunis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Saraksts sastādīts un parakstīts 2018.gada

.....................................................................................

Z. V.

Pielikums Nr.6

- Iepirkuma, identifikācijas Nr. VAMOIC 2018/129,

noteikumiem

REĢISTRĒTS

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs

2018.gada ____.__________________

Nr.

LĪGUMS Nr. PAu/2018 - ___________

par būvniecības ieceres dokumentācijas, tehnisko specifikāciju un Type B Cost Estimate izstrādi

| Rīga |  |
| --- | --- |

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, turpmāk - Centrs, tā vadītāja Ivara Vucāna personā, kurš rīkojas uz 2009.gada 15.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1418 „Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra nolikums” pamata, turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un

_____________________ “______,” kas 20___.gada „____”.________ ierakstīta Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas numuru ___________________, tās _________________________personā, kurš rīkojas uz _________ pamata, turpmāk – Uzņēmējs, no otras puses,

abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi saukts Puse,

pamatojoties uz Iepirkumu komisijas (izveidota ar Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra 2018.gada _____________ rīkojumu Nr.___) 2018.gada _______ lēmumu komisijas sēdes protokolā Nr.VAMOIC 2018/129-___, un Uzņēmēja iesniegto piedāvājumu

noslēdz sekojošu līgumu, turpmāk – Līgums:

| - Līguma priekšmets | - Pasūtītājs uzdod, apmaksā un Uzņēmējs apņemas ar saviem resursiem veikt būvniecības ieceres dokumentācijas, tehniskās specifikācijas, turpmāk kopā – Būvprojekts, un “Type B Cost Estimate” (turpmāk - TBCE) izstrādi, objektam “Administratīvās ēkas jaunbūve “Ādažu nacionālais mācību centrs”” (turpmāk Līgumā – Objekts), Kadagā, Ādažu novadā (kopā saukti – Objekti) saskaņā ar ____.gada ______ apstiprināto Projektēšanas uzdevumu Objektam (Līguma pielikums Nr.__), turpmāk – Projektēšanas uzdevums, un Pušu apstiprināto tāmi, turpmāk – Tāme (Līguma pielikums Nr.___) un Līgumu. - Uzņēmējs apņemas par saviem līdzekļiem Līgumā un normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā veikt Būvprojekta saskaņošanu. - Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā saskaņota Būvprojekta oriģināleksemplārus Projektēšanas uzdevumā noteiktā skaitā, formātā. - Uzņēmējs būvniecības ieceres dokumentācijai izstrādā TBCE atbilstoši pielikumā Nr._ pievienotajam paraugam. Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.pantu, izstrādātajam TBCE tiek notikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss. TBCE jāiesniedz divos eksemplāros, no kuriem viens ir latviešu valodā, otrs – angļu valodā. Uzņēmējs nodrošina abu eksemplāru savstarpējo atbilstību un tulkojuma kvalitāti. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Līguma spēkā stāšanās un izpildes termiņš | - Līgums stājas spēkā tā reģistrācijas dienā pie Pasūtītāja un ir spēkā, līdz Puses pilnībā ir izpildījušas Līguma saistības. - Būvprojekta izstrādes kopējais termiņš saskaņā ar Uzņēmēja iesniegto Būvprojekta izstrādes kalendāro grafiku Objektam ir ne vairāk kā _________ (__________) nedēļas no Līguma spēkā stāšanās dienas. Projektēšanas darbi veicami saskaņā ar kalendārajā grafikā norādītajiem termiņiem. - Būvprojekta izstrādes kopējais termiņš šī Līguma izpratnē ir termiņš no Līguma spēkā stāšanās dienas līdz dienai, kad Pasūtītājs saskaņojis Būvprojektu (Pasūtītāja saskaņojuma atzīme uz Būvprojekta, Līguma 10.4.punkts). |  |  |
| - Līguma kopējā summa, norēķinu kārtība | - Līguma kopējā summa saskaņā ar Pušu apstiprināto Tāmi ir EUR_________ (________________), turpmāk - Līguma kopējā summa, tajā skaitā: - EUR ____________ (______________) – līgumcena; - EUR _________ (________________________) - 21 % pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN). - Līguma kopējo summu veido Objekta Būvprojekta izstrādes izmaksu kopējā summa _______EUR (______), tajā skaitā PVN; - Līguma kopējā summā iekļauti visi valsts vai pašvaldību noteiktie nodokļi, nodevas un citas izmaksas, kas saistītas ar Būvprojekta izstrādi, saskaņošanu, Līguma izpildi, mantiskās un personiskās tiesības uz Būvprojektu saskaņā ar Līguma 19.sadaļu. - Pasūtītājam ir tiesības veikt izmaiņas norēķinu kārtībā atkarībā no valsts budžeta atvēruma. - Samaksa šī Līguma ietvaros tiek veikta EUR (eiro) ar pārskaitījumu Uzņēmēja attiecīgajā rēķinā norādītajā bankas kontā, pamatojoties uz attiecīgu Uzņēmēja izrakstītu un Pasūtītāja akceptētu rēķinu. - Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis Līgumā noteiktās naudas summas pārskaitījumu uz Uzņēmēja kontu. - Norēķinu par kvalitatīvi, Līguma noteikumiem atbilstoši izstrādāto Būvprojektu (t.sk. TBCE) Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Objekta Būvprojekta nodošanas-pieņemšanas akta (Līguma 11.2.apakšpunkts) abpusējas parakstīšanas un Uzņēmēja sagatavota rēķina saņemšanas pie Pasūtītāja. - Uzņēmējs, pamatojoties uz iesniegto rēķinu, 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no attiecīgā rēķina izrakstīšanas dienas, samaksā Pasūtītājam aprēķināto līgumsodu un/vai izdevumus, saistītus ar atkārtotas Būvprojekta ekspertīzes veikšanu, atlīdzina zaudējumus, pārskaitot naudas līdzekļus rēķinā norādītajā Pasūtītāja kontā, ja tās netiek ieturētas saskaņā ar Līguma 12.10 punktu. - Samaksa par papildus darbiem, kas nav noformēti Līgumā noteiktajā kārtībā, netiek veikta. |  |  |
| - Pasūtītāja tiesības un pienākumi | - Pasūtītājs apņemas no Uzņēmēja pieņemt atbilstoši Projektēšanas uzdevumam un Līgumam izstrādātu, Līgumā un normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā saskaņotu Būvprojektu (t.sk. izpildīts Līguma 1.2.punkts). - Pasūtītāja pienākums ir savlaicīgi veikt visus maksājumus saskaņā ar Līguma noteikumiem. - Pasūtītāja pienākums ir nodrošināt Uzņēmēju ar informāciju, kas nepieciešama Būvprojekta izstrādei, ja pieprasītā informācija ir Pasūtītāja rīcībā. - Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Uzņēmējam rakstveida informatīvu ziņojumu par Līguma ietvaros paveiktajiem un plānotajiem darbiem, kā arī par darbu izpildi kavējošiem faktoriem. - Pasūtītājam ir tiesības nodrošināt Būvprojekta ekspertīzes veikšanu par saviem līdzekļiem neatkarīgi no tā, vai Būvprojekts ir/nav pieņemts Līguma 11.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā. - Gadījumā, ja Būvprojekta ekspertīzes atzinums ir negatīvs, izdevumus par atkārtotu Būvprojekta vai tā daļu ekspertīzi sedz Uzņēmējs no saviem līdzekļiem. - Ja Uzņēmējs nav ievērojis Līguma 5.11.apakšpunkta noteikumus, Pasūtītājam ir tiesības nepagarināt Būvprojekta izstrādes termiņu un piemērot Līguma 12.1.apakšpunktā noteiktās civiltiesiskās sankcijas. |  |  |
| - Uzņēmēja tiesības un pienākumi | - Uzņēmējs kvalitatīvi, Līguma 2.2.apakšpunktā noteiktajā termiņā veic Būvprojekta izstrādi (tai skaitā TBCE), saskaņošanu (t.sk. saņem būvatļauju un atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi, vai būvniecības ieceres akceptu, atkarībā no tā, kas nepieciešams Līguma priekšmeta īstenošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem), saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu, Tāmi un Līguma noteikumiem. - Uzņēmējs ieceļ projekta vadītāju, kurš projekta sagatavošanas posmā veic Ministru Kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” projekta vadītājam noteiktos pienākumus, ievēro Darba aizsardzības likumā noteiktos darba aizsardzības vispārīgos principus. - Uzņēmējs veic darba vides riska novērtējumu darba videi un veicamajam darbam, un iepazīstina ar to visus darbiniekus, kas iesaistīti Līguma izpildē, kā arī nodrošina, ka Līguma izpildē iesaistītie darbinieki pirms Līguma ietvaros veicamo darbu uzsākšanas ir instruēti par darba drošību, elektrodrošību un ugunsdrošību u.c. - Uzņēmējs, izstrādājot Būvprojektu, ievēro visus spēkā esošos likumus un citus normatīvos aktus. - Uzņēmējs nodrošina, ka Būvprojekta izstrādē tiks piesaistīti atbilstoši sertificēti speciālisti, kādi saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem nepieciešami, lai varētu izstrādāt Būvprojektu saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu, un normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz šajā Līgumā minētā Būvprojekta izstrādi un iesniegt šo sertifikātu kopijas Pasūtītājam vienlaicīgi ar Būvprojekta iesniegšanu. - Uzņēmējs ir tiesīgs Būvprojektu nodot pirms Līgumā noteiktā termiņa. - Uzņēmējam ir tiesības darbu izpildē piesaistīt apakšuzņēmēju, to iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, ievērojot Līguma noteikumus attiecībā uz Apakšuzņēmēju piesaisti. - Uzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma 10 (desmit) dienu laikā sniegt informatīvu ziņojumu par Līguma ietvaros paveiktajiem un plānotajiem darbiem, kā arī darbu izpildi kavējošiem faktoriem, ja tādi ir. - Uzņēmējam ir pienākums novērst Būvprojektā, tajā skaitā Būvprojekta ekspertīzē konstatētos trūkumus un nepilnības par saviem līdzekļiem 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs rakstveidā to norādījis. - Ja Būvprojekta ekspertīzes atzinums bijis negatīvs, un pēc Būvprojekta kļūdu un nepilnību novēršanas Pasūtītājam nepieciešama atkārtota Būvprojekta ekspertīze, izdevumus, saistītus ar ekspertīzes veikšanu, Uzņēmējs sedz no saviem līdzekļiem. - Uzņēmējam ir pienākums rakstiski informēt Pasūtītāju par nepieciešamiem grozījumiem Līgumā ne vēlāk kā 1 mēnesi pirms Būvprojekta izstrādes termiņa beigām (Līguma 2.2.punkts). Pretējā gadījumā Pasūtītāja ir tiesības atteikt veikt grozījumus Līgumā. |  |  |
| 6. Apakšuzņēmēji | - Uzņēmējs Līguma Darbu izpildē piesaista/nepiesaista apakšuzņēmējus (ja piesaista, tad saskaņā ar apakšuzņēmēju sarakstu (Līguma pielikums Nr._). - Uzņēmējs nav tiesīgs nodot savas tiesības vai pienākumus citam apakšuzņēmējam bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas. - Apakšuzņēmējam, kuru Uzņēmējs vēlas piesaistīt, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos jābūt reģistrētam Komercreģistrā, Būvkomersantu reģistrā. - Uzņēmējs apakšuzņēmēju piesaistīšanas/nomaiņas gadījumā papildus Līguma 6.5.punktā norādītajiem dokumentiem iesniedz parakstītu apakšuzņēmēju saraksta projektu (divus eksemplārus), kurā norādīta visa aktuālā informācija par Līguma izpildē piesaistītiem apakšuzņēmējiem (konsolidēta versija ar aktuālo informāciju) saskaņā ar Līgumam pievienoto paraugu (Līguma pielikums Nr.); - Uzņēmējam par apakšuzņēmēju jāiesniedz Pasūtītājam šādi dokumenti: - pieteikums apakšuzņēmēju nomaiņai vai piesaistīšanai, norādot nododamo darbu veidu un procentus no kopējā Līguma ietvaros veicamo darbu apjoma; - piekrišanas raksta oriģināls, kas apliecina apakšuzņēmēja gatavību veikt darbus šajā objektā. Piekrišanas raksts un apliecinājums jāparaksta apakšuzņēmēja pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Gadījumā, ja piekrišanas rakstu paraksta pilnvarota persona, apakšuzņēmējam jāiesniedz personas ar pārstāvības tiesībām izsniegta pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt piekrišanas rakstu; - komersanta atbildīgo speciālistu kvalifikāciju apliecinoši dokumenti par tiesībām veikt darbus, uz kuriem tas tiek piesaistīts; - apakšuzņēmēja kvalifikāciju apliecinoši dokumenti, saskaņā ar iepirkuma noteikumiem (id Nr.VAMOIC 2018/129), gadījumos, kad Uzņēmējs Līguma izpildē vēlas nomainīt apakšuzņēmēju, uz kura iespējām balstījies savas kvalifikācijas novērtēšanai. - Pasūtītājs pārbauda apakšuzņēmēja atbilstību Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumam un iepirkuma noteikumiem un pozitīva lēmuma gadījumā saskaņo iesniegto apakšuzņēmēju sarakstu. - Grozījumi Līgumam pievienotajā apakšuzņēmēju sarakstā tiek noformēti, reģistrējot Pasūtītāja saskaņoto apakšuzņēmēju sarakstu (konsolidēto versiju ar aktuālo informāciju) pie Līguma. Līdz ar jaunā saraksta reģistrēšanu pie Līguma, spēku zaudē iepriekšējais saraksts. - Apakšuzņēmēja piesaistīšana Līguma izpildē pēc Uzņēmēja iniciatīvas, neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par šī Līguma izpildi kopumā vai kādu no daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildus pienākumus un saistības. - Uzņēmējs ir atbildīgs par to, lai saskaņā ar šo Līgumu Būvarbu izpildē iesaistīts apakšuzņēmējs nepiesaistītu Būvdarbu izpildē citus apakšuzņēmējus bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas. |  |  |
| - Būvprojekta vadītājs un Būvprojektu sadaļu vadītāji | - Uzņēmējs norīko Būvprojekta vadītāju _______________, sertifikāts/-i Nr.______________, tālrunis: ____________ - Uzņēmējs Būvprojekta izstrādē piesaista speciālistus saskaņā ar “Projektēšanas darbos iesaistīto inženiertehnisko darbinieku sarakstu”, kas pievienots Līgumam kā pielikums Nr._. - Būvprojekta vadītājs veic tam normatīvajos aktos paredzētos pienākumus, tai skaitā uz Būvprojekta titullapas un Būvprojekta ģenerālplāna lapas, kurā ir arī Būvprojekta raksturojošie galvenie rādītāji, paraksta apliecinājumu par to, ka Būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas, atbilstoši projektēšanas nosacījumiem. - Būvprojekta vadītājs ir atbildīgs par projektēšanas darbu koordinēšanu, atsevišķo būvprojekta daļu savstarpējo atbilstību un Būvprojekta saturu kopumā, kā arī par Būvprojekta atbilstību Būvniecības likumam, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem un šim Līgumam. - Būvprojekta vadītājam un/vai Būvprojektu sadaļu autoriem ir pienākums apmeklēt Būvprojekta apspriedes sanāksmes ar Pasūtītāju saskaņotā laikā ne retāk kā 2 (divas) reizes mēnesī. Ja Būvprojekta vadītājs bez objektīva iemesla nav ieradies uz Būvprojekta apspriedes sanāksmi, Būvprojekta apspriedes sanāksme tiek atcelta, un Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Līguma 12.4 un/vai 17.3.2.2 punktā noteikto. - Saskaņā ar kompetento institūciju pieprasījumu, Uzņēmējam ir pienākums nodrošināt inženiertehniskos darbiniekus, piesaistot atbilstošas kvalifikācijas speciālistus (un par to nepienākas papildus samaksa), kuri ir tiesīgi veikt attiecīgus darbus. |  |  |
| - Būvprojektēšanas sagatavošana un būvprojektēšanas veikšanas vispārīgie noteikumi | - Būvprojektēšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanai (t.sk. Būvatļaujas saņemšanai, ja tāda nepieciešama) Pasūtītājs izsniedz Uzņēmējam attiecīgu pilnvarojumu. - Uzņēmējs apņemas veikt būvprojektēšanas sagatavošanas darbus. - Uzņēmējs visu Būvprojekta tehnisko risinājumu un pielietoto materiālu izvēli saskaņo ar Pasūtītāju. - Pēc Pasūtītāja uzaicinājuma Uzņēmējam jānodrošina Būvprojekta vadītāja, arhitekta, Būvprojekta daļu autoru ierašanos uz būvprojektu apspriedes sanāksmēm. - Ja Uzņēmējs izvēlēto Būvprojekta tehnisko risinājumu un/vai materiālu un/vai iekārtu izvēli nav saskaņojis ar Pasūtītāju, un pēc iesniegšanas saskaņošanai Pasūtītājs konstatē, ka Būvprojektā nepieciešami precizējumi, tad Uzņēmējs to veic par saviem līdzekļiem un tas nevar būt par iemeslu Būvprojekta izstrādes termiņa pagarinājumam. - Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam attiecīgajās valsts un/vai pašvaldību institūcijās iesniegto un no tām saņemto dokumentu kopijas, kā arī visu saņemto tehnisko noteikumu kopijas 3 (trīs) darba dienu laikā no to iesniegšanas/saņemšanas dienas. - Pēc Pasūtītāja uzaicinājuma Uzņēmējam jānodrošina būvprojekta vadītāja, arhitekta, būvprojekta daļu autoru ierašanos uz būvprojektu apspriedes sanāksmēm. |  |  |
| - Grozījumu veikšana Līgumā | - Pasūtītājam ir tiesības veikt grozījumus Līguma 1.1.apakšpunktā paredzētajā projektēšanas darbu apjomā un projektēšanas darbu veidos: - ja tiek veikti grozījumi normatīvajos aktos; - ja tiek veikti grozījumi Aizsardzības ministrijas, Objekta lietotāja vai Centra slēgtajos starptautiskajos līgumos; - ja tiek veikti grozījumi Projektēšanas uzdevumā vai sākotnējos projektēšanas nosacījumos kādā no šiem gadījumiem: - ir izmaiņas Objekta tehniskajās vai drošības prasībās; - prasības izvirzītas kompetento institūciju izdotajos tehniskajos noteikumos un/vai Būvniecības valsts kontroles biroja nosacījumos; - Pasūtītājam ir tiesības lemt par Būvprojekta izstrādes kopējā termiņa un/vai Būvprojekta izpildes kalendārā laika grafikā norādīto Projektēšanas darbu termiņu pagarinājumu šādos gadījumos: - ja netiek ievērots valsts, pašvaldību institūciju u.c. atbildīgo juridisko personu atbildes/saskaņojuma sniegšanai normatīvajos aktos noteiktais termiņš vai attiecīgā institūcija izvirzījusi papildus prasības, un to dēļ nepieciešama papildus informācijas pieprasīšana vai dokumentu atkārtota saskaņošana; - ja Pasūtītājs nolemj Būvprojekta vai tā daļu ekspertīzi veikt Būvprojekta izstrādes termiņā (līdz Pasūtītāja saskaņojumam); - ja Pasūtītājs veic grozījumus projektēšanas darbu apjomos vai veidos; - ja iestājas kāds no Līguma 9.1.punkta apakšpunktos minētajiem apstākļiem, un tas ietekmē Līguma 2.2. punktā minēto termiņu, un Uzņēmējs ir nekavējoties rakstiski (Pasūtītāja kancelejas atzīme par dokumenta saņemšanu) informējis Pasūtītāju par šādu apstākļu iestāšanos; - ja Pasūtītāja saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta Uzņēmēja saistību izpilde, un Uzņēmējs ir nekavējoties rakstiski (Pasūtītāja kancelejas atzīme par dokumenta saņemšanu) informējis Pasūtītāju par šādu saistību neizpildi un tās ietekmi uz Līguma izpildes termiņiem; - ja pēc Līguma noslēgšanas radušies no Uzņēmēja neatkarīgi, objektīvi apstākļi, kuru dēļ ir traucēta saistību izpilde un Uzņēmējs ir nekavējoties rakstiski (Pasūtītāja kancelejas atzīme par dokumenta saņemšanu) informējis Pasūtītāju par šādu apstākļu iestāšanos; - ja ir traucēta Uzņēmēja darbu izpilde Līgumā noteiktajā termiņā sakarā ar Objektā realizētājiem drošības iestāžu drošības režīma pasākumiem; - Uzņēmējam ir pienākums rakstiski informēt Pasūtītāju par nepieciešamiem grozījumiem Līguma ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms Līguma 2.2. punktā minētā termiņa beigām (Līguma 2.2.punkts), izņemot Līguma 5.11.punktā noteikto. Pretējā gadījumā Pasūtītājam ir tiesības atteikt veikt grozījumus Līgumā. - Pasūtītājam ir tiesības prasīt nomainīt ikvienu Līguma izpildē iesaistīto personu, iesniedzot Uzņēmējam rakstisku pretenziju un, pamatojot ar kādu no šādiem iemesliem: - atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana; - nekompetence vai nolaidība; - Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana; - atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai; - interešu konflikts. - pēc kompetento institūciju pieprasījuma - Uzņēmējs ir tiesīgs nomainīt Līguma izpildē iesaistīto personu tikai šādos gadījumos: - starp Līguma izpildē iesaistīto personu un Uzņēmēju vai tā piesaistīto apakšuzņēmēju, ir beigušās darba tiesiskās attiecības iesniedzot faktu apliecinošu dokumentu); - pārejoša darba nespēja (iesniedzot faktu apliecinošu dokumentu). |  |  |
| - Būvprojekta saskaņošana | - Uzņēmējs izstrādāto Būvprojektu savlaicīgi (ņemot vērā termiņu, kas saskaņā ar Līgumu ir noteikts Pasūtītājam Būvprojekta izvērtēšanai, un Uzņēmējam kļūdu novēršanai) ar pavadrakstu iesniedz saskaņošanai Pasūtītājam. - Vienlaicīgi Uzņēmējs ar izstrādāto Būvprojektu iesniedz arī aizpildītas TBCE veidlapas saskaņā ar paraugu Līguma pielikumā Nr._. TBCE veidlapas jāiesniedz par Būvprojektu divos eksemplāros, no kuriem viens – latviešu valodā, otrs – angļu valodā. Uzņēmējs nodrošina abu iesniegto TBCE eksemplāru savstarpējo atbilstību un tulkojuma kvalitāti. - Pasūtītājs apņemas sniegt atbildi par Būvprojekta saskaņošanu/nepieciešamo labojumu izdarīšanu 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no Būvprojekta saņemšanas dienas (Pasūtītāja kancelejas atzīme par dokumenta saņemšanu). - Gadījumā, ja Pasūtītājs Būvprojektā konstatē trūkumus, iesniegtais Būvprojekta eksemplārs netiek atgriezts. Uzņēmējam konstatētie trūkumi jānovērš 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kopš Pasūtītājs rakstveidā norādījis trūkumus, un atkārtoti jāiesniedz Būvprojekts saskaņošanai Pasūtītājam. - Ja Pasūtītājs atzīst, ka Būvprojekts izpildīts saskaņā ar Līguma noteikumiem, tas tiek saskaņots (tiek izdarīta saskaņojuma atzīme uz Būvprojekta). - Pasūtītājam ir tiesības lemt par Būvprojekta ekspertīzes veikšanas nepieciešamību. Gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums veikt Būvprojekta ekspertīzi, Pasūtītājs par to informē Uzņēmēju. - Ja Pasūtītājs veic Būvprojekta ekspertīzi, saņemto atzinumu Pasūtītājs izsniedz Uzņēmējam. Ja ekspertīzē konstatēti trūkumi, Uzņēmējam tie jānovērš 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kopš Pasūtītājs rakstveidā to norādījis. - Ar Pasūtītāju saskaņoto Būvprojektu Uzņēmējs saskaņo ar normatīvos aktos noteiktām personām, institūcijām normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un iesniedz akceptēšanai normatīvos aktos noteiktai institūcijai. - Uzņēmējs nodrošina un saņem atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, ja tas nepieciešams Līguma priekšmeta izpildei. - 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Būvprojekta akceptēšanas/atzīmes saņemšanas par projektēšanas nosacījumu izpildi, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam (Pasūtītāja kancelejas atzīme par dokumenta saņemšanu) Būvprojektu saskaņā ar Līguma 1.3.punktu un Būvatļauju (ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi), gadījumā, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem Būvprojekta īstenošanai tāda nepieciešama. Gadījumā, ja šajā punktā noteiktajā termiņā Būvprojekts vai Būvatļauja netiek iesniegts, Pasūtītājs var piemērot 12.1 punktā paredzēto Līgumsodu. |  |  |
| - Būvprojekta nodošanas - pieņemšanas kārtība | - Uzņēmējs Būvprojektu Pasūtītājam iesniedz ar pavadrakstu, kurā uzskaitīti iesniegtie dokumenti. - Līguma noteikumiem atbilstoši izstrādātā Būvprojekta (t.sk.TBCE) nodošana – pieņemšana tiek noformēta, Pusēm parakstot Būvprojekta pieņemšanas - nodošanas aktu saskaņā ar Līgumam pievienoto paraugu (Līguma pielikums Nr.____). - Pasūtītāja vārdā Centra Būvniecības departamenta vadītājs izvērtē Būvprojektu un kopā ar Būvatļauju pieņem, parakstot pieņemšanas un nodošanas aktu. |  |  |
| - Pušu mantiskā atbildība | - Ja Uzņēmējs kavē Līguma 2.2. un/vai 10.10.punktā noteikto Būvprojekta izstrādes termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Uzņēmējam līgumsodu 0,5% apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas. - Līguma 17.3.2. apakšpunktā (izņemot Līguma 17.3.2.6., 17.3.2.7. apakšpunktā) paredzētajos gadījumos Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 10% apmērā no Līgumcenas. - Pasūtītājs ir tiesīgas piemērot Uzņēmējam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas, gadījumā, ja tas atsakās no Līguma izpildes. - Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Uzņēmējam līgumsodu EUR 50 (piecdesmit eiro) apmērā par katru Būvprojekta vadītāja (Līguma 7.5.punkts), vai arhitekta, vai Būvprojekta daļu autora (Līguma 8.4.punkts) nokavēto apspriedes sanāksmi, bet kopumā ne vairāk kā 10% no Līgumcenas. - Ja Pasūtītājs neveic norēķinus Līgumā noteiktajos termiņos, Uzņēmējs ir tiesīgs piemērot Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (puse procenta) apmērā no neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no neapmaksātās summas. Līgumsods netiek piemērots, ja Pasūtītājs neveic norēķinu, pamatojoties uz Līguma 3.4. punkta noteikumiem. - Līgumsodi neietver Pasūtītājam nodarītos zaudējumus un Līgumsodu samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildes. - Pēc Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma Uzņēmējs papildus līgumsodam (ja tāds noteikts) atlīdzina pilnā apmērā visus zaudējumus, kas radušies Uzņēmēja vainas dēļ Līguma nepienācīgas izpildes rezultātā, neatkarīgi no tā, kad Pasūtītājam šie zaudējumi radušies. - Pasūtītājam ir tiesības samazināt Līguma ietvaros maksājamo naudas summu par tādu summu, kas nepieciešama līgumsodu, zaudējumu, un citu prasījumu dzēšanai. |  |  |
| - Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana | - Uzņēmējs apņemas veikt Būvprojekta vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteikto kārtību un limitiem. - Apdrošināšana jāveic iestādē, kurai Finanšu un kapitāla tirgus komisija izsniegusi licenci vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanas jomā (ārvalstu pretendentam jābūt izsniegtai minēto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai, kurā ir norāde, ka tā ir derīga Latvijas Republikas teritorijā). - 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās (Pasūtītāja kancelejas atzīme par dokumenta saņemšanu) jāiesniedz pasūtītājam Būvprojekta vadītāja apdrošināšanas polišu, noteikumu un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas (pēc Pasūtītāja pieprasījuma uzrādot minēto dokumentu oriģinālus), apdrošinātāja izsniegtas izziņas, kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esamību attiecībā uz konkrēto Objektu. Iesniegtie dokumenti tiek pievienoti Līgumam kā Līguma pielikums Nr.__. - Uzņēmējs nodrošina Būvprojekta vadītāja profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas līguma spēkā esamību visu projektēšanas un būvdarbu laiku, savlaicīgi pagarinot civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu darbības termiņus |  |  |
| - Nepārvarama vara | - Puses nenes atbildību par pilnīgu vai daļēju Līguma neizpildi, ja tā radusies nepārvaramu no pusēm neatkarīgu ārkārtēju apstākļu dēļ. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmas dabas stihijas (plūdi, vētras, postījumi); politiskās un ekonomiskās blokādes; valdības akcijas, lēmumi, rīkojumi; masu nekārtības; vispārēji streiki un citi ārkārtēja rakstura negadījumi, ko Puses nevarēja paredzēt. Nepārvaramas varas apstākļi tiek apstiprināti ar kompetentas iestādes izsniegtu slēdzienu. - Gadījumā, ja iestājas Līguma 14.1.apakšpunktā noteiktie nepārvaramas varas apstākļi, Līgumā noteiktie termiņi tiek pagarināti par tādu laika periodu, par kādu nepārvaramas varas apstākļi aizkavējuši Līguma izpildi. - Puses par Līguma izpildi traucējoša negadījuma sākuma laiku un izbeigšanos paziņo 3 (trīs) darba dienu laikā, iesniedzot Līguma 1.1.apakšpunktā norādīto izziņu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā vainīgā Puse netiek atbrīvota no saistību izpildes. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Līguma izpilde aizkavējas vairāk kā par vienu kalendāro mēnesi, Puses ir tiesīgas vienpusēji atkāpties no Līguma par to rakstveidā brīdinot otru Pusi 5 (piecas) darba dienas iepriekš. |  |  |
| - Līguma izpildes nodrošinājums | - Līguma izpildes nodrošinājums tiek noteikts 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma 3.1.1.punktā norādītās Līgumcenas un kā nodrošinājums var tikt izmantoti: - līguma izpildes bankas garantija, turpmāk – Līguma izpildes bankas garantija; vai - drošības nauda, kas ieskaitīta Pasūtītāja norādītajā kontā, turpmāk – Drošības nauda. - Līguma izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs ir tiesīgs saņemt un ieturēt, ja Līgums netiek izpildīts saskaņā ar Līguma noteikumiem, kā arī izmantot, lai pilnībā vai daļēji dzēstu Uzņēmēja darbības/bezdarbības dēļ Pasūtītājam nodarītos zaudējumus un/vai lai ieturētu līgumsodu, par to rakstveidā informējot Uzņēmēju. Pasūtītājam nav pienākums pirms ieturējuma veikšanas vai vēršanās bankā pieprasīt atlīdzību no Uzņēmēja. - Līguma izpildes laikā Līguma izpildes bankas garantija un Drošības nauda var tikt savstarpēji aizstātas. Faktu apstiprinoši dokumenti tiek reģistrēti pie Līguma un par to nav nepieciešams slēgt atsevišķu vienošanos. - Līguma izpildes bankas garantija: - Uz Līguma noslēgšanas dienu Uzņēmējs Līguma izpildi ir nodrošinājis ar Līguma izpildes bankas garantiju (Līguma pielikums Nr.9). - Uzņēmējam ir pienākums nodrošināt Līguma izpildes bankas garantijas spēkā esamību līdz datumam, kas ir 14 (četrpadsmit) dienas pēc kompetentās institūcijās akceptēta Būvprojekta un Būvatļaujas ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi nodošanas Pasūtītājam datuma, ko apliecina nodošanas-pieņemšanas akts (Līguma 11.2.punkts), nepieciešamības gadījumā to darbības termiņu attiecīgi pagarinot, nemainot pārējos garantijas noteikumus. - Drošības nauda: - Līguma izpilde tiek nodrošināta ar Drošības naudu EUR ____ (____ euro un ___ centi) apmērā. - Uzņēmēja iemaksātai Drošības naudai jāglabājas Pasūtītāja kontā līdz dienai, kas ir 14 (četrpadsmit) dienas pēc kompetentās institūcijās akceptēta Būvprojekta un Būvatļaujas ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi nodošanas Pasūtītājam, ko apliecina to pieņemšanas-nodošanas akts (Līguma 11.2.punkts). - Uzņēmējs, beidzoties Līguma 15.5.2.punktā noteiktajam Līguma izpildes nodrošinājuma termiņam, iesniedz Pasūtītājam rēķinu par atmaksājamo summu. - Pasūtītājs 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc akceptēta rēķina saņemšanas pie Pasūtītāja atmaksā Uzņēmējam Drošības naudu apmērā, kādā atmaksājams saskaņā ar Līguma nosacījumiem. |  |  |
| - Kontaktpersonas | - Pasūtītāja par līguma izpildi atbildīgā persona ir Centra Būvniecības departamenta ________________, tālrunis______________. Par līguma izpildi atbildīgās personas prombūtnes laikā tās pienākumus veiks Centra Būvniecības departamenta, tālrunis ______________. - Pasūtītāja kontaktpersona, kura sniedz informāciju par Objektu, risina ar Līguma izpildi Objektā saistītus organizatoriska rakstura jautājumus, kas neskar Līguma priekšmetu un nodrošina piekļuvi Objektam, ir ______________________, tālrunis _______________. - Kontaktpersona no Uzņēmēja puses ir ______________________________, tālrunis______________. |  |  |
| - Strīdu izskatīšana un Līguma izbeigšana | - Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses nevar panākt vienošanos, tad domstarpības risināmas Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. - Jautājumos, kas netiek noregulēti šajā Līgumā, Puses vadās pēc Latvijas Republikas tiesību aktiem. - Līgumu var izbeigt šādos gadījumos: - Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties; - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma pie sekojošiem nosacījumiem: - Uzņēmējs nokavējis Būvprojekta izstrādes termiņu vairāk kā 20 (divdesmit) dienas; - Uzņēmējs pārkāpj vai nepilda kādu Līgumā paredzētu pienākumu, tajā skaitā, bet ne tikai - Līgumā noteiktā termiņā un/vai saskaņā ar Pasūtītāja vai kompetentas institūcijas norādījumiem nenovērš nepilnības Būvprojektā, kā rezultātā Pasūtītājs atkārtoti (otro reizi) nesaskaņo Būvprojektu vai kompetenta institūcija neizdara akceptu/atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi vai ja Būvprojekta vadītājs (Līguma 7.4., 8.5.punkts) bez objektīva iemesla nav ieradies uz būvprojekta apspriedes sanāksmēm un tās šī iemesla dēļ tika atceltas, u.c.; - Līguma izpildes laikā noskaidrojas, ka Uzņēmējs nav spējīgs izstrādāt Būvprojektu saskaņā ar Līguma noteikumiem; - Uzņēmējs, Līgumu izpildes laikā izstrādājot Būvprojektu neievēro normatīvo aktu prasības, vai veic kādas prettiesiskas darbības, vai nodara Pasūtītājam zaudējumus; - ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. - ja Uzņēmējs pārkāpj Līguma 17.sadaļā iekļautos nosacījumus; - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez Uzņēmēja piekrišanas jebkurā laikā, samaksājot Uzņēmējam par izpildīto Līguma daļu. - Uzņēmējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma tikai pie nosacījuma, ka nav iespējams izstrādāt Būvprojektu Līgumā paredzētajos termiņos no Uzņēmēja neatkarīgu apstākļu dēļ. - Līguma 17.3.2. un 17.3.3. apakšpunktā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu septītajā dienā pēc Puses paziņojuma par atkāpšanos (ierakstīts sūtījums) izsūtīšanas dienas. |  |  |
| - Iekšējās kārtības noteikumi Uzņēmējam, apakšuzņēmējam un to darbiniekiem Nacionālo bruņoto spēku objektos | - Līguma 1.1.punktā minētais objekts, pamatojoties uz Nacionālo bruņoto spēku likuma 4.1 pantu, ir militārs objekts un atbilstoši Administratīvo pārkāpumu kodeksa 194.3 pantam par patvaļīgu iekļūšana militārā objektā, paredzēta administratīvā atbildība. - Uzņēmējs projektēšanas darbu izpildē iesaista Eiropas Savienības, Šengenas zonas vai NATO dalībvalstu pilsoņus. - Uzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas iesniedz Pasūtītājam MS Office Excel (.xls) formātā uz e-pastu vamoic@vamoic.gov.lv saskaņošanai un apstiprināšanai darbinieku un transportlīdzekļu sarakstu, kuriem Līguma izpildes laikā būs nepieciešama piekļuve Objektam atbilstoši Līguma pielikumam Nr.____. - Pasūtītājs iesniegto darbinieku un transportlīdzekļu sarakstu izskata un sniedz atbildi 1 (viena) mēneša laikā no tā iesniegšanas dienas. - Uzņēmējam ir pienākums rakstiski uz Pasūtītāja e-pastu vamoic@vamoic.gov.lv informēt par nepieciešamību veikt grozījumus darbinieku un transportlīdzekļu sarakstā 1 (vienu) mēnesi pirms grozījumos norādītā darbinieka vai transportlīdzekļa nepieciešamības piekļūt Būvobjektam. - Uzņēmējam ir pienākums 1 (vienas) darba dienas laikā rakstveidā paziņot Pasūtītājam par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu ar darbinieku, kuram atļauju piekļuvei Objektam ir devis Pasūtītājs. - Gadījumā, ja personai nepieciešama vienreizēja piekļuve Objektam (apmeklējums, vai tml.), tad Uzņēmējs rīkojas atbilstoši Līguma pielikumā Nr.___ noteiktajam. - Uzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma veikt grozījumus darbinieku sarakstā, kā arī iesniegt projektēšanas darbu izpildē iesaistīto darbinieku darba tiesisko attiecību apliecinošo dokumentu kopijas - Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Uzņēmējs pirms projektēšanas darbu uzsākšanas par saviem līdzekļiem izgatavo saviem darbiniekiem un nodrošina, ka tiek izgatavotas apakšuzņēmēju darbiniekiem ielaminētas personu apliecinošas kartes ar fotogrāfijām. - Uzņēmējs Līguma izpildes laikā ievēro “Iekšējās kārtības noteikumus komersantiem un to darbiniekiem Nacionālo bruņoto spēku objektos” (Līguma pielikums Nr.___). - Uzņēmējs iepazīstina visus piesaistītos apakšuzņēmējus ar Līguma Drošības sadaļas noteikumiem, t.sk. ar “Iekšējās kārtības noteikumiem komersantiem un to darbiniekiem Nacionālo bruņoto spēku objektos” un nodrošina to ievērošanu. - Uzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma nomainīt apakšuzņēmēju, kurš neievēro Līguma Drošības sadaļas noteikumus. |  |  |
| - Autortiesības | - Uzņēmējs bez papildus atlīdzības nodod Pasūtītājam mantiskās tiesības uz Būvprojektu. - Uzņēmējs, parakstot šo Līgumu, neatsaucami bez jebkādas papildus samaksas, bez termiņa ierobežojuma nodod Pasūtītājam visas tiesības brīvi izmantot saskaņā ar šo Līgumu izstrādāto Būvprojektu, t.sk. tiesības to detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt, kā arī atsakās no tiesībām prasīt Būvprojekta atsaukšanu. Minētās tiesības Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot jebkurā valstī, kā arī nodot tās citām personām un tam nav nepieciešams papildus saskaņojums no Uzņēmēja. - Uzņēmējs apņemas neizmantot autora personiskās tiesības uz izlemšanu, vai darbs tiks izziņots un kad tas tiks izziņots. - Ja Uzņēmējs atsauc Pasūtītājam piešķirtās tiesības izziņot, atsaukt, detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt Būvprojektu, tad pirms atsaukuma izpildīšanas Uzņēmējs sedz visus zaudējumus, kas minētā atsaukuma dēļ radušies Pasūtītājam. |  |  |
| - Personas datu apstrāde un aizsardzība | - Fiziskās personas datu apstrāde šī Līguma ietvaros tiek veikta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk šīs sadaļas ietvaros – Regula) un citiem normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz fiziskas personas datu aizsardzību un apstrādi, izņemot gadījumus, kad iepirkuma priekšmets vai līgums, to daļas atbilstoši Regulas preambulas 16.pantam ir saistīti ar valsts drošību. - Uzņēmējs nodod Pasūtītājam informāciju, kas nepieciešama Līguma izpildē, tai skaitā fizisko personu datus tam nepieciešamajā apjomā. - Uzņēmējs ir atbildīgs par attiecīgas piekrišanas iegūšanu no datu subjektiem, pirms šo subjektu dati tiek nosūtīti Pasūtītājam (t.sk. no apakšuzņēmējiem, ja tādi tiek piesaistīti) un 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas iesniedz Pasūtītājam apliecinājumu saskaņā ar pielikumā Nr.__ pievienoto paraugu. - Ja iepirkuma līguma izpildē iesaistīto fizisko personu dati ir pieejami publiskajos reģistros, Pasūtītājs tos iegūst no attiecīgajiem reģistriem. - Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot Regulā un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei, izmantošanai un aizsardzībai. - Uzņēmējs nav tiesīgs nodot Pasūtītāja sniegtos fizisko personu datus apakšuzņēmējiem (ja tādi tiek piesaistīti Līguma izpildē) bez Pasūtītāja piekrišanas. Ja Pasūtītājs šādu piekrišanu ir devis, tad uz attiecīgo apakšuzņēmēju vai apakšuzņēmējiem attiecas visi Līguma noteikumi par fizisko personu datu aizsardzību. |  |  |
| - Pārējie noteikumi | - Pēc Līguma stāšanās spēkā visas iepriekšējās norunas un sarakste starp Pusēm par Līguma priekšmetu spēku zaudē. - Visi Līguma grozījumi un/vai papildinājumi tiek izdarīti rakstiski, Pusēm tos parakstot un stājas spēkā tā reģistrācijas dienā pie Pasūtītāja, ja līgumā nav noteikts citādi. - Ja kādi no Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas nerada pārējo noteikumu spēkā neesamību. Šādus spēkā neesošus noteikumus jāaizstāj ar citiem Līguma mērķiem un saturam atbilstošiem noteikumiem. - Visi Līgumā minētie pielikumi, kā arī pēc Līguma noslēgšanas sastādītie Līguma grozījumi un/vai papildinājumi, ja tie ir sastādīti, ievērojot Līguma noteikumus, ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. - Puses 5 (piecu) darba dienu laikā informē viena otru par juridiskās adreses vai faktiskās atrašanās vietas, bankas rēķinu vai citu rekvizītu maiņu. - Visi paziņojumi, brīdinājumi un cita veida informācijas apmaiņa starp Pusēm šī Līguma izpratnē tiks uzskatīta par spēkā esošu, ja tā tiks sagatavota rakstiski, būs parakstīta no attiecīgās Puses persona ar pārstāvības tiesībām. - Nosūtot korespondenci (ierakstītā vēstulē) uz otras Puses juridisko adresi, sūtījums uzskatāms par saņemtu septītajā dienā no nodošanas pastā dienas. Nosūtītais fakss un e-pasts uzskatāms par saņemtu tā nosūtīšanas dienā. - Līgumā un sarakstē noteiktie termiņi, kas aprēķināmi gados, mēnešos vai dienās, sākas nākamajā dienā pēc datuma vai pēc notikuma, kurš nosaka tā sākumu, ja Līgumā nav noteikts citādi. Termiņa sākuma datums nav nosakāms, pamatojoties uz informācijas, kas nodota telefoniski. - Līgums sastādīts latviešu valodā uz ___ (___) lapām 2 (divos) oriģināleksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais spēks, un kas pa vienam eksemplāram glabājas pie Pasūtītāja un Uzņēmēja. - Šim Līgumam pievienoti šādi pielikumi (pielikumu lapu skaits nav iekļauts Līguma 21.9.apakšpunktā norādītajā lapu skaitā): Pielikums Nr. – Projektēšanas uzdevums ar pielikumiem uz __ (________) lapām; Pielikums Nr. – Tāme uz _________ (_____________) lapām; Pielikums Nr. – Būvprojekta nodošanas-pieņemšanas akta paraugs uz 1 (vienas) lapas; Pielikums Nr._- Apakšuzņēmēju saraksts uz __(_____) lapām; Pielikums Nr._ - Apakšuzņēmēju saraksta paraugs uz __ (___ )lapām; Pielikums Nr.__ - Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises un noteikumu kopija tiek pievienota Līguma izpildes gaitā; Pielikums Nr._ - līguma izpildes bankas garantijas paraugs uz __ (___ ) lapām; Pielikums Nr._ - Darbinieku un transportlīdzekļu saraksta paraugs uz 1 (vienas) lapas; Pielikums Nr._ - Komersantu darbinieku vienreizējā apmeklējuma saraksta paraugs uz 1 (vienas) lapas; Pielikums Nr._ - Iekšējās kārtības noteikumi komersantiem un to darbiniekiem Nacionālo bruņoto spēku objektos uz 2 (divām) lapām; Pielikums Nr._- TBCE |  |  |
| Pušu juridiskās adreses un rekvizīti |  |  |  |
| Pasūtītājs |  | Uzņēmējs |  |
| Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs |  |  |  |
| Reģistrācijas numurs 90009225180 |  | Reģistrācijas numurs ______________ |  |
| Juridiskā adrese: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046 Tālrunis: 67300200 Fakss: 67300207 |  | Juridiskā adrese: __________, __________, LV-_________ Tālrunis:_____________ Fakss:_______________ |  |
| Valsts kase Kods: TRELLV22 Konts: LV51TREL2100 6560 0100 0 |  | Banka: __________________ Kods: ___________________ Konts: ____________________ |  |
| Vadītājs __________________________ /I.Vucāns/ z.v. |  | _____________ ____________________________ /_____________/ z.v. |  |

| Pasūtītājs | Uzņēmējs |
| --- | --- |
| Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs | _____ „____________” |
| Reģistrācijas numurs 90009225180 | Reģistrācijas numurs ______________ |
| Juridiskā adrese: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046 Tālrunis: 67300200 Fakss: 67300207 | Juridiskā adrese: __________, __________, LV-_________ Tālrunis:_____________ Fakss:_______________ |

BŪVPROJEKTA NODOŠANAS-PIEŅEMŠANAS AKTS

Rīga							20____.gada ______________.

Mēs, zemāk parakstījušies,

Pasūtītāja pārstāvis Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra Būvniecības departamenta vadītājs ________________ (vārds, uzvārds) no vienas puses un

Uzņēmēja pārstāvis ________________________________________(pārstāvja vārds, uzvārds) no otras puses,

sastādījām šo aktu par to, ka saskaņā ar Rīgā, 20___.gada ___.________, savstarpēji noslēgto līgumu Nr._________ par ____________________________________(līguma priekšmets), atbilstoši visām Līguma Nr.____________ prasībām ir paveikta Būvprojekta izstrāde un ko apliecina Pasūtītāja saskaņojuma atzīme uz būvprojekta 20___.gada __ ____________;

Būvprojekts akceptēts normatīvos aktos noteiktā institūcijā 20____.gada __._________.

Atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi izdarīta 20___.gada __._______ .

PIELIKUMĀ:

1)

2)

3)

Būvprojektu:

Nodeva:						Pieņēma:

Uzņēmējs: _____________  			Pasūtītājs:_______________

(paraksts)						(paraksts)

*Aktu saskaņo Līguma izpildes atbildīgā persona

Līguma izpildes Bankas garantija (Beznosacījumu)

Kam: 	 Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram (turpmāk saukts „Pasūtītājs”)

Adrese: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046

Ņemot vērā to, ka /Darbu izpildītāja nosaukums un adrese/ (turpmāk saukts „Darbu izpildītājs”) kā nodrošinājumu saistību izpildei saskaņā ar 2018.gada ___ . ______ līgumu Nr._______ par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību “” (iep. id. Nr. VAMOIC 2018/) (turpmāk saukts „Līgums”), ___ punktu, var iesniegt līguma izpildes bankas garantiju,

mēs apliecinām, ka mēs esam Garantētāji un mēs uzņemamies pret Pasūtītāju saistības Darbu izpildītāja vārdā par kopējo summu (Garantijas summa) (summa vārdiem), kas maksājama tādās valūtās un proporcijās, kādās maksājama Līguma cena, un mēs apņemamies samaksāt Pasūtītājam, pēc Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma, neceļot nekādus iebildumus vai pretenzijas, jebkuru summu vai summas (Garantijas summa) ietvaros, kā iepriekš minēts un neprasot, lai Pasūtītājs pierādītu vai norādītu pamatu vai iemeslus, kāpēc jūs pieprasāt attiecīgu summu.

Mēs atsakāmies no tiesības prasīt, lai, pirms pieprasījuma iesniegšanas mums, Pasūtītājs pieprasītu parādu no Darbu izpildītāja.

Mēs arī piekrītam, ka nekādas izmaiņas vai papildinājumi, vai jebkādi citi grozījumi Līguma noteikumos vai jebkura no Darbiem, kas veicami saskaņā ar Līgumu, noteikumos, vai jebkurā no Līguma dokumentiem, kādi var tikt noslēgti starp Pasūtītāju un Darbu izpildītāju, noteikumos, nekādā veidā neatbrīvos mūs no nevienas saistības, kas paredzētas šajā Garantijā, un mēs ar šo atsakāmies no tiesības prasīt paziņot mums par jebkādu šādu izmaiņu, papildinājumu vai grozījumu.

Šī garantija ir spēkā līdz ___ (datums)1 (ieskaitot), un visas prasības saistībā ar šo garantiju jāiesniedz ________________, ______________, ______ ielā___, __________, LV – _____________, Latvijā līdz augstāk minētajam datumam.

Pēc šī datuma garantija zaudēs spēku, neievērojot to, vai garantijas oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ Bankai vai ne.

Banka anulēs garantiju pirms garantijā noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs rakstveidā atbrīvos Banku no tās saistībām saskaņā ar šo garantiju.

Summas, kuras Banka samaksājusi pēc Pasūtītāja pieprasījuma saskaņā ar šo garantiju, samazina kopējo garantēto apjomu.

Šī garantija ir sastādīta un izsniegta vienā eksemplārā – iesniegšanai Pasūtītājam.

Garantētāja paraksts un zīmogs______________________________________________

Bankas nosaukums_______________________________________________________

Adrese_________________________________________________________________

Datums_________________________________________________________________

Pielikums Nr.____

| PIETEIKUMS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Komersanta nosaukums, līguma Nr. _______________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Komersanta atbildīgā persona |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Vārds Uzvārds, amats,tālr. Nr.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VAMOIC atbildīgā persona |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Vārds Uzvārds, amats,tālr. Nr.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NBS atbildīgā persona |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Vārds Uzvārds, amats,tālr. Nr.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | d/d -darba dienas; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b/d - brīvdienas un |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | svētku dienas |  |  |  |  |  |  |  |
| Komersants | Vārds |  | Uzvārds |  | Pilsonība | Personas kods |  |  | Veicamais uzdevums |  |  |  |  | A/m marka |  | Valsts Nr. | Piekabes Nr. |  | Darba laiks |  |  | Termiņš (no-līdz) |  |  |  |  |  |  |

Pielikums Nr.____

Iekšējās kārtības noteikumi komersantiem un to darbiniekiem

Nacionālo bruņoto spēku objektos.

(Darbi/ piegādes garākā laika periodā).

- Iekļūšana komersantu darbiniekiem Nacionālo bruņoto spēku (turpmāk – NBS) objektos notiek pamatojoties uz iesūtīto un apstiprināto personu sarakstā (turpmāk – p/s) un transportlīdzekļu sarakstu.

- Komersanta darbinieka uzturēšanās 1. vai 2. kategorijas drošības zonā notiek atbildīgās amatpersonas par iepirkumu/projektu klātbūtnē un komersanta darbiniekam/kiem ir jāuzrāda/jāiesniedz firmas IDS un personu speciālā atļauja atbildīgajā NBS Drošības daļā.

- Tiek organizēta informatīvā sapulce, kuras laikā komersanta darbinieki un darba vadītāji tiek iepazīstināti ar drošības režīma prasībām.

- Pēc informatīvās sanāksmes p/s ar parakstu apliecina to, ka ir iepazinies ar drošības režīma prasībām un ir, saņēmis magnētisko karti* un/vai, auto caurlaidi.

- Saņemot magnētisko karti* un/ vai auto caurlaidi pati persona to apliecina ar parakstu un ir atbildīga par to pareizu lietošanu.

- Iekļūšana NBS militārajos objektos notiek caur Kontroles un caurlaides punktu (turpmāk – KCP), katru reizi reģistrējoties.

- Aizliegts sev piesaistīto magnētisko karti* un/ vai auto caurlaidi nodot lietošanā citai personai vai izmantot auto caurlaidi transportlīdzeklim, kurš nav minēts apstiprinātajā sarakstā.

- Atrodoties NBS teritorijā, obligāti vienmēr ir jābūt līdzi personu apliecinošam dokumentam.

- NBS objektos ir atļauts iekļūt tikai apstiprinātajā sarakstā minētajām personām un transportlīdzekļiem.

- Magnētiskās kartes* un/vai caurlaides nozaudēšanas gadījumā darbinieks nekavējoties informē par to NBS atbildīgo amatpersonu. Komersants pilnā apmērā atlīdzina radušos finansiālos zaudējumus. Personai tiek liegta ieeja NBS objektā.

- Ja magnētiskā karte tiek iedota trešajai personai, par magnētisko karti/caurlaidi atbildīgajai personai tiek liegta ieeja NBS objektā un par to tiek informētas drošības iestādes un līguma slēdzējs.*

- Transportlīdzekļu iebraukšanas laikā tajā drīkst atrasties tikai transportlīdzekļa vadītājs (ir jau piereģistrējies Kontroles caurlaižu punktā), pasažieri iet un reģistrējas caur KCP.

- Iebraucot NBS objektos ar transportlīdzekli, ja transportlīdzeklī atrodas materiālās vērtības, darba instrumenti, personai jānodod materiāli tehnisko līdzekļu (turpmāk - MTL) saraksts KCP dežurantam un, izbraucot ārā KCP, dežurantam ir tiesības pārbaudīt transportlīdzekli un salīdzināt materiālās vērtības ar sarakstu, neiesniedzot sarakstu par MTL ievešanu izbraucot no bāzes teritorijas transportlīdzeklī atrastie MTL tiek uzskatīti par nelikumīgi iegūtiem un transportlīdzeklis netiek izlaists no bāzes teritorijas līdz apstākļu noskaidrošanai.

- P/s vai transportlīdzekļu izmaiņu gadījumā savlaicīgi (48h pirms) ir jāiesniedz jaunais apstiprinātais saraksts. Sarakstā neesošajiem darbiniekiem un transportlīdzekļiem piekļuve NBS objektam tiek liegta.

- Beidzoties darba attiecībām, katrai personai personīgi jānodod viņai piesaistītā magnētiskā karte* un/vai auto caurlaidi NBS KCP vai Drošības daļā.

- P/s  norādītajiem darbiniekiem ir atļauts uzturēties vietā, kas ir saistīta ar tiešo darba pienākumu izpildi. Atrasties citā vietā bez iemesla un nepieciešamības ir kategoriski aizliegts.

- P/s norādītajiem darbiniekiem pēc uzaicinājuma un bez ierunām ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un piesaistītā magnētiskā karte* NBS diennakts norīkojumā iesaistītajam personālam un Drošības daļas amatpersonām.

- NBS teritorijās smēķēšana ir atļauta tikai tam paredzētajās vietās.

- NBS teritorijās transporta pārvietošanās ātrums ir jāievēro maksimāli noteiktais, transporta apdzīšanas manevri ir stingri aizliegti;

- Veicot būvniecības darbus vai pakalpojumu objektā jāievēro darba drošības noteikumi;

- Par visiem drošības režīma pārkāpumiem un incidentiem bāzes teritorijā nekavējoties jāinformē NBS atbildīgās amatpersonas;

- Kategoriski aizliegts veikt dažāda rakstura darbības, kurās ir saskatāmas noziedzīgā nodarījuma un drošības režīma pārkāpuma pazīmes:

  - Fotografēšana un filmēšana;

  - videoreģistrātoru lietošana;

  - iebraucot bāzes teritorijā ar autotransportu, kurām ir rūpnieciski iebūvēta videoreģistrācijas sistēma, automašīnas vadītājam par to jābrīdina apsardze un jārīkojas saskaņā ar norādījumiem;

  - MTL bojāšana;

  - MTL zādzība;

  - alkoholisku un citu apreibinošo vielu ievešana/lietošana;

  - iekļūšana un atrašanās vietās, kas nav saistītas ar tiešo darba pienākumu izpildi;

  - patvaļīgi iekļūt NBS teritorijā;

  - bez saskaņošanas izmantot DRONU;

  - un cita rakstura darbības, kas nav saskaņotas ar Drošības daļu.

*nosacījumi attiecas, ja ir saņemta magnētiskā karte

Pielikums Nr.___

Komersantu darbinieku vienreizējais apmeklējums

(Darbi/ piegādes īsā laika periodā).

- Iekļūšana komersantu darbiniekiem NBS objektos notiek, pamatojoties uz iesūtīto un apstiprināto p/s un transportlīdzekļu sarakstu (Apmeklētāju un/vai tehnikas pieteikuma veidlapa).

- Sarakstā neesošajiem darbiniekiem un transportlīdzekļiem ieeja NBS objektos tiek liegta.

- Persona tiek identificēta un reģistrēta KCP, saņemot apmeklētāju caurlaidi.

- Personas uzturēšanās NBS objektā notiek atbildīgās personas pavadībā.

- Izbraucot no NBS objekta, persona nodot KCP apmeklētāju caurlaidi, tiek reģistrēts izbraukšanas laiks.

Apmeklētāju un/vai tehnikas pieteikuma veidlapa.

Objekts:_____________________________________

| Ziņas par apmeklētāju(-iem) |  |
| --- | --- |
| Firmas/uzņēmuma nosaukums |  |
| Vārds Uzvārds, personas kods, pilsonība (ID numurs) |  |
| Transportlīdzekļa(-u) marka, valsts numurs |  |
| Apmeklējuma laiks, datums |  |
| Apmeklējuma mērķis |  |
| Pieteicējs/atbildīgā persona: V.Uzvārds, kontakttālrunis Datums |  |

Apakšuzņēmēju saraksts, darbu veids un paredzētais darbu apjoms vienībās un euro

| Apakšuzņēmēja nosaukums reģistrācijas numurs, pārstāvēt tiesīgā persona, kontakt -informācija | Mazais vai vidējais uzņēmums | Darbu veids | Darbu apjoms % un EUR (bez PVN) no kopējā darbu apjoma | Saistītie uzņēmumi | Apakšuzņēmēja apakšuzņēmējs (ja tāds tiks piesaistīts) nosaukums, reģistrācijas numurs, pārstāvēt tiesīgā persona, kontakt-informācija | Mazais vai vidējais uzņēmums | Darbu veids | Darbu apjoms % un EUR (bez PVN) no Apakš-uzņēmējam nodotā darbu apjoma4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ar šo_____________reģ.Nr._______________, jur.adrese ____________________, apliecina, ka „Būvniecības ieceres dokumentācijas, tehniskās specifikācijas un TBCE izstrāde objektam“Administratīvās ēkas jaunbūve” “Ādažu nacionālais mācību centrs”, Kadagā, Ādažu novadā”, identifikācijas Nr. VAMOIC 2018/129 paredzēto projektēšanas darbu apjoms sastāda - ______% no kopējā apjoma un apakšuzņēmēju paredzēto projektēšanas darbu apjoms sastāda - ______% no kopējā apjoma.

Saraksts sastādīts un parakstīts 2018.gada ..................................................................................

Z. V.

APLIECINĀJUMS

Datu aizsardzības atruna

__________________________________________________________________ (komersanta - datu devēja nosaukums, reģistrācijas numurs) ar šo apliecina, ka:

1.	informācija un personas dati, kas ir iesniegti saistībā ar _____________________________________________________________________(Iepirkuma / Līguma priekšmets), ir apstrādāti, ievērojot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus tādā veidā, ka apstrādē ir ievērotas Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības un ir nodrošināta attiecīgo datu subjektu tiesību aizsardzība.

2.	datu subjekti, uz kuriem attiecas iepirkuma vai līguma izpildes laikā iesniegtie dati, ir informēti, kā arī ir devuši savu piekrišanu personas datu iesniegšanai Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrā (kontaktinformācija - adrese Ernestīnes iela 34, Rīga, tālrunis 67300200, e-pasts vamoic@vamoic.gov.lv, mājas lapa www.vamoic.gov.lv) saistībā ar __________________________________________________________________________________________________________________________________________ (Iepirkuma / Līguma priekšmets), pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma vai Aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likumu noteikumiem, kā arī ir informēti, ka to dati tiek apstrādāti un uzglabāti nepieciešamo datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas noteikts lietu nomenklatūrā un / vai normatīvajos aktos; ka dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot, ja tas būtu nepieciešams šeit noteiktās datu apstrādes nolūkam, vai ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti.

3.	datu subjekti ir informēti par Vispārīgās datu aizsardzības regulas 14.panta otrās daļas c) – e) apakšpunktos minētajām tiesībām, Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktajiem ierobežojumiem izdarīt izmaiņas iesniegtajā informācijā un dokumentos.

Komersants _________________________

/vārds, uzvārds/__________________  /paraksts/ ________________

Pielikums Nr.___

# TERRITORY

[Vispārīga aprakstošā daļa par projektu izvietojumu teritorijā, bāzes nosaukumu, ja nepieciešams norāda pamatojumu izvietojumam un kartogrāfisko materiālu.

Ja kartogrāfiskais materiāls ir pārāk liels iekļaušanai šajā sadaļā, to veido kā atsevišku pielikumu (Annex).]

### Roads and areas

[Aprakstošā daļa par pievadceļiem un laukumiem, kurus paredzēts izveidot projekta ietvaros. Aprakstā jāiekļauj:

- ceļu/laukumu rasējumi,

- konkrēto arhitektūras risinājumu pamatojums,

- apmērs m2.

Ja rasējumi ir pārāk lieli iekļaušanai šajā sadaļā, tos veido kā atsevišku pielikumu (Annex)]

### Ground works and deforestation

[Aprakstošā daļa par svarīgiem zemes darbiem un projekta veikšanai nepieciešamo atmežošanu. Aprakstā jāiekļauj:

- svarīgo zemes darbu un atmežošanas kartogrāfiskais materiāls,

- vajadzības pamatojums

- darbu apmērs m2.

Ja kartogrāfiskais materiāls ir pārāk liels iekļaušanai šajā sadaļā, to veido kā atsevišku pielikumu (Annex)]

# BUILDINGS AND EQUIPMENT

## Building name

[Aprakstošā daļa par vienu konkrētu projekta ēku vai iepērkamo ekipējumu. Aprakstā jāiekļauj:

- plānotā ēkas funkcionālā kapacitāte (piemēram, kazarmām – izmitināšanas spēja; remontdarbnīcām – remonta boksu skaits; utt.),

- ēkas kopējais sadalījums m2 pa funkcionālām zonām (atbilstoši to pielietojumam),

- informācija par iekšējiem apkures, ūdensapgādes un elektroapgādes risinājumiem (norādot komunikāciju jaudas), kā arī citiem, atsevišķiem inžinierrisnājumiem, ja tādi paredzēti (piem., kompresoru sistēmas, vājstrāvu tīkli, sakaru tīkli, apgaisme u.c.).

- Ja ēkā paredzēts izvietot kādu specifisku ekipējumu, kurš tiek iepirkts projekta ietvaros, tā tehniskais apraksts ir jānorāda ēkas sadaļā un tāmē.

Ēku rasējumi obligati jāveido kā atsevišku pielikumu (Annex)]

# FIRE PROTECTION

[Apraksts par ugunsdzēsības risinājumiem.

Gadījumos, ja paredzētas arī automātiskās ugunsdzēsības un trauksmes sistēmas, tām jāparedz atsevišķs paragrāfs.]

# UTILITIES

[Vispārīgs apraksts par izvelētajiem ārējiem inženierkomunikāciju risinājumiem objektam.

Turpmākajās sadaļās (5.1., 5.2. utt.) nepieciešams iekļaut detalizētu aprakstu par:

- Apkures risinājumiem (norādot komunikāciju jaudas),

- Ūdensapgādes risinājumiem (norādot komunikaciju jaudas),

- elektroapgādes risinājumiem (norādot komunikaciju jaudas),

- citiem, atsevišķiem inžiniertehniskiem risnājumiem, ja tādi paredzēti (piem., kompresoru sistēmas, vājstrāvu tīkli, sakaru tīkli, apgaisme u.c.)]

## Heating

## Ventilation

## Compressed air pipeline system

## Electric equipment (switchgears, trunk and group networks)

## Lighting

## Electronic communication networks, external utilities

Pielikums Nr.7

Iepirkuma, identifikācijas

Nr. VAMOIC 2018/129,

noteikumiem

| Iepirkuma, identifikācijas Nr. VAMOIC 2018/129, |  |  |
| --- | --- | --- |
| noteikumiem |  |  |
| Lokālās tāmes formas paraugs |  |  |
| Būvniecības ieceres dokumentācijas, tehnisko specikāciju un TBCE izstrādei objektam "Administratīvās ēkas jaunbūve "Ādažu nacionālais mācību centrs", Kadaga, Ādažu novads" |  |  |
| Nr.p.k. | Būvprojekta daļas | Izmaksas EUR |
| 1 | 2 | 3 |
|  | I Būvniecības ieceres dokumentācija |  |
| 1. | Būvprojektēšanas sagatavošanas darbi: tai skaitā inženierizpēte (VB p.21.), tehniskie noteikumi |  |
| 2. | Būvniecības iesniegums |  |
| 3. | Būvapjoma 3D vizualizācija |  |
| 4. | Būvprojekts minimālā sastāvā (ieskaitot inženiertīklu izvietojuma shēmas) |  |
|  | Kopā (I): |  |
|  | II Tehniskās specifikācijas |  |
| 5. | Tehniskās specifikācijas (ieskaitot inženiertīklu izvietojuma shēmas un risinājumu aprakstus) |  |
| 6. | Ekonomikas daļa |  |
| 7. | Būvprojekts minimālā sastāvā, tehnisko specifikāciju un ekonomikas daļas tulkojums angļu valodā, kā arī TBCE/TCCE formas sagatavošana |  |
|  | Kopā (II): |  |
|  | Ar projekta izstrādi saistītās papildus izmaksas (III): |  |
|  | Kopā (I+II+III): |  |

- Pielikums Nr.9

- Iepirkuma, ID

- Nr. VAMOIC 2018/129,

- noteikumiem

APLIECINĀJUMS

Apliecinām, ka atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu un noteikumu prasībām:

_______________________________________ (speciālista vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.),

_______________________________________ (komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs)

apņemamies iepirkuma “Būvniecības ieceres dokumentācijas, tehnisko specifikāciju un TBCE izstrāde objektam “Administratīvās ēkas jaunbūve “Ādažu nacionālajā mācību centrā” Kadagā, Ādažu novadā””, identifikācijas Nr. VAMOIC 2018/129, ietvaros noslēgtā līguma izpildei pēc iepirkuma līguma noslēgšanas nodibināt darba tiesiskās attiecības un atbilstoši normatīvo aktu prasībām sniegt informāciju Būvkomersantu reģistram.

Speciālists:

Paraksts:

Vārds, uzvārds:

Datums:

Komersants:

Paraksts:

Vārds, uzvārds:

Amats:

Datums:

- Pielikums Nr.10

- Iepirkuma, ID

- Nr. VAMOIC 2018/129

- noteikumiem

APLIECINĀJUMS

Iepirkuma “Būvniecības ieceres dokumentācijas, tehnisko specifikāciju un TBCE izstrāde objektam “Administratīvās ēkas jaunbūve “Ādažu nacionālajā mācību centrā” Kadagā, Ādažu novadā””, identifikācijas Nr. VAMOIC 2018/129,

Pretendents ______________________________________

Reģ.Nr. _________________________________________

Ar šo ____________ / apakšuzņēmēja vai Piegādātāju apvienības biedra nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese / apliecina, ka:

piekrīt piedalīties iepirkumā “Būvniecības ieceres dokumentācijas, tehnisko specifikāciju un TBCE izstrāde objektam “Administratīvās ēkas jaunbūve “Ādažu nacionālajā mācību centrā” Kadagā, Ādažu novadā””, identifikācijas Nr. VAMOIC 2018/129, identifikācija Nr. VAMOIC 2018/129, ietvaros kā _________ /Pretendenta nosaukums/, /reģistrācijas numurs un adrese/ (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs / piegādāju apvienības biedrs, kā arī, gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

veikt šādus darbus:

/īss darbu apraksts/

un nodot pretendentam šādus resursus*:

/īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts/.

Paraksts:

Vārds, uzvārds:

Amats:

Datums:

*Jānorāda tādā gadījumā, ja pretendents balstās uz apakšuzņēmēja spējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz tehniskām un profesionālām spējām.

Piezīme: Iepirkuma pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.

Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;

Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

Pretendentam jāieraksta garantijas summa vārdiem un cipariem Pasūtītāja valsts valūtā vai ekvivalentā summā brīvi konvertējamā valūtā. Šim skaitlim jābūt līdzvērtīgam noteikumos norādītajam.

Saskaņā ar noteikumu nosacījumiem

Saskaņā ar noteikumu nosacījumiem

pretendenta piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic darbus, kas nepieciešami ar pasūtītāju noslēgta publiska darbu līguma izpildei.

Apakšuzņēmēja veicamo darbu kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo darbu vērtību.

par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

Apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic darbus citam apakšuzņēmējam.

Saskaņā ar Līguma nosacījumiem

pretendenta piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic darbus, kas nepieciešami ar pasūtītāju noslēgta publiska darbu līguma izpildei.

Apakšuzņēmēja veicamo darbu kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo darbu vērtību.

par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

Apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic darbus citam apakšuzņēmējam.