|  | APSTIPRINĀTS iepirkuma komisijas sēdē Rīgā, 2018.gada 26.oktobrī protokols Nr. VAMOIC 2018/214-01 |
| --- | --- |

IEPIRKUMA

“Būvuzraudzība objektā "NBS NP 3. RNC sešu noliktavu būvniecība "Ādažu nacionālajā mācību centrā", Kadagā, Ādažu novadā"”

(identifikācijas Nr.VAMOIC 2018/214)

NOTEIKUMI

# Iepirkuma priekšmets:

  - Iepirkuma priekšmets ir būvuzraudzība objektā "NBS NP 3. RNC sešu noliktavu būvniecība "Ādažu nacionālajā mācību centrā", Kadagā, Ādažu novadā" saskaņā ar darba uzdevumu (pielikums Nr.5) un līguma projektu (pielikums Nr.4), atbilstoši Latvijas Republikas (LR) Ministru kabineta (MK) 06.01.2004. noteikumu Nr.21 „Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi” prasībām.

  - Līguma izpilde saistīta ar informāciju, kas saskaņā ar MK 26.10.2004. noteikumu Nr.887 „Valsts noslēpuma objektu saraksts” punktu 2.4.8. atzīstama par valsts noslēpuma objektu atbilstoši pakāpei „KONFIDENCIĀLI”.

  - Iepirkums tiek rīkots saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma (turpmāk – ADJIL) 6.panta devīto daļu.

  - Iepirkuma nomenklatūras kods (CPV): 71000000.

# Pasūtītājs un iepirkuma rīkotājs:

###### Pasūtītājs un iepirkuma rīkotājs – Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs (turpmāk – Centrs), kas atrodas Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV-1046.

  - Organizatoriska rakstura informāciju sniedz – Centra Juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Infrastruktūras līgumu un apsaimniekošanas līgumu un iepirkumu nodaļas pārvaldes vecākā referente Vita Roķe, e-pasts: vita.roke@vamoic.gov.lv, tālrunis: 67300218, fakss: 67300207.

  - Finansējuma avots – valsts budžets (100%).

# Iepirkuma pretendenti:

  - Par pretendentu var būt persona vai personu grupa, kas iesniegusi piedāvājumu, lai piedalītos iepirkumā par būvuzraudzības veikšanu, saskaņā ar pasūtītāja prasībām (turpmāk – Pretendents).

  - Pretendentam:

    - ir jābūt fiziskai vai juridiskai personai, kurai ir tiesības veikt iepirkuma priekšmetā norādītos darbus Latvijas Republikā;

    - fizisko vai juridisko personu apvienība – turpmāk tekstā piegādātāju apvienība jebkurā to kombinācijā, kurai ir tiesības veikt iepirkuma priekšmetā norādītos darbus Latvijas Republikā;

    - izraudzītajam būvuzraugam un darbos iesaistītajiem speciālistiem, ir profesionālo kompetenci apliecinošie dokumenti (sertifikāti) un speciālā atļauja pieejai valsts noslēpumam ar pakāpi vismaz „KONFIDENCIĀLI”;

    - uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir jābūt, spēkā esošam pretendenta reģistrācijas valsts Nacionālās drošības iestādes izsniegtam Industriālās drošības sertifikātam (atbilstoši slepenības pakāpei „KONFIDENCIĀLI”).

  - Pretendentam iepirkuma priekšmetā norādīto darbu izpildei jābūt nepieciešamiem resursiem un materiālām iespējām.

  - Pretendentam, piegādātāju apvienības biedriem un apakšuzņēmējiem, kuri veiks būvuzraudzību, jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Būvkomersantu reģistrā.

  - Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā.

  - Pretendenta atbildīgajiem speciālistiem ir atbilstoša kvalifikācija darbu veikšanai.

# Iepirkuma noteikumu saņemšana un iepirkuma termiņi:

  - Iepirkuma noteikumus ieinteresētie piegādātāji var saņemt darbdienās no plkst.08:30 līdz plkst.17:00 Centra Kancelejā, Ernestīnes ielā 34, Rīgā, līdz 2018.gada 8.novembrim plkst.10:00 vai lejupielādēt elektroniskā formā Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas mājas lapā www.mod.gov.lv sadaļā „Izsludinātie iepirkumi”.

Lejupielādējot iepirkuma noteikumus, ieinteresētais piegādātājs uzņemas atbildību sekot līdzi turpmākām izmaiņām iepirkuma noteikumos, kā arī par iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto Piegādātāju jautājumiem, kas tiek publicētas Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas interneta mājas lapā pie iepirkuma noteikumiem.

  - Ieinteresētie piegādātāji var saņemt iepirkuma noteikumus pasta sūtījumā, nosūtot Centram pieprasījumu vai veicot pieprasījumu kurjerdienestam saņemt noteikumus 5.1.punktā noteiktajā laikā. Ja pieprasījums saņemt iepirkuma noteikumus ir nosūtīts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, tas tiek izsūtīts ieinteresētajam piegādātājam triju darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

  - Piedāvājuma dokumenti pretendentam jāiesniedz slēgtā un aizzīmogotā iepakojumā Centra Kancelejā, Ernestīnes ielā 34, Rīgā, līdz 2018.gada 8.novembrim plkst.10:00. Pretendentu piedāvājumi, kas iesniegti pēc šī termiņa, netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

  - Piedāvājumu atvēršanas sanāksme sāksies 2018.gada 8.novembrī plkst.10:00 Centra telpās. Pretendenta pārstāvji var piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē. Sakarā ar Centrā pastāvošo caurlaižu režīmu sava dalība jāpiesaka pie noteikumu 2.2.punktā minētās personas. Pretendenta pārstāvjiem jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

  - Ja Pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju, pasūtītājs to sniedz ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Iepirkuma komisija, rakstiski informējot ieinteresētos piegādātājus, kuri saņēmuši noteikumus, var pagarināt piedāvājuma iesniegšanas termiņu.

# Vispārīgie iepirkuma izpildes un samaksas noteikumi:

  - Būvuzraudzības termiņš ir no līguma spēkā stāšanās dienas līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā, ko apliecina apstiprināts Akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, kā arī būvdarbu garantijas laikā, ja notiek būvdarbi. Būvdarbu garantijas laiks ir 5 (pieci) gadi.

  - Apmaksas noteikumi: saskaņā ar līguma projekta noteikumiem (pielikums Nr.4).

  - Galīgais norēķins saskaņā ar līguma projekta noteikumiem (pielikums Nr.4).

  - Līguma grozījumi iespējami saskaņā ar līguma projekta noteikumiem (pielikums Nr.4).

  - Komisija līguma slēgšanas tiesības piešķir Būvkomersantam, kurš atbilst Būvniecības likuma 22.panta pirmajai daļai un, ja Pretendentam:

    - fiziskai vai juridiskai personai,

- Pretendenta izraudzītajam būvuzraugam un darbos iesaistītajiem speciālistiem ir patstāvīgas prakses tiesības saskaņā ar Būvniecības likuma 13.pantu un speciālā atļauja pieejai valsts noslēpumam ar pakāpi vismaz „KONFIDENCIĀLI”;

- uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir jābūt, spēkā esošam pretendenta reģistrācijas valsts Nacionālās drošības iestādes izsniegtam Industriālās drošības sertifikātam (atbilstoši slepenības pakāpei “KONFIDENCIĀLI”).

    - piegādātāju apvienībai,

  - tiesības pārstāvēt piegādātāju apvienību ir piešķirtas apvienības biedram, kura izraudzītajam būvuzraugam un darbos iesaistītajiem speciālistiem ir patstāvīgas prakses tiesības saskaņā ar Būvniecības likuma 13.pantu un speciālā atļauja pieejai valsts noslēpumam ar pakāpi vismaz „KONFIDENCIĀLI”;

  - uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir jābūt, spēkā esošam pretendenta reģistrācijas valsts Nacionālās drošības iestādes izsniegtam Industriālās drošības sertifikātam (atbilstoši slepenības pakāpei “KONFIDENCIĀLI”).

  - Apakšuzņēmēju (turpmāk tekstā – apakšuzņēmēji) piesaistes gadījumā pretendents norāda visus paredzamos apakšuzņēmējus un norāda apakšuzņēmējam izpildei nododamās līguma daļas un to apjomu (%) atbilstoši Noteikumu pielikumam Nr.2.

  - Pretendents apakšuzņēmēju piesaistes gadījumā apņemas ievērot Valsts noslēpumu aizsardzības reglamentējošo tiesību aktu nosacījumus. Ja apakšuzņēmējs tiek piesaistīts darbiem, kuri ir saistīti ar Valsts noslēpuma objektu, apakšuzņēmējam uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir jābūt, spēkā esošam reģistrācijas valsts Nacionālās drošības iestādes izsniegtam Industriālās drošības sertifikātam (atbilstoši slepenības pakāpei “KONFIDENCIĀLI).

# Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā un dokumentu noformējums:

  - Par piedalīšanos iepirkumā Pretendenti paziņo ar iepirkuma piedāvājuma dokumentu iesniegšanu Centra Kancelejā (110.kabinetā) Ernestīnes ielā 34, Rīgā, līdz noteikumos 5.3.punktā noteiktajam termiņam.

  - Pretendenta pārstāvji var piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē. Sakarā ar Centrā pastāvošo caurlaižu režīmu sava dalība jāpiesaka pie noteikumu 2.2.punktā minētās personas. Pretendenta pārstāvjiem jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

  - Piedāvājumu noformēšana:

    - Piedāvājuma dokumenti jāiesniedz vienā iepakojumā:

      - visiem dokumentiem jābūt latviešu valodā vai, ja to oriģināli ir svešvalodā, attiecīgajam dokumentam jāpievieno tā tulkojums latviešu valodā;

      - piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām;

      - visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar izturīgu diegu vai auklu. Diegiem jābūt stingri nostiprinātiem, uzlīmējot baltu papīra lapu. Šuvuma vietai jābūt apstiprinātai ar Pretendenta zīmogu un Pretendenta pārstāvja ar pārstāvības tiesībām parakstu, jānorāda atšifrēts lappušu skaits. Piedāvājumam jābūt noformētam tā, lai novērstu iespēju nomainīt lapas, nesabojājot nostiprinājumu;

      - piedāvājumam ir jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem;

      - piedāvājuma sākumā jāievieto satura rādītājs. Ja piedāvājums iesniegts vairākos sējumos, satura rādītājs jāsastāda katram sējumam atsevišķi, pirmā sējuma satura rādītājā jānorāda sējumu skaits un lapu skaits katrā sējumā.

      - ja piedāvājums vai atsevišķas tā daļas satur komercnoslēpumu, piedāvājuma lapām, kuras satur šāda rakstura informāciju, ir jābūt ar atzīmi „Komercnoslēpums”, izņemot ADJIL noteiktos gadījumus.

    - Iepirkumam jāiesniedz piedāvājuma dokumentu oriģināls;

  - Dokumenti jāiesniedz personīgi slēgtā, aizzīmogotā iesaiņojumā Centra Kancelejā, Ernestīnes ielā 34, Rīga, LV-1046 vai jānosūta pasta sūtījumā. Uz iesaiņojuma jānorāda:

    - Pretendenta nosaukums, adrese, tālrunis;

    - norāde: Iepirkumam “Būvuzraudzība objektā "NBS NP 3. RNC sešu noliktavu būvniecība "Ādažu nacionālajā mācību centrā", Kadagā, Ādažu novadā"”, identifikācijas Nr. VAMOIC 2018/214, neatvērt līdz 2018.gada 8.novembrim plkst.10:00;

  - Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

  - Ja pretendents maina vai papildina savu piedāvājumu pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām (noteikumu 6.3.punkts), iepirkuma komisija noraida pretendentu jebkurā piedāvājumu vērtēšanas posmā.

- Fiziskās personas datu apstrāde:

  - Šīs sadaļas noteikumi nosaka fizisko personu datu apstrādes kārtību gadījumos, kad uz iepirkuma procedūru ir attiecināma Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regula Nr.2016/679  “par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)” (turpmāk – GDPR). Ja iepirkuma priekšmets saskaņā ar GDPR preambulas 16.panta noteikumiem ir saistīts ar valsts drošību, GDPR un šīs sadaļas noteikumi netiek piemēroti;

  - Personas datu apstrādes pamatojums – iepirkuma procedūru īstenošana, iepirkuma līguma noslēgšana un izpilde, GDPR 6.panta pirmās daļas b) un c) apakšpunkts;

  - Pretendents saņem visu savā piedāvājumā norādīto fizisko personu (tai skaitā no visu personu apvienības biedru neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura, kā arī visu apakšuzņēmēju, ja tādi tiek piesaistīti, speciālistiem, darbiniekiem, kontaktpersonām u.c.) piekrišanu savu personas datu apstrādei, kuru veiks Pasūtītājs gan iepirkuma procedūrā, gan līguma izpildē, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums (Pretendents apliecina piekrišanas saņemšanu aizpildot Pieteikuma veidlapu (pielikums Nr.1.)

  - Iepirkuma procedūrā iesniegtajos dokumentos norādīto fizisko personu dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu iepirkuma norisi atbilstoši publisko iepirkumu jomu reglamentējošajiem un citiem normatīvajiem aktiem;

  - Gadījumos, kad to pieprasa publisko iepirkumu jomu reglamentējošie normatīvie akti vai uz iepirkuma priekšmeta izpildi attiecināmie normatīvie akti, personu dati tiks publiskoti atbilstoši tajos noteiktajam apjomam.

# Iepirkuma piedāvājums:

  - Piedāvājuma dokumenti jāsakārto šādā secībā:

    - Pieteikums - tehniskais un finanšu piedāvājums (pielikums Nr.1);

    - kvalifikācijas dokumenti.

  - Pieteikuma oriģināls (aizpildīts noteikumu pielikums Nr.1), kuru paraksta persona ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā nostiprinātām pārstāvības tiesībām vai citai personai, kuru ir pilnvarojusi persona, kuras pārstāvības tiesības ir nostiprinātas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

  - Pretendentam ir tiesības papildināt vai atsaukt savu piedāvājumu. Piedāvājuma papildinājumi un atsaukumi, ja tādi ir, jāiesniedz rakstiskā formā personīgi vai nosūtot pa pastu uz šādu adresi: Centra Kancelejai, Ernestīnes ielā 34, LV-1046 līdz 2018.gada 8.novembrim plkst.10:00 slēgtā, aizzīmogotā iepakojumā. Uz iepakojuma jānorāda:

    - Pretendenta nosaukums, adrese, tālrunis;

    - norāde: Iepirkumam Iepirkumam “Būvuzraudzība objektā "NBS NP 3. RNC sešu noliktavu būvniecība "Ādažu nacionālajā mācību centrā", Kadagā, Ādažu novadā"”, identifikācijas Nr. VAMOIC 2018/214, neatvērt līdz 2018.gada 8.novembrim plkst.10:00;

    - papildus norāde uz aploksnes: “PAPILDINĀJUMS”, “GROZĪJUMI” vai “ATSAUKUMS”.

  - Atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izslēdz Pretendenta tālāku līdzdalību iepirkumā.

- Kvalifikācijas dokumenti:

  - Pretendents – fiziska vai juridiska persona – par sevi iesniedz šādus dokumentus:

    - Spēkā esoša Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņa (oriģināls vai apliecināta kopija), kurā ir uzrādītas pretendenta personas ar pārstāvības tiesībām un pārstāvības apjoms (norāde, vai persona/-as ir tiesīga pārstāvēt atsevišķi vai kopā ar citu personu/-ām) (izziņai jābūt izsniegtai ne agrāk kā 3 (trīs) mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas).

    - Pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt piedāvājumu un/vai iepirkuma līgumu, ja tā atšķiras no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā norādītās;

    - Pretendentam Satversmes aizsardzības biroja izsniegtu spēkā esoša Industriālās drošības sertifikāta (vismaz līdz slepenības pakāpei “KONFIDENCIĀLI”)

    - Būvuzraudzībā iesaistīto inženiertehnisko speciālistu saraksts  saskaņā ar šo noteikumu pielikumu Nr.3, norādot:

- Atbildīgo būvuzraugu (kurš ir sertificēts ēku būvdarbu vadīšanā)

- Drošības sistēmu būvuzraudzībā iesaistītos darbiniekus (kuri ir tiesīgi veikt elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzībā vai elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu būvuzraudzībā).

papildus norādot speciālo atļauju kopijas pieejai valsts noslēpumam (ar slepenības pakāpi vismaz „KONFIDENCIĀLI”), kurā norādīts Nr. un speciālo atļauju derīguma termiņš.

      - ja inženiertehnisko speciālistu sarakstā norādītie speciālisti nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta, piegādātāja apvienības biedra vai apakšuzņēmēja darbinieki, tad pretendentam jāiesniedz attiecīgā komersanta un speciālista parakstīts Apliecinājums (pielikums Nr.6) par to, ka pirms iepirkuma līguma noslēgšanas tiks nodibinātas darba tiesiskās attiecības, un par speciālistu tiks sniegta informācija Būvkomersantu reģistram atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

    - apakšuzņēmēju piesaistīšanas gadījumā – apakšuzņēmēju saraksts (pielikums Nr.2), kurā norāda visus piesaistītos apakšuzņēmējus ar norādi, kādus darbus norādītais apakšuzņēmējs veiks.

    - ārvalstu Pretendentam jāiesniedz attiecīgās valsts (kurā tas ir reģistrēts) izsniegtas uzņēmuma reģistrācijas dokumenta/izziņas kopija.

  - Pretendents – piegādātāju apvienība – par sevi iesniedz šādus dokumentus:

    - Gadījumos, ja Pretendents kā piegādātāju apvienība nav reģistrēta Komercreģistrā, sabiedrības līguma oriģināls vai apliecināta kopija ar apliecinājumu:

      - kuram piegādātāju apvienības biedram ir tiesības pārstāvēt piegādātāju apvienību;

      - katra piegādātāju apvienības biedra atbildības apjomu;

    - Gadījumos, ja piegādātāju apvienība ir reģistrēta Komercreģistrā - spēkā esoša personālsabiedrības līguma apliecināta kopija;

    - Pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt piedāvājumu un/vai iepirkuma līgumu, ja tā atšķiras no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai sabiedrības līgumā norādītās;

    - Pretendentam Satversmes aizsardzības biroja izsniegtu spēkā esoša Industriālās drošības sertifikāta kopiju (vismaz līdz slepenības pakāpei “KONFIDENCIĀLI”);

    - Būvuzraudzībā iesaistīto inženiertehnisko speciālistu saraksts  saskaņā ar šo noteikumu pielikumu Nr.3, norādot:

- Atbildīgo būvuzraugu (kurš ir sertificēts ēku būvdarbu vadīšanā)

- Drošības sistēmu būvuzraudzībā iesaistītos darbiniekus (kuri ir tiesīgi veikt elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzībā vai elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu būvuzraudzībā).

papildus norādot speciālo atļauju kopijas pieejai valsts noslēpumam (ar slepenības pakāpi vismaz „KONFIDENCIĀLI”), kurā norādīts Nr. un speciālo atļauju derīguma termiņš.

      - ja inženiertehnisko speciālistu sarakstā norādītie speciālisti nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta, piegādātāja apvienības biedra vai apakšuzņēmēja darbinieki, tad pretendentam jāiesniedz attiecīgā komersanta un speciālista parakstīts Apliecinājums (pielikums Nr.6) par to, ka pirms iepirkuma līguma noslēgšanas tiks nodibinātas darba tiesiskās attiecības, un par speciālistu tiks sniegta informācija Būvkomersantu reģistram atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

    - apakšuzņēmēju piesaistīšanas gadījumā – apakšuzņēmēju saraksts (pielikums Nr.2), kurā norāda visus piesaistītos apakšuzņēmējus ar norādi, kādus darbus norādītais apakšuzņēmējs veiks.

    - ārvalstu Pretendentam jāiesniedz attiecīgās valsts (kurā tas ir reģistrēts) izsniegtas uzņēmuma reģistrācijas dokumenta/izziņas kopija.

  - Par darbu izpildē piesaistītajiem apakšuzņēmējiem Pretendents iesniedz šādus dokumentus:

    - apliecinājuma oriģināls (Pielikums Nr.7), kas apliecina katra apakšuzņēmēja gatavību veikt darbus iepirkuma līguma ietvaros. Apliecinājums jāparaksta apakšuzņēmēja pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Gadījumā, ja apliecinājumu paraksta pilnvarota persona, jāiesniedz personas ar pārstāvības tiesībām izsniegta pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt apliecinājumu;

    - pretendentam jāiesniedz 9.1.1.punktā norādīto dokumentu par katru piesaistīto apakšuzņēmēju;

    - Apakšuzņēmējam Satversmes aizsardzības biroja izsniegta spēkā esoša Industriālās drošības sertifikāta (vismaz līdz slepenības pakāpei “KONFIDENCIĀLI”).

    - Būvuzraudzībā iesaistīto inženiertehnisko darbinieku saraksts saskaņā ar nolikuma pielikumu Nr.3. Darbu izpildītājiem, kuri veiks būvuzraudzību, jāiesniedz izsniegto speciālo atļauju kopijas pieejai valsts noslēpumam (ar slepenības pakāpi vismaz „KONFIDENCIĀLI”), kurās norādīts numurs un derīguma termiņš;

    - Ārvalstu pretendentiem ir jāiesniedz Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra izziņai ekvivalents dokuments, ja to izsniegušas attiecīgas ārvalstu institūcijas, iestādes vai personas, kas saskaņā ar pretendenta reģistrācijas valsts normatīvajiem aktiem ir tiesīgas to darīt;

    - katram piesaistītajam apakšuzņēmējam, jāiesniedz apliecinājums, ka tas apņemas ievērot valsts noslēpuma objektu aizsardzību reglamentējošos normatīvos aktus (brīvā formā).

- Tehniskais un finanšu piedāvājums:

  - Būvuzraudzības termiņš ir no līguma spēkā stāšanās dienas līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā, ko apliecina apstiprināts Akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, kā arī būvdarbu garantijas laikā, ja notiek būvdarbi. Būvdarbu garantijas laiks ir 5 (peci) gadi.

  - Tehniskais un finanšu piedāvājums (iekļauts pielikumā Nr.1)jāiesniedz:

    - Būvuzraudzības cenu euro bez PVN un piedāvājuma cenu ar PVN, atsevišķi uzrādot PVN. Cena jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata (tiek aprēķināta būvuzraudzības cena euro saskaņā ar pretendenta piedāvāto procentu un būvdarbu izmaksām (bez PVN));

    - Piedāvājuma cenā ir iekļauti visi izdevumi – Latvijas Republikas likumdošanā noteiktie valsts un pašvaldības nodokļi un nodevas, darbaspēka, materiālu u.c. tiešās izmaksas, pieskaitāmās izmaksas, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

# Piedāvājuma neizskatīšanas gadījumi:

  - Pieteikums nav parakstīts atbilstoši noteikumu 8.2.punktam.

# Pretendentu kvalifikācijas pārbaude:

  - Komisija veic pretendentu kvalifikācijas pārbaudi.

##### Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā, un piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja komisija konstatē, ka:

    - pretendents nav iekļāvis iepirkuma pieteikumā (pielikums Nr.1) pieprasīto informāciju un/vai iekļautā informācija neatbilst iepirkuma noteikumiem.

    - kvalifikācijas dokumenti nav iesniegti atbilstoši noteikumu 9.punkta prasībām un/vai to saturs neatbilst noteikumu 9.punkta prasībām un/vai pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, tajā skaitā, nav sniedzis iepirkuma komisijas pieprasīto precizējošo informāciju iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā;

    - pretendents neatbilst kādai no iepirkumu noteikumu 3.punkta noteikumu prasībām.

    - pretendents neatbilst kādai no iepirkuma noteikumu 3. un/vai 9.punkta prasībām, pamatojoties uz informāciju, ko iepirkuma komisija ieguvusi Pretendenta piedāvājumā sniegtās informācijas pārbaudes un/vai precizēšanas rezultātā.

    - ja pasūtītājs ir saņēmis valsts drošības iestādes atzinumu, ka iepirkuma līguma noslēgšana ar kandidātu vai pretendentu var radīt draudus nacionālajai drošībai;

  - Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā, ja komisija konstatē, ka Pretendents neatbilst kādai no iepirkuma noteikumu 4.punkta prasībām vai uz kādu no personām, kas iekļauta apvienībā, attiecas kāds no 12.2.1., 12.2.2., 12.2.4., 12.2.5.punktos minētajiem izslēgšanas nosacījumiem.

  - Ja pretendents piesaista apakšuzņēmējus, Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā, ja komisija konstatē, ka uz kādu no apakšuzņēmējiem attiecas kāds no 12.2.2., 12.2.4., 12.2.5.punktos minētajiem izslēgšanas nosacījumiem.

# Tehniskā un Finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaude:

  - Pēc Pretendentu kvalifikācijas pārbaudes, komisija veic pārbaudi izturējušo pretendentu tehniskā un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi.

  - Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā un piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja komisija konstatē, ka:

    - Pretendents nav iesniedzis tāmi vai iesniegtais dokuments neatbilst iepirkuma noteikumu 10.2.punktam un/vai Pretendents nav iesniedzis piedāvājumu par pilnu iepirkuma priekšmeta apjomu;

    - Pretendents nav gatavs darbus pabeigt 10.1.punktā noteiktajā termiņā;

    - Tehniskais un finanšu piedāvājums nav iesniegts, atbilstoši iepirkuma noteikumu prasībām un/vai to saturs neatbilst iepirkuma noteikumu prasībām.

- Piedāvājumu vērtēšana:

  - Pēc pretendentu piedāvājumu atbilstības pārbaudes komisija veic piedāvājumu atbilstības pārbaudi izturējušo pretendentu piedāvājumu vērtēšanu.

  - Iepirkuma komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi pretendentu piedāvājumos. Vērtējot finanšu piedāvājumu, iepirkuma komisija rīkojas saskaņā ar ADJIL 48.panta septīto un astoto daļu.

  - Iepirkuma noteikumu prasībām atbilstošie piedāvājumi tiek salīdzināti pēc cenas (bez PVN).

- Informācijas pārbaude pirms lēmuma pieņemšanas

  - Iepirkuma komisija saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmo un otro daļu veic informācijas pārbaudi attiecībā uz pretendentu, kurš atbilst iepirkuma noteikumiem un kam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

  - Ja iepirkuma komisija, veicot Noteikumu 15.1.punktā minēto pārbaudi, konstatē, ka attiecībā uz pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība vai pretendenta piesaistītu apakšuzņēmēju(iem) ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras var ietekmēt vai kavēt līguma izpildi, pretendents tiek izslēgts no tālākas dalības iepirkumā.

- Iepirkuma uzvarētāja noteikšana, rezultātu paziņošana, līguma slēgšana:

  - Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš ir piedāvājis iepirkuma noteikumu prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu bez PVN.

  - Lēmumu par iepirkuma rezultātiem iepirkuma komisija pretendentiem paziņo rakstiski 5 (piecu) darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

  - Pasūtītājs slēdz ar iepirkuma uzvarētāju rakstisku iepirkuma līgumu, ko izstrādājis pasūtītājs, saskaņā ar ADJIL un citiem normatīviem aktiem. Iepirkuma līgums tiek sagatavots, pamatojoties uz iepirkuma komisijas lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, iepirkuma noteikumiem pievienoto līguma projektu (pielikums Nr.4) un iepirkuma uzvarētāja piedāvājumu.

  - Iepirkuma uzvarētājam līgums jāparaksta un parakstīti abi tā eksemplāri jāiesniedz Centrā, 10 (desmit) kalendāro dienu laikā (Pasūtītāja kancelejas atzīme par dokumenta saņemšanu), no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt līgumu izsūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā uzvarētājs neiesniedz Centrā parakstītus abus līguma eksemplārus, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.

  - Ja 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas personālsabiedrība netiek reģistrēta un minētie dokumenti netiek iesniegti, tas tiek uzskatīts par pretendenta (piegādātāju apvienības) atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.

# Iepirkuma komisija:

  - Iepirkuma komisija ir izveidota ar Centra 2018.gada 26.oktobra rīkojumu Nr.RPDJ/2018-1410 un darbojas saskaņā ar ADJIL un iepirkuma noteikumiem.

  - Iepirkuma komisija ir lemttiesīga, ja komisijas sēdē piedalās vismaz 2/3 (divas trešdaļas) no komisijas locekļiem.

  - Iepirkuma komisijas lēmumi pieņemami sēdes laikā, atklāti balsojot. Komisijas sēdes tiek protokolētas.

  - Komisijas tiesības:

    - rakstiski pieprasīt precizēt iesniegto informāciju no Pretendentiem, kas piedalās iepirkumā;

    - pārbaudīt visu Pretendenta sniegto ziņu patiesumu;

    - pieaicināt komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām;

    - lemt par iepirkuma termiņu pagarināšanu;

    - piedāvājumu atvēršanas sanāksmes laikā Pretendentu pārstāvju klātbūtnē caurauklot Pretendenta iesniegto piedāvājuma dokumentu oriģinālu paketi, ja tā iesniegta necaurauklota. Šajā gadījumā komisija neatbild par iesniegto dokumentu komplektāciju;

    - pārbaudīt Pretendenta iesniegto ziņu patiesumu, ar Pretendenta piekrišanu veikt pārbaudi, lai konstatētu Pretendenta ražošanas iespējas un kvalitātes kontroles nodrošināšanas pasākumus, vai pieprasīt savā vārdā šo pārbaudi veikt oficiālai kompetentai iestādei valstī, kur Pretendents reģistrēts;

    - pārbaudīt Satversmes aizsardzības biroja Nacionālajā drošības iestādē vai līguma noslēgšana ar Pretendentu nerada draudus nacionālajai drošībai. Iepirkuma komisija informāciju pārbauda arī par Pretendenta norādīto piegādātāju, uz kura iespējām tas balstās;

    - vērtējot Pretendenta piedāvājumu, par pamatu ņemt aktuālo informāciju, kas iegūta informācijas pārbaudes un/vai precizēšanas rezultātā;

    - lūgt Pretendentus rakstveidā pagarināt piedāvājumu derīguma termiņu;

    - veikt citas darbības saskaņā ar ADJIL, šiem noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem;

    - pieprasīt piegādātāju apvienībai, attiecībā, uz kuru pieņemts lēmums slēgt līgumu, reģistrēt personālsabiedrību saskaņā ar piedāvājumā norādīto atbildības apjomu, kā arī veikt visas nepieciešamās darbības, lai iegūtu tiesisko statusu, atbilstoši Būvniecības likuma un citu normatīvo aktu prasībām, komercdarbības veikšanai darbu uzdevumā (pielikums Nr.5) norādīto darbu veikšanai.

  - Komisijas pienākumi:

    - izskatīt Pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas iesniegti noteiktajā piedāvājumu iesniegšanas termiņā;

    - pieņemt lēmumu par iepirkuma rezultātiem;

    - veikt citas darbības saskaņā ar ADJIL, šiem noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

# Pretendentu tiesības un pienākumi:

  - Pretendenta tiesības:

    - savlaicīgi pieprasīt komisijai papildu informāciju par noteikumiem;

    - iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu par piedāvājuma iesniegšanu;

    - veikt citas darbības saskaņā ar ADJIL, citiem normatīvajiem aktiem un šiem noteikumiem.

  - Pretendenta pienākumi:

    - ja piedāvājums tiek sūtīts pasta sūtījumā, Pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu Centrā ne vēlāk kā noteiktajā piedāvājumu atvēršanas termiņā;

    - rakstveidā, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus par piedāvājumu uz komisijas uzdotajiem jautājumiem;

    - līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus iepirkuma noteikumos minētos noteikumus kā pamatu līguma izpildei;

    - veikt citas darbības saskaņā ar ADJIL, citiem normatīvajiem aktiem un šiem noteikumiem.

# Pārējie noteikumi:

  - Iepirkuma komisija un piegādātājs/pretendents ar informāciju apmainās rakstiski. Mutvārdos sniegtā informācija iepirkuma ietvaros nav saistoša.

  - Visi izdevumi, kas saistīti ar iepirkuma piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, jāsedz iepirkuma Pretendentam.

  - Iepirkuma noteikumi sastādīti latviešu valodā uz 10 (desmit) lapām, kam pievienoti šādi pielikumi:

pielikums Nr.1 – 	Iepirkuma pieteikuma forma uz 3 (trim) lapām;

pielikums Nr.2 – 	Apakšuzņēmēju saraksta paraugs uz 1 (vienas) lapas;

pielikums Nr.3 – 	Būvuzraudzībā iesaistīto inženiertehnisko speciālistu saraksts uz 1 (vienas) lapas;

pielikums Nr.4 – 	Līguma projekts uz 18 (piecpadsmit) lapām;

pielikums Nr.5 –	Darba uzdevuma izraksts uz 3 (trīs) lapām;

pielikums Nr.6 – Apliecinājums par darba tiesisko attiecību nodibināšanu uz 1 (vienas) lapas;

pielikums Nr.7 – Apliecinājums uz 1 (vienas) lapas.

| Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs: | ##### G.Grīnieks |
| --- | --- |

Pielikums Nr.1

Iepirkuma, identifikācijas Nr. VAMOIC 2018/214,

noteikumiem

PIETEIKUMS

Iepirkumam “Būvuzraudzība objektā "NBS NP 3. RNC sešu noliktavu būvniecība "Ādažu nacionālajā mācību centrā", Kadagā, Ādažu novadā"”

(identifikācijas Nr. VAMOIC 2018/214)

| Kam: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs Ernestīnes ielā 34 Rīga, LV-1046 Latvija | No: _________________________________ (pretendenta nosaukums un adrese) |
| --- | --- |

Godātā komisija,

Saskaņā ar iepirkuma noteikumiem, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu. Mēs piekrītam iepirkuma noteikumiem, tajā skaitā Jūsu izstrādātā līguma projekta noteikumiem un piedāvājam veikt “Būvuzraudzība objektā "NBS NP 3. RNC sešu noliktavu būvniecība "Ādažu nacionālajā mācību centrā", Kadagā, Ādažu novadā"”, saskaņā ar iepirkuma noteikumiem un tā pielikumu noteikumiem, par kopējo summu:

| Piedāvājuma cena |  |
| --- | --- |
| Procenti (%) no būvdarbu izmaksām* |  |
| EUR (bez PVN 21%), |  |
| PVN 21% |  |
| EUR (ar PVN 21%) |  |
| Būvdarbu Līgumcena (bez PVN) EUR, t.sk. pasūtītāja finanšu rezerve | 3 663 881,12 *procents tiek noteikts aprēķinot būvuzraudzības izmaksu un būvdarbu izmaksu (tajā skaitā Pasūtītāja finanšu rezerve) procentuālo attiecību. |

Piedāvājuma cena vārdos (bez PVN 21%):

..........................................................................................................................................................

Piedāvājuma cena vārdos (ar PVN 21%):

..........................................................................................................................................................

- Mēs apstiprinām, ka pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.

- Būvuzraudzības termiņš ir no līguma spēkā stāšanās dienas līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā, ko apliecina apstiprināts Akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, kā arī būvdarbu garantijas laikā, ja notiek būvdarbi. Būvdarbu garantijas laiks ir 5 (pieci) gadi.

- Mēs apliecinām, ka iepirkuma noteikumu priekšmetā paredzēto projektēšanas darbu veikšanai piesaistītajiem ..................................... (Pretendenta nosaukums) atbildīgajiem speciālistiem ir atbilstoši būvprakses sertifikāti, vai Pretendentam izsniegtu licenču kopijas par tiesībām veikt projektēšanu, uz kuriem netiek piesaistīti apakšuzņēmēji.

- Mēs piekrītam iepirkuma līguma projekta noteikumiem.

- Mēs piekrītam, ka iepirkuma līgums stājas spēkā tā reģistrācijas dienā pie Pasūtītāja.

- Mēs apliecinām, ka līguma izpildes tiesību piešķiršanas gadījumā iesniegsim Līguma izpildes nodrošinājumu, saskaņā ar Iepirkuma noteikumiem.

- Mēs piekrītam iepirkuma komisijas vai oficiālas kompetentas iestādes pārbaudei, lai konstatētu mūsu ražošanas (darbības) iespējas un kvalitātes kontroles nodrošināšanas pasākumus.

- Mēs apliecinām, ka nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā.

- Mēs apliecinām, ka uzvaras gadījumā nodrošināsim civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

- Mēs apliecinām, ka informācija un personas dati, kas ir iesniegti saistībā ar iepirkumu “Būvuzraudzība objektā "NBS NP 3. RNC sešu noliktavu būvniecība "Ādažu nacionālajā mācību centrā", Kadagā, Ādažu novadā"”, ir apstrādāti, ievērojot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus tādā veidā, ka apstrādē ir ievērotas Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības un ir nodrošināta attiecīgo datu subjektu tiesību aizsardzība.

- Mēs apliecinām, ka datu subjekti, uz kuriem attiecas iepirkuma vai līguma izpildes laikā iesniegtie dati, ir informēti, kā arī ir devuši savu piekrišanu personas datu iesniegšanai Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrā (kontaktinformācija - adrese Ernestīnes iela 34, Rīga, tālrunis 67300200, e-pasts vamoic@vamoic.gov.lv, mājas lapa www.vamoic.gov.lv) saistībā ar  iepirkumu “Būvuzraudzība objektā "NBS NP 3. RNC sešu noliktavu būvniecība "Ādažu nacionālajā mācību centrā", Kadagā, Ādažu novadā"”, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma vai Aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likumu noteikumiem, kā arī ir informēti, ka to dati tiek apstrādāti un uzglabāti nepieciešamo datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas noteikts lietu nomenklatūrā un / vai normatīvajos aktos; ka dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot, ja tas būtu nepieciešams šeit noteiktās datu apstrādes nolūkam, vai ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti.

- Mēs apliecinām, ka datu subjekti ir informēti par Vispārīgās datu aizsardzības regulas 14. panta otrās daļas c) – e) apakšpunktos minētajām tiesībām, Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktajiem ierobežojumiem izdarīt izmaiņas iesniegtajā informācijā un dokumentos.

- Mēs apliecinām, ka ............. (pretendenta nosaukums) ir mazais vai vidējais uzņēmums (attiecīgo pasvītrot).

Pretendenta nosaukums: ...................................................................................................................

Reģistrēts:..........................................................................................................................................

ar Nr. .................................................................................................................................................

Juridiskā adrese:.................................................................................................................................

Biroja adrese: ....................................................................................................................................

Kontaktpersona: ................................................................................................................................

(Vārds, Uzvārds, amats)

Telefons:............................................................................................................................................

Fakss:.................................................................................................................................................

E-pasts:...............................................................................................................................................

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: ................................................................................................

Banka:................................................................................................................................................

Kods: .................................................................................................................................................

Konts:.................................................................................................................................................

Informācija par personu, kura gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, parakstīs līgumu:

| 1. | Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Ieņemamais amats |  |
| 3. | Darbības pamats (piemēram, statūti, pilnvarojums) |  |

Apliecinām, ka visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir pilnīgi un patiesi.

Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no _________ (_____________) lapām.

Paraksts:

- Vārds, uzvārds:

Amats:

Pieteikums sastādīts un parakstīts 2018. gada

z.v.

Pielikums Nr.2

Iepirkuma, identifikācijas

Nr. VAMOIC 2018/214,

noteikumiem

Apakšuzņēmēju saraksts, darbu veids un paredzētais darbu apjoms vienībās un euro

| Apakšuzņēmēja nosaukums reģistrācijas numurs, pārstāvēt tiesīgā persona, kontakt -informācija | Mazais vai vidējais uzņēmums | Darbu veids | Darbu apjoms % un EUR (bez PVN) no kopējā darbu apjoma | Saistītie uzņēmumi | Apakšuzņēmēja apakšuzņēmējs (ja tāds tiks piesaistīts) nosaukums, reģistrācijas numurs, pārstāvēt tiesīgā persona, kontakt-informācija | Mazais vai vidējais uzņēmums | Darbu veids | Darbu apjoms % un EUR (bez PVN) no Apakš-uzņēmējam nodotā darbu apjoma4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ar šo_____________reģ.Nr._______________, jur.adrese ____________________, apliecina, ka “Būvuzraudzība objektā "NBS NP 3. RNC sešu noliktavu būvniecība "Ādažu nacionālajā mācību centrā", Kadagā, Ādažu novadā"”

, identifikācijas Nr. VAMOIC 2018/214 paredzēto projektēšanas darbu apjoms sastāda - ______% no kopējā apjoma un apakšuzņēmēju paredzēto projektēšanas darbu apjoms sastāda - ______% no kopējā apjoma.

Saraksts sastādīts un parakstīts 2018.gada ..................................................................................Z. V.

Pielikums Nr.3

- Iepirkuma, identifikācijas Nr. VAMOIC 2018/214,

noteikumiem

Būvuzraudzībā iesaistīto inženiertehnisko darbinieku saraksts

| Nr. P.k. | Speciālista vārds, uzvārds | Sertifikācijas joma | Sertifikāta Nr. | Speciālista darba devējs (komersanta nosaukums un reģ. Nr.) | Speciālista kontakttālrunis | Speciālās atļaujas Nr. un derīguma termiņš, izdevējiestāde (saskaņā ar iepirkuma noteikumu 9.1.4, 9.2.5. un 9.3.4.punktu)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Saraksts sastādīts un parakstīts 2018.gada

.....................................................................................

Z. V.

Pielikums Nr.4

- Iepirkuma, identifikācijas Nr. VAMOIC 2018/214,

noteikumiem

|  | IZRAKSTS |
| --- | --- |

Darba uzdevums

būvuzraudzībai objektam

„NBS NP 3.RNC sešu noliktavu būvniecība "Ādažu nacionālais mācību centrs", Kadaga, Ādažu novads”

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Līguma priekšmets | BŪVUZRAUGS ar saviem resursiem, kvalitatīvi, atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīviem aktiem veic būvuzraudzību būvdarbu līguma Nr. BPAu/2018-5 ietvaros veicamajiem darbiem |
| 2. | Objekta nosaukums un adrese | NBS NP 3.RNC sešu noliktavu būvniecība "Ādažu nacionālais mācību centrs", Kadaga, Ādažu novads |
| 3. | Pasūtītāja organizācijas nosaukums, adrese un tālrunis | Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, Rīgā, Ernestīnes ielā 34, LV-1046, tālr. 67300200 |
| 4. | Būvniecības veids | Jaunbūve |
| 5. | Būvniecības uzsākšanas gads | 2018.gads |
| 6. | Būvuzraudzības noteikumi | BŪVUZRAUGS veic būvuzraudzību saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”. Pienākumi pirms būvdarbu uzsākšanas: - BŪVUZRAUGS izstrādā un saskaņo ar PASŪTĪTĀJU būvuzraudzības plānu. - BŪVUZRAUGS paraksta saistību rakstu. - BŪVUZRAUGS pārbauda, vai būvdarbu veicēja rīcībā ir būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija. - BŪVUZRAUGS iepazīstas ar PASŪTĪTĀJA un būvdarbu veicēja, kā arī ar būvdarbu veicēja un atsevišķu būvdarbu veicēju (ja tādi ir iesaistīti būvdarbu veikšanā) līguma nosacījumiem attiecībā uz būvdarbu apjomu un izpildi. - BŪVUZRAUGS pārbauda, vai ir izpildīti būvdarbu sagatavošanas nosacījumi. - BŪVUZRAUGS ziņo PASŪTĪTĀJAM un atbildīgajām institūcijām par būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas laikā. Pienākumi būvdarbu laikā: - BŪVUZRAUGS būvuzraudzību veic saskaņā ar būvuzraudzības plānu, nodrošina laika uzskaiti par savu darbu būvobjektā, veicot atzīmes būvdarbu žurnālā par savu apmeklējumu laikiem un mērķi. - BŪVUZRAUGS ierodas būvlaukumā pēc autoruzrauga, būvdarbu veicēja, būvinspektora vai citas būvvaldes amatpersonas pirmā uzaicinājuma; - BŪVUZRAUGS pārbauda būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. Nepieciešamības, vai šaubu gadījumā BŪVUZRAUGS ziņo PASŪTĪTĀJAM par būvmateriālu ekspertīzi. - BŪVUZRAUGS pārbauda būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstību apliecinošos dokumentus, kā arī būvizstrādājumu atbilstību būvprojektam. - BŪVUZRAUGS pārbauda veikto būvdarbu apjomus. - BŪVUZRAUGS pārbauda būvobjektu, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību būvprojekta risinājumiem. - BŪVUZRAUGS izdara ierakstus būvdarbu žurnālā, tai skaitā par būvobjekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem un būvdarbu vadītāja prombūtni. - BŪVUZRAUGS vizuāli fiksē (piemēram, fotogrāfijā) būvuzraudzības plānā noteikto būvdarbu posmu pabeigšanu. - BŪVUZRAUGS piedalās būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā, tai skaitā kontrolēt darbu izpildes kvalitāti. - BŪVUZRAUGS pieņem tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši būvprojektam, būvdarbu līgumam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. - BŪVUZRAUGS kontrolē būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi. - BŪVUZRAUGS patstāvīgi sadarbojas un tiekas ar PASŪTĪTĀJA līguma izpildes atbildīgo personu (projektu vadītāju), autoruzraugu, apmeklē PASŪTĪTĀJA organizētās gan ārkārtas, gan regulārās būvsapulces un piedalās PASŪTĪTĀJA noteiktajās pārraudzības un kontroles vizītēs. - BŪVUZRAUGS rakstiski informē PASŪTĪTĀJU, ja būvniecības veikšanas gaitā ir nepieciešams veikt papildu darbus. - BŪVUZRAUGS nav pilnvarots pieņemt lēmumu par papildu darbu apjomiem un izmaiņām nolīgtajos darbu apjomos, kā arī saskaņot papildu darbu veikšanu ar būvdarbu veicēju bez PASŪTĪTĀJA rakstiskas piekrišanas. - BŪVUZRAUGS dod būvdarbu veicējam norādījumus par defektu novēršanu. - BŪVUZRAUGS savlaicīgi brīdina PASŪTĪTĀJU, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama PASŪTĪTĀJA rīcība. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas, satiksmes drošību, vai pārkāpj likumu prasības BŪVUZRAUGS nekavējoties rakstiski ziņo PASŪTĪTĀJAM un pieņem lēmumu par apdraudējuma novēršanu. - BŪVUZRAUGS pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma ziņo un sniedz papildus informāciju par būvdarbu gaitu. Ja būvuzraudzības veikšanai nepieciešamie lēmumi pārsniedz atrunātās pilnvaras, BŪVUZRAUGS sagatavo nepieciešamo informāciju un priekšlikumus problēmas risinājumam un iesniedz PASŪTĪTĀJAM lēmuma pieņemšanai. - BŪVUZRAUGS, pirms pieņemt lēmumu pārtraukt būvdarbus uz laiku, vai apturēt būvdarbus būvobjektā, par to, informē PASŪTĪTĀJU. - BŪVUZRAUGS rakstiski ziņo PASŪTĪTĀJAM un atbildīgajām institūcijām par būvdarbu vadītāja prombūtni būvdarbu laikā, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no būvprojekta. - BŪVUZRAUGS nekavējoties izziņo strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas, sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to PASŪTĪTĀJAM, būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. BŪVUZRAUGS rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju. - BŪVUZRAUGS informē attiecīgo būvvaldi vai Būvniecības valsts kontroles biroju, ja būvobjekta ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi. Pienākumi pieņemot ēku ekspluatācijā: - BŪVUZRAUGS sagatavo un iesniedz būvvaldē nepieciešamos dokumentus saskaņā ar vispārīgajiem un speciālajiem būvnoteikumiem. - BŪVUZRAUGS sadarbojas ar būvdarbu veicēju, nepieciešamo darbību izpildei būvdarbu nodošanai ekspluatācijā. - BŪVUZRAUGS pārbauda un sniedz rakstisku atzinumu par paveikto būvdarbu izpilddokumentācijas atbilstību normatīvajiem aktiem. - BŪVUZRAUGS piedalās būves pieņemšanā ekspluatācijā. Iesniedzamās atskaites: - BŪVUZRAUGS noformē un līdz katra sekojošā mēneša 5.datumam iesniedz PASŪTĪTĀJAM parakstīšanai ikmēneša atskaites (progresa ziņojumu, problēmu, risku un uzraudzības ieguldījuma to risināšanā un novēršanā aprakstu, kam var tikt pievienotas kopijas no būvdarbu žurnāla u.c. informācijas, atskaiti par būvuzraudzības plāna izpildi, kur vizuāli fiksēts (piemēram, fotogrāfijā) būvuzraudzības plānā noteikto būvdarbu attiecīgo posmu stadijas). - BŪVUZRAUGS pirms būves nodošanas ekspluatācijā iesniedz PASŪTĪTĀJAM pabeigšanas atskaiti (būvprojekta un būvdarbu veicēja novērtējumu, aktu par paveikto būvuzraudzību, ieteikumus, pārskatu par būvuzraudzības plānā norādīto pasākumu savlaicīgu izpildi un apliecinājumu, ka būve ir uzbūvēta atbilstoši būvdarbu kvalitātes prasībām un normatīvajiem aktiem) 10 (desmit) darba dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas. - BŪVUZRAUGS atskaites iesniedz 1 (vienā) eksemplārā papīra formātā, iesietas un elektroniski MS Office formātā. Darbības ar citu dokumentāciju: - BŪVUZRAUGS pārbauda un paraksta aktus par izpildītajiem būvdarbiem (forma Nr.2 un forma Nr.3), to atbilstību faktiskajai izpildei un būvdarbu līgumam. - BŪVUZRAUGS pārbauda un paraksta segto darbu aktus un defektu aktus un apkopo tos pievienošanai izpilddokumentācijai. - BŪVUZRAUGS visus dokumentus, kas UZŅĒMĒJAM nodoti parakstīšanai, 2 (divu) darba dienu laikā paraksta un iesniedz PASŪTĪTĀJAM. Pienākumi garantijas laikā: - BŪVUZRAUGS pēc PASŪTĪTĀJA uzaicinājuma piedalās garantijas laika apsekošanas komisijā. - BŪVUZRAUGS pēc PASŪTĪTĀJA uzaicinājuma piedalās garantijas laika defektu novēršanas darbos. - BŪVUZRAUGS veic nolīgto būvkomersantu papildus un neparedzēto darbu un to izcenojumu izvērtēšanu, atbilstoši izcenojumiem būvniecības tirgū, izstrādājot atzinumu. |

IZRAKSTS PAREIZS

Centra Juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta

Infrastruktūras un apsaimniekošanas līgumu un iepirkumu nodaļas

pārvaldes vecākā referente

(personīgais paraksts) V.Roķe

Rīgā, 29.10.2018.

Pielikums Nr.5

Iepirkuma, identifikācijas

Nr. VAMOIC 2018/214,

noteikumiem

|  | REĢISTRĒTS Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs 2018.gada _____. ___________ |
| --- | --- |

- LĪGUMS Nr. Bu/2018-_________

par būvuzraudzību

(id. Nr.VAMOIC 2018/214)

| Rīga |  |
| --- | --- |

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, turpmāk - Centrs, tā vadītāja Ivara Vucāna personā, kurš rīkojas uz Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1418 “Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra nolikums,” turpmāk – PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un

___________________________________, kas ___________.gada _. _____________ ierakstīta LR Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas numuru ________________, tās valdes priekšsēdētāja _____________________- personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk – UZŅĒMĒJS, no otras puses

abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi saukts Puse,

pamatojoties uz iepirkuma komisijas (izveidota ar Centra 2018.gada ___._______________rīkojumu Nr.___) 2018.gada __._____ lēmumu komisijas sēdes protokolā Nr.VAMOIC 2018/____, un UZŅĒMĒJA iesniegto piedāvājumu,

noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

- Līguma priekšmets

1.1.PASŪTĪTĀJS uzdod un apmaksā, un UZŅĒMĒJS ar saviem resursiem veic būvuzraudzības realizāciju, turpmāk – būvuzraudzība, objektā „NBS NP 3.RNC noliktavu būvniecība „Ādažu nacionālais mācību centrs” Kadaga, Ādažu novads” (ārkārtas apstākļos), turpmāk – Objekts, pār 2018.gada 7.augusta līgumu Nr. BPAu/2018-5 būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi objektā "NBS NP 3.RNC sešu noliktavu būvniecība "Ādažu nacionālajā mācību centrā" Kadagā, Ādažu novadā (ārkārtas apstākļos)", kas noslēgts starp Centru no vienas puses un AS “UPB” no otras puses, turpmāk – būvdarbu līgums, ietvaros veicamajiem būvdarbiem.

  - Būvuzraudzība tiek veikta saskaņā ar Darba uzdevumu (Līguma pielikums Nr.1) UZŅĒMĒJA piedāvājumu iepirkumā (Līguma pielikums Nr.2), būvuzraudzības plānu, normatīvajiem aktiem un būvdarbu līguma ietvaros izstrādāto būvprojektu (turpmāk – būvprojekts).

  - Līguma 1.1.punktā norādītais objekts ir ar drošības prasībām, atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 6.janvāra noteikumu Nr.21 „Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi” prasībām un 2004.gada 26.oktobra noteikumu Nr.887 „Valsts noslēpumu objektu saraksts” 2.4.8.

- Līguma stāšanās spēkā un būvuzraudzības veikšanas termiņš

  - Līgums stājas spēkā tā reģistrācijas dienā pie PASūTīTāJA un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

  - Būvuzraudzība tiek veikta no Līguma spēkā stāšanās līdz būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā, ko apliecina apstiprināts Akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, kā arī būvdarbu garantijas laikā, ja notiek būvdarbi*.

*būvdarbu kvalitātes garantijas laiks ir ne mazāk kā 5 (pieci) gadi pēc Akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt ar sezonu saistītu būvuzraudzības pārtraukumu, par ko UZŅĒMĒJAM nepienākas samaksa un zaudējumu atlīdzība. Par būvuzraudzības pārtraukumu Puses sastāda aktu, kas tiek reģistrēts pie Pasūtītāja.

- Līgumcena un norēķinu kārtība

  - Līguma kopējā summa saskaņā ar UZŅĒMĒJA piedāvājumu ir līdz _____________ EUR (__________ eiro un __ centi), turpmāk – Līguma kopējā summa, t.sk.:

    - līdz _____ EUR (________ eiro un __ centi) - līgumcena, turpmāk– līgumcena;

    - līdz _____ EUR (________ eiro un __ centi) – pievienotās vērtības nodoklis 21 % (divdesmit viena procenta apmērā), turpmāk – PVN.

  - Būvuzraudzības darbu apmaksa, tajā skaitā PASŪTĪTĀJA finanšu rezerves apmaksa, tiek veikta par faktiski paveiktajiem būvuzraudzības darbiem un tiek noteikta proporcionāli izpildītajam būvdarbu apjomam, tas ir līdz _______________ % apmērā* no būvdarbu līguma ietvaros izpildīto būvdarbu apjoma.

  - Samaksa par paveikto būvuzraudzību tiek veikta EUR (eiro), pamatojoties uz UZŅĒMĒJA sagatavotu, iesniegtu un PASŪTĪTĀJA akceptētu rēķinu, Ikmēneša atskaiti, kas sagatavota un iesniegta saskaņā ar Darba uzdevumu.

  - PASŪTĪTĀJS visas samaksas šī Līguma ietvaros veic pārskaitot naudas līdzekļus UZŅĒMĒJA attiecīgajā rēķinā norādītajā UZŅĒMĒJA kontā.

  - Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS veicis Līgumā noteiktās naudas summas pārskaitījumu uz UZŅĒMĒJA kontu.

  - PASŪTĪTĀJS samaksā UZŅĒMĒJAM par būvuzraudzības darbu veikšanu _______ % apmērā* no attiecīgajā mēnesī paveiktajiem un Formā Nr.3 uzrādītajiem būvdarbiem, 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma 3.3.punktā minēto dokumentu saņemšanas pie PASŪTĪTĀJA (PASŪTĪTĀJA Kancelejas atzīme par dokumentu saņemšanu), ieturot 11% procentus (t.sk. 1% Garantijas laika nodrošinājumu).

Samaksa par paveiktajiem būvuzraudzības darbiem tiek veikta ne vairāk kā 89% apmērā no paveikto būvuzraudzības darbu ikmēneša summas. Atlikušo summu PASŪTĪTĀJS samaksā Līguma 3.7. un 3.8.punktos noteiktā kārtībā.

  - Norēķinu 10% apmērā par Līguma ietvaros paveikto būvuzraudzību, PASŪTĪTĀJS samaksā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc UZŅĒMĒJA sagatavotas, iesniegtas un PASŪTĪTĀJA akceptētas Pabeigšanas atskaites (kas sagatavota un iesniegta saskaņā ar Darba uzdevumu), UZŅĒMĒJA iesniegta rēķina un apstiprināta Akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā saņemšanas pie PASŪTĪTĀJA (PASŪTĪTĀJA Kancelejas zīmogs par dokumenta saņemšanu).

  - Galīgo norēķinu (Garantijas laika nodrošinājuma izmaksu) veic, beidzoties būvdarbu garantijas laikam, ievērojot Līguma 9.6. punktā noteikto.

  - UZŅĒMĒJS, pamatojoties uz iesniegto rēķinu, 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas, samaksā PASŪTĪTĀJAM aprēķināto līgumsodu un/vai zaudējumus, pārskaitot naudas līdzekļus rēķinā uzrādītajā PASŪTĪTĀJA kontā, ja tie netiek ieturēti saskaņā ar Līguma 9.6.punktu.

  - Ja Līgums tiek izbeigts vai būvuzraudzības veikšana pārtraukta, PASŪTĪTĀJS 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas pie PASŪTĪTĀJA (PASŪTĪTĀJA Kancelejas atzīme par dokumentu saņemšanu) veic norēķinu par faktiski izpildīto būvuzraudzības darbu apjomu saskaņā ar sastādīto aktu.

  - Faktiski izpildīto būvuzraudzības darbu apjomu nosaka saskaņā ar Līguma 3.2.punktu.

  - PASŪTĪTĀJAM ir tiesības veikt izmaiņas Līgumā paredzētajā norēķinu kārtībā atkarībā no valsts budžeta atvēruma.

*procents tiek noteikts aprēķinot būvdarbu izmaksu (tajā skaitā Pasūtītāja finanšu rezerve) un būvuzraudzības izmaksu (tajā skaitā Pasūtītāja finanšu rezerve) procentuālo attiecību.

- UZŅĒMĒJA būvuzraudzībā iesaistītie darbinieki un to kvalifikācija

  - UZŅĒMĒJS saskaņā ar iepirkumā iesniegto piedāvājumu, būvuzraudzības veikšanai norīko Līguma pielikumā Nr.3 minētos darbiniekus, turpmāk kopā saukti – būvuzraugi, t.sk. būvuzraugi ar speciālo atļauju pieejai valsts noslēpuma objektiem:

    - atbildīgais būvuzraugs __________, sertifikāts Nr.__________ (ēku būvdarbu būvuzraudzība), tālr. ______________, atļauja pieejai valsts noslēpuma objektiem Nr.___________, derīga līdz _________________.

    - elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vai elektroietaišu izbūves darbu  būvuzraugs ____________, tālr. ______________, atļauja pieejai valsts noslēpuma objektiem Nr.___________, derīga līdz _________.

  - Gadījumā, ja UZŅĒMĒJS Līguma izpildes laikā vēlas kāda no Līguma pielikumā Nr.3 norādīto būvuzraugu vietā piesaistīt citu būvuzraugu, tad tam ir jābūt līdzvērtīgai kvalifikācijai būvuzraudzībā attiecīgajā jomā.

  - Par būvuzrauga nomaiņu Puses vienojas, slēdzot atsevišķu rakstisku vienošanos pie Līguma.

  - UZŅĒMĒJS, parakstot Līgumu, apliecina, ka būvuzraugiem ir atbilstoša kvalifikācija, lai veiktu būvuzraudzību.

  - UZŅĒMĒJS, parakstot Līgumu, apliecina, ka uz viņu un būvuzraugiem (Līguma 4.1.punkts) neattiecas gadījumi, kad persona nevar būt par būvuzraugu, proti, ka UZŅĒMĒJS ir no būvdarbu veicēja un būvprojekta izstrādātāja neatkarīgs būvkomersants un tā piesaistītajiem būvuzraugiem nav darba attiecību ar būvkomersantu, kas veic būvdarbus Objektā, vai izstrādājis būvprojektu vai veic piegādes uzraugāmajam būvobjektam.

  - Ja UZŅĒMĒJS Līguma izpildes gaitā konstatē kādus no Līguma 4.5. punktā minētajiem apstākļiem un/vai saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas stājušies spēkā pēc Līguma noslēgšanas, UZŅĒMĒJS un/vai būvuzraugi nav tiesīgi veikt būvuzraudzību Objektā, UZŅĒMĒJS par to nekavējoties rakstveidā informē PASŪTĪTĀJU.

- Apakšuzņēmēji

  - UZŅĒMĒJS saskaņā ar piedāvājumu iepirkuma procedūrā Līguma darbu izpildē apakšuzņēmējus piesaista/nepiesaista.

  - UZŅĒMĒJS nav tiesīgs nodot savas tiesības vai pienākumus citai trešajai personai, tai skaitā citam apakšuzņēmējam, kā arī nomainīt piesaistītos apakšuzņēmējus bez PASŪTĪTĀJA rakstiskas piekrišanas.

  - UZŅĒMĒJS par apakšuzņēmēju iesniedz PASŪTĪTĀJAM šādus dokumentus:

    - pieteikums apakšuzņēmēja nomaiņai vai piesaistīšanai, norādot nododamo darbu veidu un procentus no kopējā Līguma ietvaros veicamo darbu apjoma;

    - piekrišanas raksta oriģināls, kas apliecina apakšuzņēmēja gatavību veikt darbus šajā objektā. Gadījumā, ja piekrišanas rakstu paraksta pilnvarota persona, apakšuzņēmējam jāiesniedz personas ar pārstāvības tiesībām izsniegta pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt piekrišanas rakstu;

    - saraksts, kurā norādīti komersanta atbildīgie speciālisti, to sertifikātu Nr. (par tiesībām veikt darbus, uz kuriem tas tiek piesaistīts), sertificēšanas jomas, telefona Nr.);

    - gadījumā, ja apakšuzņēmējs tiek piesaistīts darbiem, kas saistīti ar valsts noslēpuma objektu, par darbuzņēmēju iesniedz Industriālās drošības sertifikātu un piesaistīto speciālistu sarakstu, norādot speciālo atļauju darbam ar valsts noslēpumu objektu numurus, izdevējiestādi un derīguma termiņu.

  - PASŪTĪTĀJS apakšuzņēmēja atbilstību Aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likuma (turpmāk - ADJIL) noteikumiem pārbauda saskaņā ar ADJIL un nolikuma (Id. Nr. VAMOIC 2018/214) noteikumiem.

  - Par apakšuzņēmēju piesaistīšanu vai nomaiņu Puses slēdz rakstisku vienošanos, pēc tam, kad PASŪTĪTĀJS izvērtējis iesniegtos dokumentus un apakšuzņēmēja kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības nesaskaņot apakšuzņēmēja piesaistīšanu vai nomaiņu.

  - Trešo personu, tai skaitā apakšuzņēmēju piesaistīšanu Līguma izpildē pēc UZŅĒMĒJA iniciatīvas, neatbrīvo UZŅĒMĒJU no atbildības par šī Līguma izpildi kopumā vai kādu no daļām, kā arī neuzliek PASŪTĪTĀJAM papildus pienākumus un saistības.

- PASŪTĪTĀJA tiesības un pienākumi

  - PASŪTĪTĀJS veic Līgumā noteiktos maksājumus saskaņā ar Līguma noteikumiem un samaksā UZŅĒMĒJAM par kvalitatīvi veiktu būvuzraudzību Līguma kopējās summas ietvaros.

  - PASŪTĪTĀJAM ir pienākums piecu darba dienu laikā pēc UZŅĒMĒJA rakstiska pieprasījuma izsniegt UZŅĒMĒJAM būvdarbu līguma un tā pielikumu kopiju, tajā skaitā būvprojekta kopiju, izņemot tā klasificēto daļu.

Ar Būvprojekta klasificēto daļu nepieciešamības gadījumā UZŅĒMĒJS var iepazīties pie AS “UPB”.

  - UZŅĒMĒJA veiktā būvuzraudzība neatbrīvo PASŪTĪTĀJU no normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu kvalitāti, atbilstību būvprojektam un būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

  - Par apstākļiem, kas var ietekmēt Līguma izpildi, PASŪTĪTĀJS nekavējoties brīdina UZŅĒMĒJU.

- UZŅĒMĒJA tiesības un pienākumi

  - UZŅĒMĒJS ar saviem resursiem, kvalitatīvi, atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem, un Līguma 1.punktā noteiktajā apjomā un 2.2.apakšpunktā noteiktajā termiņā veic būvuzraudzību saskaņā Līgumu, tajā skaitā - Darba uzdevumu (Līguma pielikums Nr.1), piedāvājumu iepirkumā un būvprojektu.

  - UZŅĒMĒJS 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas iesniedz PASŪTĪTĀJAM (PASŪTĪTĀJA kancelejas atzīme par dokumenta saņemšanu) saskaņošanai un apstiprināšanai darbinieku un transportlīdzekļu sarakstu, norādot komersanta nosaukumu, kuriem Līguma izpildes laikā būs nepieciešama piekļuve Objektam. PASŪTĪTĀJS iesniegto darbinieku un transportlīdzekļu sarakstu izskata un sniedz atbildi 1 (viena) mēneša laikā no tā iesniegšanas dienas. UZŅĒMĒJAM ir pienākums pēc PASŪTĪTĀJA pirmā pieprasījuma veikt grozījumus darbinieku sarakstā, kā arī iesniegt Būvdarbu izpildē iesaistīto darbinieku darba tiesisko attiecību apliecinošo dokumentu kopijas.

  - UZŅĒMĒJAM ir pienākums rakstiski informēt PASŪTĪTĀJU par nepieciešamību veikt grozījumus darbinieku un transportlīdzekļu sarakstā 1 (vienu) mēnesi pirms grozījumos norādītā darbinieka un/vai transportlīdzekļa nepieciešamības piekļūt Objektam (PASŪTĪTĀJA kancelejas atzīme par dokumenta saņemšanu).

  - Veicot būvuzraudzību UZŅĒMĒJAM ir pienākums kontrolēt būvdarbu kvalitāti, apjomus un izpildes termiņus, kā arī pārbaudīt aktus par izpildītajiem darbiem (būvdarbu līguma saukti - formas Nr.2 un formas Nr.3) un tos parakstīt.

  - Par apstākļiem, kas var ietekmēt būvdarbu kvalitāti, būvdarbu apjomu izmaiņas, termiņus vai būvdarbu izmaksas, UZŅĒMĒJAM ir pienākums nekavējoties rakstveidā brīdināt PASŪTĪTĀJU un iesniegt tam ietekmes novērtējumu.

  - UZŅĒMĒJAM ir pienākums veikt visas iespējamās darbības, kā arī jāsadarbojas ar PASŪTĪTĀJU, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no sekām, ko var radīt Līguma 7.5.apakšpunktā minētie apstākļi.

  - UZŅĒMĒJA pienākumus, tiesības un atbildību nosaka šis Līgums un normatīvie akti.

  - UZŅĒMĒJAM ir pienākums visus dokumentus, kas UZŅĒMĒJAM Līguma izpildes laikā nodoti parakstīšanai, 2 (divu) darba dienu laikā parakstīt un iesniegt PASŪTĪTĀJAM.

  - UZŅĒMĒJA vīza uz būvdarbu izpildes aktiem (Formas Nr.2 un formas Nr.3, Līguma 7.4.punkts) un segto darbu aktiem ir piekrišana akta tekstam un apliecina, ka aktā uzrādītie būvdarbi ir izpildīti kvalitatīvi un būvdarbu līgumā norādītajā apjomā.

  - UZŅĒMĒJAM ir pienākums pirms būves pieņemšanas ekspluatācijā pārbaudīt  sniegt rakstisku atzinumu par būvdarbu izpilddokumentācijas atbilstību normatīvajiem aktiem.

- Būvuzraudzības veikšanas kārtība

  - UZŅĒMĒJS 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas  iesniedz PASŪTĪTĀJAM (PASŪTĪTĀJA kancelejas atzīme par dokumentu saņemšanu) ar atbildīgo būvuzraugu parakstītu saistību rakstu un būvuzraudzības plānu.

  - UZŅĒMĒJS saskaņā ar Darba uzdevumu, noformē un līdz katra sekojošā mēneša 5.datumam iesniedz PASŪTĪTĀJAM parakstīšanai Ikmēneša atskaiti.

Pabeigšanas atskaiti UZŅĒMĒJS saskaņā ar Darba uzdevumu noformē un 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas, ko apliecina apstiprināts Apliecinājums par būvdarbu pabeigšanu, iesniedz PASŪTĪTĀJAM parakstīšanai.

  - UZŅĒMĒJAM ir pienākums par būvdarbu izpildes pārkāpumiem nekavējoties rakstiski paziņot PASŪTĪTĀJAM (PASŪTĪTĀJA kancelejas atzīme par dokumentu saņemšanu).

  - PASŪTĪTĀJAM ir tiesības prasīt nomainīt ikvienu Līguma izpildē iesaistīto personu, iesniedzot UZŅĒMĒJAM rakstisku pretenziju un, pamatojot to ar kādu no šādiem iemesliem:

    - atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana;

    - nekompetence vai nolaidība;

    - Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana;

    - atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai;

    - neatrašanās Objektā bez attaisnojoša iemesla.

- Pušu mantiskā atbildība

  - PASŪTĪTĀJAM ir tiesības prasīt līgumsodu, ja Darba uzdevumā noteiktajā termiņā netiek iesniegtas Līgumā noteiktās atskaites, 1% (viena procenta) apmērā no paredzētā maksājuma par attiecīgo atskaites periodu par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas.

  - UZŅĒMĒJAM ir tiesības prasīt līgumsodu, ja PASŪTĪTĀJS neveic samaksu par būvuzraudzību Līgumā noteiktajā termiņā, 1% (viena procenta) apmērā no termiņā neveiktā maksājuma par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no nesamaksātās summas.

  - Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no Līguma saskaņā ar Līguma 13.2.3.1 – 13.2.3.5. apakšpunktiem, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs prasīt UZŅĒMĒJAM līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma kopējās summas.

  - Pēc PASŪTĪTĀJA rakstveida pieprasījuma UZŅĒMĒJS papildus līgumsodam, (ja tāds ir noteikts) atlīdzina pilnā apmērā visus zaudējumus, kas PASŪTĪTĀJAM radušies UZŅĒMĒJA vainas dēļ Līguma nepienācīgas izpildes rezultātā.

  - Līgumsoda samaksa neietver PASŪTĪTĀJAM nodarītos zaudējumus un līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildes.

  - PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ieturēt Līguma ietvaros UZŅĒMĒJAM izmaksājamo naudas summu par tādu summu, kas nepieciešama līgumsoda, zaudējumu un/vai citu prasījumu dzēšanai.

- Garantijas laika nodrošinājums

  - Garantijas laika nodrošinājums ir naudas summa 1% apmērā no Līguma kopējās summas, kas ieturēta Līguma 3.6. punktā noteiktā kārtībā.

  - Garantijas laika nodrošinājumam jāglabājas PASŪTĪTĀJA kontā līdz dienai, kas ir būvdarbu kvalitātes garantijas termiņa beigu datums.

  - Garantijas laika nodrošinājumu PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izmantot, lai pilnībā vai daļēji dzēstu UZŅĒMĒJA darbības/bezdarbības dēļ PASŪTĪTĀJAM nodarītos zaudējumus vai lai ieturētu līgumsodu, par to rakstveidā informējot UZŅĒMĒJU. PASŪTĪTĀJS ietur garantijas laika nodrošinājumu, ja UZŅĒMĒJS būvdarbu kvalitātes garantijas laikā nepilda darbus saskaņā ar Darba uzdevumu, Līgumu. PASŪTĪTĀJAM nav pienākums pirms ieturējuma veikšanas pieprasīt atlīdzību no UZŅĒMĒJA.

  - BŪVUZRAUGS, beidzoties Līguma 10.2. punktā noteiktajam garantijas laika nodrošinājuma termiņam, iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu par atmaksājamo summu.

  - PASŪTĪTĀJS 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc akceptēta rēķina saņemšanas pie PASŪTĪTĀJA atmaksā UZŅĒMĒJAM garantijas laika nodrošinājumu apmērā, kādā atmaksājams saskaņā ar Līguma nosacījumiem.

- Civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana

  - UZŅĒMĒJS 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas iesniedz PASŪTĪTĀJAM (PASŪTĪTĀJA kancelejas atzīme par dokumenta saņemšanu) būvspeciālista, kas veiks atbildīgā būvuzrauga pienākumus, civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises, noteikumu un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, kas tiek pievienotas Līgumam.

  - UZŅĒMĒJS nodrošina civiltiesiskās apdrošināšanas līguma spēkā esamību visu Būvdarbu līgumā minēto Būvdarbu laiku un Būvdarbu garantijas laiku, savlaicīgi pagarinot civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu darbības termiņus.

  - Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana jāveic iestādē, kurai Finanšu un kapitāla tirgus komisija izsniegusi licenci vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanas jomā (ārvalstu pretendentam jābūt izsniegtai profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai, kurā ir norāde, ka tā ir derīga Latvijas Republikas teritorijā.

  - Apdrošināšanai jāatbilst Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu.”

- Kontaktpersonas

  - PASŪTĪTĀJA Līguma izpildes atbildīgā persona ir Centra Būvniecības departamenta Būvniecības realizācijas nodaļas _____, telefons: ___

Viņa prombūtnes laikā Centra Būvniecības departamenta Būvniecības realizācijas nodaļas _______, telefons: ______.

  - PASŪTĪTĀJA kontaktpersona, kura risina ar Līguma izpildi saistītus organizatoriska rakstura jautājumus (izņemot jautājumus, kas tieši saistīti ar Līguma priekšmetu) Objektā, ir reģiona ________.

  - Kontaktpersona no UZŅĒMĒJA puses ir ___________________________________________, tālrunis _____________.

- Strīdu izskatīšana un Līguma izbeigšana

  - Visus strīdus un nesaskaņas, kas rodas Līguma izpildes gaitā vai sakarā ar Līgumu, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses nevar panākt vienošanos, tad domstarpības risināmas Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Līgumu var izbeigt šādos gadījumos:

    - Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties;

    - UZŅĒMĒJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma tikai pie nosacījuma, ka nav iespējams izpildīt būvuzraudzību no UZŅĒMĒJA neatkarīgu objektīvu apstākļu dēļ;

    - PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma pie sekojošiem nosacījumiem:

      - Būvuzraudzības izpildes laikā noskaidrojas, ka UZŅĒMĒJS nav tiesīgs veikt būvuzraudzību saskaņā ar Līguma noteikumiem;

      - UZŅĒMĒJS pārkāpj Latvijas Republikā spēkā esošos likumus un citus normatīvos aktus, kas attiecas uz būvdarbu izpildes kārtību un kvalitāti un/vai UZŅĒMĒJA vainas dēļ ir radušās būtiskas būvdarbu neatbilstības;

      - UZŅĒMĒJS nepilda Līguma noteikumus, pārkāpj normatīvo aktu noteikumus un pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska brīdinājuma nav tos novērsis, tajā skaitā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pretenzijas saņemšanas nav nomainījis speciālistus (Līguma 8.4. punkts);

      - Līgumā noteikto UZŅĒMĒJA pienākumu vai uzdevumu, vai jebkuru saistību neizpilde turpinās ilgāk kā 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas;

      - Ja UZŅĒMĒJS pārkāpj Līguma 15.2.-15.11.punktus;

      - ja tiek anulēts UZŅĒMĒJAM izsniegtais industriālās drošības sertifikāts vai tas netiek pagarināts;

      - PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez UZŅĒMĒJA piekrišanas jebkurā laikā, samaksājot UZŅĒMĒJAM par faktiski izpildītajiem būvuzraudzības darbiem.

    - Līguma 13.2.3. un 13.2.2. apakšpunktā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu septītajā dienā pēc Puses paziņojuma par atkāpšanos (ierakstīts sūtījums) izsūtīšanas dienas.

- Nepārvarama vara

  - Puses nenes atbildību par pilnīgu vai daļēju Līguma neizpildi, ja tā radusies nepārvaramu, no pusēm neatkarīgu ārkārtēju apstākļu dēļ. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmas dabas stihijas (plūdi, vētras postījumi); politiskās un ekonomiskās blokādes; valdības akcijas, lēmumi, rīkojumi; masu nekārtības; vispārēji streiki un citi ārkārtēja rakstura negadījumi, ko Puses nevarēja paredzēt. Nepārvaramas varas apstākļi tiek apstiprināti ar Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras vai citas kompetentas iestādes izsniegtu slēdzienu.

  - Gadījumā, ja iestājas Līguma 14.1.apakšpunktā noteiktie nepārvaramas varas apstākļi, Līgumā noteiktie termiņi tiek pagarināti par tādu laika periodu, par kādu nepārvaramas varas apstākļi aizkavējuši Līguma izpildi.

  - Puses par Līguma izpildi traucējoša negadījuma sākuma laiku un izbeigšanos paziņo 3 (trīs) darba dienu laikā, iesniedzot 14.1.apakšpunktā paredzēto izziņu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā vainīgā Puse netiek atbrīvota no saistību izpildes.

  - Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Līguma izpilde aizkavējas vairāk kā par 30 (trīsdesmit) dienām, katra no Pusēm ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Līguma, par ko rakstveidā brīdina otru pusi 5 (piecas) darba dienas iepriekš. Šajā gadījumā PASŪTĪTĀJS norēķinās par UZŅĒMĒJA kvalitatīvi izpildīto uzraudzību saskaņā ar Līguma noteikumiem.

- Drošības sadaļa

  - Uzņēmējam _______________ ir izsniegts Industriālās drošības sertifikāts Nr.____ (pielikums Nr.__).

  - UZŅĒMĒJS, pabeidzot Līguma izpildi, nodod PASŪTĪTĀJAM klasificētos dokumentus, kas bijuši nodoti tā rīcībā vai izstrādāti Līguma izpildes gaitā.

  - UZŅĒMĒJS veicot būvuzraudzību, ievēro spēkā esošos likumus un citus normatīvos aktus, tai skaitā normatīvos aktus, kas attiecas uz valsts noslēpuma objekta aizsardzību un darbību ar to (Ministru kabineta 06.01.2004. noteikumus Nr. 21 „Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi”, likumu „Par valsts noslēpumu”, u.c., kā arī valsts drošības iestāžu izdotās instrukcijas).

  - UZŅĒMĒJA pienākums ir informēt par noteiktajiem informācijas izplatīšanas un izmantošanas ierobežojumiem attiecībā uz valsts noslēpuma objektu darbiniekus, kuriem saskaņā ar amata pienākumiem vai konkrētu darba uzdevumu var būt nepieciešams veikt darbu ar valsts noslēpuma objektu. UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par to, lai darbu ar valsts noslēpuma objektu veiktu tikai tie darbinieki, kuri saņēmuši attiecīgas atļaujas, nodrošinot Būvdarbu izpildes nepārtrauktību.

  - UZŅĒMĒJAM ir pienākums nodrošināt, ka darbs ar valsts noslēpumu elektroniskā formā tiek veikts tikai ar normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētām informācijas sistēmām.

  - UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par to, lai Līguma izpildē, ja tā saistīta ar valsts noslēpumu saturošu informāciju, piedalītos tikai tādi darbuzņēmēji, kuri saņēmuši industriālās drošības sertifikātu (atbilstoši slepenības pakāpei „KONFIDENCIĀLI”). UZŅĒMĒJAM pienākums ir pārtraukt sadarbību darbuzņēmēju, kuram ir anulēts vai nav pagarināts industriālās drošības sertifikāts.

  - UZŅĒMĒJA pienākums ir nekavējoties pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma izdarīt grozījumus darbinieku un/vai apakšuzņēmēju sarakstā.

  - UZŅĒMĒJAM ir pienākums ievērot PASŪTĪTĀJA, Militārā izlūkošanas un drošības dienesta, Satversmes aizsardzības biroja norādījumus un sniegt minētajām institūcijām to pieprasīto informāciju, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā termiņā drošības iestādē iesniegt nepieciešamos dokumentus Industriālā drošības sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanai.

  - UZŅĒMĒJS darbinieku speciālo atļauju saņemšanai, kas nepieciešamas amata pienākumu vai konkrēta darba uzdevumu veikšanai, savlaicīgi, vismaz 2 (divus) mēnešus pirms attiecīgo darbu uzsākšanas, nodrošina nepieciešamo ziņu iesniegšanu valsts drošības iestādē, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

  - UZŅĒMĒJS apņemas ievērot likumā „Par valsts noslēpumu” noteiktos informācijas izplatīšanas un izmantošanas ierobežojumus attiecībā uz valsts noslēpuma objektu, kā arī, uzņemoties atbildību par minētajiem ierobežojumiem, informēt par tiem darbiniekus, kuriem saskaņā ar amata pienākumiem vai konkrētu darba uzdevumu var būt nepieciešams veikt darbu valsts noslēpuma objektā.

  - UZŅĒMĒJS apņemas neizpaust PASUTĪTĀJA informāciju, kas tam būs pieejama Līguma izpildes gaitā, kā arī pēc tam atdot PASŪTĪTĀJAM visu dokumentāciju, kas tam bijusi pieejama būvuzraudzības izpildes gaitā.

  - UZŅĒMĒJS apņemas ievērot caurlaižu un drošības režīma prasības Objektā.

- Iekšējās kārtības noteikumi Uzņēmējam, apakšuzņēmējam un to darbiniekiem Nacionālo bruņoto spēku objektos

  - Objekts, pamatojoties uz Nacionālo bruņoto spēku likuma 4 1. pantu, ir militārs objekts un atbilstoši Administratīvo pārkāpumu kodeksa 194.3 pantam par patvaļīgu iekļūšana militārā objektā, paredzēta administratīvā atbildība.

  - Uzņēmējs Darbu izpildē iesaista Eiropas Savienības, Šengenas zonas vai NATO dalībvalstu pilsoņus.

  - Uzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas iesniedz Pasūtītājam MS Office Excel (.xls) formātā  uz e-pastu vamoic@vamoic.gov.lv saskaņošanai un apstiprināšanai darbinieku un transportlīdzekļu sarakstu, kuriem Līguma izpildes laikā būs nepieciešama piekļuve Objektam atbilstoši Līguma pielikumam Nr.____.

  - Pasūtītājs iesniegto darbinieku un transportlīdzekļu sarakstu izskata un sniedz atbildi 1 (viena) mēneša laikā no tā iesniegšanas dienas.

  - Uzņēmējam ir pienākums rakstiski uz Pasūtītāja e-pastu vamoic@vamoic.gov.lv informēt par nepieciešamību veikt grozījumus darbinieku un transportlīdzekļu sarakstā 1 (vienu) mēnesi pirms grozījumos norādītā darbinieka vai transportlīdzekļa nepieciešamības piekļūt Objektam.

  - Uzņēmējam ir pienākums 1 (vienas) darba dienas laikā rakstveidā paziņot Pasūtītājam par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu ar darbinieku, kuram atļauju piekļuvei Objektam ir devis Pasūtītājs.

  - Gadījumā, ja personai nepieciešama vienreizēja piekļuve Objektam (apmeklējums, vai tml.), tad Uzņēmējs rīkojas atbilstoši Līguma pielikumā Nr.___ noteiktajam.

  - Uzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma veikt grozījumus darbinieku sarakstā, kā arī iesniegt darbu izpildē iesaistīto darbinieku darba tiesisko attiecību apliecinošo dokumentu kopijas.

  - Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Uzņēmējs pirms darbu uzsākšanas Objektā par saviem līdzekļiem izgatavo saviem darbiniekiem un nodrošina, ka tiek izgatavotas apakšuzņēmēju darbiniekiem ielaminētas personu apliecinošas kartes ar fotogrāfijām.

  - Uzņēmējs Līguma izpildes laikā ievēro “Iekšējās kārtības noteikumus komersantiem un to darbiniekiem Nacionālo bruņoto spēku objektos” (Līguma pielikums Nr.___).

  - Uzņēmējs iepazīstina visus piesaistītos apakšuzņēmējus ar Līguma Drošības sadaļas noteikumiem, t.sk. ar “Iekšējās kārtības noteikumiem komersantiem un to darbiniekiem Nacionālo bruņoto spēku objektos” un nodrošina to ievērošanu.

  - Uzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma nomainīt apakšuzņēmēju, kurš neievēro Līguma Drošības sadaļas noteikumus.

- Personas datu aizsardzība un apstrāde

  - Fiziskās personas datu apstrāde šī Līguma ietvaros tiek veikta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk šīs sadaļas ietvaros – Regula) un citiem normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz fiziskas personas datu aizsardzību un apstrādi, izņemot gadījumus, kad iepirkuma priekšmets vai līgums, to daļas atbilstoši Regulas preambulas 16.pantam ir saistīti ar valsts drošību.

  - Uzņēmējs nodod Pasūtītājam informāciju, kas nepieciešama Līguma izpildē, tai skaitā fizisko personu datus tam nepieciešamajā apjomā.

  - Uzņēmējs ir atbildīgs par attiecīgas piekrišanas iegūšanu no datu subjektiem, pirms šo subjektu dati tiek nosūtīti Pasūtītājam (t.sk. no apakšuzņēmējiem, ja tādi tiek piesaistīti) un 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas iesniedz Pasūtītājam apliecinājumu saskaņā ar pielikumā Nr.__ pievienoto paraugu.

  - Ja iepirkuma līguma izpildē iesaistīto fizisko personu dati ir pieejami publiskajos reģistros, Pasūtītājs tos iegūst no attiecīgajiem reģistriem.

  - Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot Regulā un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei, izmantošanai un aizsardzībai.

  - Uzņēmējs nav tiesīgs nodot Pasūtītāja sniegtos fizisko personu datus apakšuzņēmējiem (ja tādi tiek piesaistīti Līguma izpildē) bez Pasūtītāja piekrišanas. Ja Pasūtītājs šādu piekrišanu ir devis, tad uz attiecīgo apakšuzņēmēju vai apakšuzņēmējiem attiecas visi Līguma noteikumi par fizisko personu datu aizsardzību.

- Citi noteikumi

  - PASŪTĪTĀJA un UZŅĒMĒJA savstarpējās attiecības, kas nav noteiktas šajā Līgumā, nosaka Civillikuma 2212.-2229.panti par uzņēmuma līgumu, kā arī citi Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.

  - Ja kādi no Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku un attiecīgo jautājumu neregulē normatīvais akts, šādus spēkā neesošus noteikumus jāaizstāj ar citiem Līguma mērķiem un saturam atbilstošiem noteikumiem.

  - Pēc Līguma stāšanās spēkā visas iepriekšējās norunas un sarakste par Līguma priekšmetu spēku zaudē.

  - Visi Līguma grozījumi un/vai papildinājumi tiek izdarīti rakstiski, Pusēm tos parakstot un ir spēkā no to reģistrācijas dienas pie PASŪTĪTĀJA.

  - Visi paziņojumi, brīdinājumi un cita veida informācijas apmaiņa (tajā skaitā visi paziņojumi, kas nododami PASŪTĪTĀJAM saskaņā ar Darba uzdevumu), šī Līguma izpratnē tiks uzskatīti par spēkā esošiem, ja tiks sagatavoti rakstiski, būs parakstīti no attiecīgās Puses personas ar pārstāvības tiesībām (vai attiecīgi ar atbildīgā būvuzrauga parakstu, ja tas skar būvuzrauga kompetenci un nepieciešama nekavējoša rīcība) un nosūtīta pa pastu uz otras Puses juridisko adresi ierakstītā vēstulē, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikta cita kārtība.

  - Paziņojumi, brīdinājumi vai cita korespondence, kas ierakstītā vēstulē nosūtīta uz Pušu juridiskajām adresēm, tiks uzskatīts, ka Puses to ir saņēmušas 7 (septītajā) dienā no nodošanas pastā.

  - Puses piecu darba dienu laikā informē viena otru par juridiskās adreses vai faktiskās atrašanās vietas, bankas rēķinu vai citu rekvizītu maiņu.

  - Līgums sastādīts latviešu valodā uz 9 (deviņām) lapām 2 (divos) oriģināleksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais spēks, un kas pa vienam eksemplāram glabājas pie PASŪTĪTĀJA un UZŅĒMĒJA.

  - Līgumam pievienoti sekojoši pielikumi (pielikumu lapu skaits nav iekļauts Līguma 16.8.apakšpunktā norādītajā lapu skaitā):

Pielikums Nr.1 – darba uzdevuma kopija uz __ (____) lapām;

Pielikums Nr.2 – uzņēmēja piedāvājuma kopija uz __ (___) lapām;

Pielikums Nr.3 – darbinieku saraksta kopija uz __ (___) lapām.

- Pušu adreses, rekvizīti un paraksti:

| PASŪTĪTĀJS | UZŅĒMĒJS |
| --- | --- |
| Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs | _____________________ |
| Reģistrācijas numurs 90009225180 | Reģistrācijas numurs ___________________ |
| Juridiskā adrese: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046 Tālrunis 67300200 Fakss 67300207 | Juridiskā adrese: _________________ Tālrunis __________ e-pasts: ___________ |
| Valsts kase Kods TRELLV22 Konts LV51TREL2100656001000 | ___________ Kods ________ Konts _______ |
| Vadītājs z.v._____________________ /I.Vucāns/ | Valdes priekšsēdētājs z.v.___________________ /_______/ |

Pielikums Nr.____

|  | PIETEIKUMS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Komersanta nosaukums, līguma Nr. _______________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Komersanta atbildīgā persona |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Vārds Uzvārds, amats,tālr. Nr.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VAMOIC atbildīgā persona |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Vārds Uzvārds, amats,tālr. Nr.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NBS atbildīgā persona |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Vārds Uzvārds, amats,tālr. Nr.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | d/d -darba dienas; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b/d - brīvdienas un |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | svētku dienas |  |  |  |  |  |
| Komersants |  | Vārds | Uzvārds | Pilsonība | Personas kods |  |  | Veicamais uzdevums |  |  |  |  | A/m marka | Valsts Nr. | Piekabes Nr. |  | Darba laiks |  |  | Termiņš (no-līdz) |  |  |  |  |

Pielikums Nr.____

Iekšējās kārtības noteikumi komersantiem un to darbiniekiem

Nacionālo bruņoto spēku objektos.

(Darbi/ piegādes garākā laika periodā).

- Iekļūšana komersantu darbiniekiem Nacionālo bruņoto spēku (turpmāk – NBS) objektos notiek pamatojoties uz iesūtīto un apstiprināto personu sarakstā (turpmāk – p/s) un transportlīdzekļu sarakstu.

- Komersanta darbinieka uzturēšanās 1. vai 2. kategorijas drošības zonā notiek atbildīgās amatpersonas par iepirkumu/projektu klātbūtnē un komersanta darbiniekam/kiem ir jāuzrāda/jāiesniedz firmas IDS un personu speciālā atļauja atbildīgajā NBS Drošības daļā.

- Tiek organizēta informatīvā sapulce, kuras laikā komersanta darbinieki un darba vadītāji tiek iepazīstināti ar drošības režīma prasībām.

- Pēc informatīvās sanāksmes p/s ar parakstu apliecina to, ka ir iepazinies ar drošības režīma prasībām un ir, saņēmis magnētisko karti* un/vai, auto caurlaidi.

- Saņemot magnētisko karti* un/ vai auto caurlaidi pati persona to apliecina ar parakstu un ir atbildīga par to pareizu lietošanu.

- Iekļūšana NBS militārajos objektos notiek caur Kontroles un caurlaides punktu (turpmāk – KCP), katru reizi reģistrējoties.

- Aizliegts sev piesaistīto magnētisko karti* un/ vai auto caurlaidi nodot lietošanā citai personai vai izmantot auto caurlaidi transportlīdzeklim, kurš nav minēts apstiprinātajā sarakstā.

- Atrodoties NBS teritorijā, obligāti vienmēr ir jābūt līdzi personu apliecinošam dokumentam.

- NBS objektos ir atļauts iekļūt tikai apstiprinātajā sarakstā minētajām personām un transportlīdzekļiem.

- Magnētiskās kartes* un/vai caurlaides nozaudēšanas gadījumā darbinieks nekavējoties informē par to NBS atbildīgo amatpersonu. Komersants pilnā apmērā atlīdzina radušos finansiālos zaudējumus. Personai tiek liegta ieeja NBS objektā.

- Ja magnētiskā karte tiek iedota trešajai personai, par magnētisko karti/caurlaidi atbildīgajai personai tiek liegta ieeja NBS objektā un par to tiek informētas drošības iestādes un līguma slēdzējs.*

- Transportlīdzekļu iebraukšanas laikā tajā drīkst atrasties tikai transportlīdzekļa vadītājs (ir jau piereģistrējies Kontroles caurlaižu punktā), pasažieri iet un reģistrējas caur KCP.

- Iebraucot NBS objektos ar transportlīdzekli, ja transportlīdzeklī atrodas materiālās vērtības, darba instrumenti, personai jānodod materiāli tehnisko līdzekļu (turpmāk - MTL) saraksts KCP dežurantam un, izbraucot ārā KCP, dežurantam ir tiesības pārbaudīt transportlīdzekli un salīdzināt materiālās vērtības ar sarakstu, neiesniedzot sarakstu par MTL ievešanu izbraucot no bāzes teritorijas transportlīdzeklī atrastie MTL tiek uzskatīti par nelikumīgi iegūtiem un transportlīdzeklis netiek izlaists no bāzes teritorijas līdz apstākļu noskaidrošanai.

- P/s vai transportlīdzekļu izmaiņu gadījumā savlaicīgi (48h pirms) ir jāiesniedz jaunais apstiprinātais saraksts. Sarakstā neesošajiem darbiniekiem un transportlīdzekļiem piekļuve NBS objektam tiek liegta.

- Beidzoties darba attiecībām, katrai personai personīgi jānodod viņai piesaistītā magnētiskā karte* un/vai auto caurlaidi NBS KCP vai Drošības daļā.

- P/s  norādītajiem darbiniekiem ir atļauts uzturēties vietā, kas ir saistīta ar tiešo darba pienākumu izpildi. Atrasties citā vietā bez iemesla un nepieciešamības ir kategoriski aizliegts.

- P/s norādītajiem darbiniekiem pēc uzaicinājuma un bez ierunām ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un piesaistītā magnētiskā karte* NBS diennakts norīkojumā iesaistītajam personālam un Drošības daļas amatpersonām.

- NBS teritorijās smēķēšana ir atļauta tikai tam paredzētajās vietās.

- NBS teritorijās transporta pārvietošanās ātrums ir jāievēro maksimāli noteiktais, transporta apdzīšanas manevri ir stingri aizliegti;

- Veicot būvniecības darbus vai pakalpojumu objektā jāievēro darba drošības noteikumi;

- Par visiem drošības režīma pārkāpumiem un incidentiem bāzes teritorijā nekavējoties jāinformē NBS atbildīgās amatpersonas;

- Kategoriski aizliegts veikt dažāda rakstura darbības, kurās ir saskatāmas noziedzīgā nodarījuma un drošības režīma pārkāpuma pazīmes:

  - Fotografēšana un filmēšana;

  - videoreģistrātoru lietošana;

  - iebraucot bāzes teritorijā ar autotransportu, kurām ir rūpnieciski iebūvēta videoreģistrācijas sistēma, automašīnas vadītājam par to jābrīdina apsardze un jārīkojas saskaņā ar norādījumiem;

  - MTL bojāšana;

  - MTL zādzība;

  - alkoholisku un citu apreibinošo vielu ievešana/lietošana;

  - iekļūšana un atrašanās vietās, kas nav saistītas ar tiešo darba pienākumu izpildi;

  - patvaļīgi iekļūt NBS teritorijā;

  - bez saskaņošanas izmantot DRONU;

  - un cita rakstura darbības, kas nav saskaņotas ar Drošības daļu.

*nosacījumi attiecas, ja ir saņemta magnētiskā karte

Pielikums Nr.___

Komersantu darbinieku vienreizējais apmeklējums

(Darbi/ piegādes īsā laika periodā).

- Iekļūšana komersantu darbiniekiem NBS objektos notiek, pamatojoties uz iesūtīto un apstiprināto p/s un transportlīdzekļu sarakstu (Apmeklētāju un/vai tehnikas pieteikuma veidlapa).

- Sarakstā neesošajiem darbiniekiem un transportlīdzekļiem ieeja NBS objektos tiek liegta.

- Persona tiek identificēta un reģistrēta KCP, saņemot apmeklētāju caurlaidi.

- Personas uzturēšanās NBS objektā notiek atbildīgās personas pavadībā.

- Izbraucot no NBS objekta, persona nodot KCP apmeklētāju caurlaidi, tiek reģistrēts izbraukšanas laiks.

Apmeklētāju un/vai tehnikas pieteikuma veidlapa.

Objekts:_____________________________________

| Ziņas par apmeklētāju(-iem) |  |
| --- | --- |
| Firmas/uzņēmuma nosaukums |  |
| Vārds Uzvārds, personas kods, pilsonība (ID numurs) |  |
| Transportlīdzekļa(-u) marka, valsts numurs |  |
| Apmeklējuma laiks, datums |  |
| Apmeklējuma mērķis |  |
| Pieteicējs/atbildīgā persona: V.Uzvārds, kontakttālrunis Datums |  |

APLIECINĀJUMS

Datu aizsardzības atruna

__________________________________________________________________ (komersanta - datu devēja nosaukums, reģistrācijas numurs) ar šo apliecina, ka:

1.	informācija un personas dati, kas ir iesniegti saistībā ar _____________________________________________________________________(Iepirkuma / Līguma priekšmets), ir apstrādāti, ievērojot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus tādā veidā, ka apstrādē ir ievērotas Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības un ir nodrošināta attiecīgo datu subjektu tiesību aizsardzība.

2.	datu subjekti, uz kuriem attiecas iepirkuma vai līguma izpildes laikā iesniegtie dati, ir informēti, kā arī ir devuši savu piekrišanu personas datu iesniegšanai Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrā (kontaktinformācija - adrese Ernestīnes iela 34, Rīga, tālrunis 67300200, e-pasts vamoic@vamoic.gov.lv, mājas lapa www.vamoic.gov.lv) saistībā ar __________________________________________________________________________________________________________________________________________ (Iepirkuma / Līguma priekšmets), pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma vai Aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likumu noteikumiem, kā arī ir informēti, ka to dati tiek apstrādāti un uzglabāti nepieciešamo datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas noteikts lietu nomenklatūrā un / vai normatīvajos aktos; ka dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot, ja tas būtu nepieciešams šeit noteiktās datu apstrādes nolūkam, vai ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti.

3.	datu subjekti ir informēti par Vispārīgās datu aizsardzības regulas 14.panta otrās daļas c) – e) apakšpunktos minētajām tiesībām, Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktajiem ierobežojumiem izdarīt izmaiņas iesniegtajā informācijā un dokumentos.

Komersants _________________________

/vārds, uzvārds/__________________  /paraksts/ ________________

- Pielikums Nr.6

- Iepirkuma, ID

- Nr. VAMOIC 2018/214,

- noteikumiem

APLIECINĀJUMS

Apliecinām, ka atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu un noteikumu prasībām:

_______________________________________ (speciālista vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.),

_______________________________________ (komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs)

apņemamies iepirkuma “Būvuzraudzība objektā "NBS NP 3. RNC sešu noliktavu būvniecība "Ādažu nacionālajā mācību centrā", Kadagā, Ādažu novadā"”, identifikācijas Nr. VAMOIC 2018/214, ietvaros noslēgtā līguma izpildei pēc iepirkuma līguma noslēgšanas nodibināt darba tiesiskās attiecības un atbilstoši normatīvo aktu prasībām sniegt informāciju Būvkomersantu reģistram.

Speciālists:

Paraksts:

Vārds, uzvārds:

Datums:

Komersants:

Paraksts:

Vārds, uzvārds:

Amats:

Datums:

- Pielikums Nr.7

- Iepirkuma, ID

- Nr. VAMOIC 2018/214

- noteikumiem

APLIECINĀJUMS

Iepirkuma “Būvuzraudzība objektā "NBS NP 3. RNC sešu noliktavu būvniecība "Ādažu nacionālajā mācību centrā", Kadagā, Ādažu novadā"”, identifikācijas Nr. VAMOIC 2018/214,

Pretendents ______________________________________

Reģ.Nr. _________________________________________

Ar šo ____________ / apakšuzņēmēja vai Piegādātāju apvienības biedra nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese / apliecina, ka:

piekrīt piedalīties iepirkumā “Būvuzraudzība objektā "NBS NP 3. RNC sešu noliktavu būvniecība "Ādažu nacionālajā mācību centrā", Kadagā, Ādažu novadā"”, identifikācijas Nr. VAMOIC 2018/214, identifikācija Nr. VAMOIC 2018/214, ietvaros kā _________ /Pretendenta nosaukums/, /reģistrācijas numurs un adrese/ (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs / piegādāju apvienības biedrs, kā arī, gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

veikt šādus darbus:

/īss darbu apraksts/

un nodot pretendentam šādus resursus*:

/īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts/.

Paraksts:

Vārds, uzvārds:

Amats:

Datums:

*Jānorāda tādā gadījumā, ja pretendents balstās uz apakšuzņēmēja spējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz tehniskām un profesionālām spējām.

Piezīme: Iepirkuma pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.

Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;

Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

pretendenta piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic darbus, kas nepieciešami ar pasūtītāju noslēgta publiska darbu līguma izpildei.

Apakšuzņēmēja veicamo darbu kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo darbu vērtību.

par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

Apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic darbus citam apakšuzņēmējam.