# PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU SASKAŅĀ AR AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS JOMAS IEPIRKUMA LIKUMA 6.PANTA DEVĪTO DAĻU

Publicēšanas datums: 27/12/2018

## PASŪTĪTĀJS

### NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

| Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, 90009225180 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pasta adrese: Ernestīnes 34 |  |  |
| Pilsēta: Rīga | Pasta indekss: LV-1046 | Valsts: Latvija |
| Kontaktpersona(-as): Ervita Riekstiņa |  | Tālruņa numurs: 67300287 |
| E-pasts: ervita.riekstina@vamoic.gov.lv |  | Faksa numurs: 67300207 |
| Interneta adreses: Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.vamoic.gov.lv Pircēja profila adrese (URL): https://www.mod.gov.lv/lv/iepirkumi |  |  |

## LĪGUMA PRIEKŠMETS

### Iepirkuma līguma nosaukums

### “Būvprojekta izstrāde objektam ”Multifunkcionālais apmācību poligons ”Ādažu nacionālais mācību centrs”, Kadagā, Ādažu novadā”"

### Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV007

Būvdarbi □ Piegāde □ Pakalpojumi ■

Pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Kadaga, Ādažu novads

### Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

“Būvprojekta izstrāde objektam ”Multifunkcionālais apmācību poligons ”Ādažu nacionālais mācību centrs”, Kadagā, Ādažu novadā”"

### Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

| Galvenais priekšmets | Papildu priekšmeti |
| --- | --- |
| 71000000-8 |  |

### Iepirkums ir sadalīts daļās

| JĀ □ Nē ■ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tikai vienu daļu | □ | Vienu vai vairākām daļām | □ | Visām daļām | □ |  |

### Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

1.etapa (būvniecības ieceres dokumentācija, tehniskā specifikācija un TBCE) kopējais izstrādes termiņš ir ne vairāk kā 22 (divdesmit divas) nedēļas no līguma spēkā stāšanās dienas; 2.etapa būvprojekta izstrādes termiņš ir ne vairāk kā 24 (divdesmit četras) nedēļas no vienošanās par būvprojekta izstrādes uzsākšanu spēkā stāšanās dienas. Autoruzraudzības darbu izpildes termiņš ir līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā.

## IEPIRKUMS

### Iepirkuma identifikācijas numurs

VAMOIC 2018/250

### Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma noteikumus ieinteresētie piegādātāji var saņemt darbdienās no plkst.08.30 līdz plkst.17.00 Centra Kancelejā, Ernestīnes ielā 34, Rīgā, līdz 2019. gada 17. janvārim, plkst.10.00 vai lejupielādēt elektroniskā formā Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas tīmekļa vietnē www.mod.gov.lv sadaļā „Izsludinātie iepirkumi”.

### Iepirkuma noteikumiem pievienoto Projektēšanas uzdevumu un TBCE (abi kopā Pielikums Nr.9) ieinteresētie piegādātāji var saņemt atsevišķi, iepriekš piesakoties pie iepirkuma noteikumu 2.2.punktā minētās personas.

### Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 17/01/2019 Laiks: 10.00

### Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Ieinteresētajiem piegādātājiem ir iespējama objekta apskate 2019. gada 10. janvārī plkst. 11.00. Pasūtītāja kontaktpersona ir Didzis Jurciņš, tālruņa Nr. 25637045. Ņemot vērā pastāvošo caurlaižu režīmu objektos, līdz 2019. gada 9. janvārim plkst. 15.00 ieinteresētajiem piegādātājam jānosūta uz e-pasta adresi: didzis.jurcins@mil.lv ieskanēts pieteikums ar informāciju par piegādātāju (nosaukums, reģistrācijas numurs, kontakttālrunis) un personām (vārds, uzvārds, personas kods), kuras piedalīsies objekta apskatē. Ņemot vērā pastāvošo caurlaižu režīmu objektā, ieinteresētajiem piegādātājiem jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.